ANEXOS

INDICE

| Anexo | Página |
| --- | --- |
| Anexo 1 – Descripción General de los Aeropuertos del Segundo Grupo Apéndice 1: Planos de ubicación Apéndice 2: Planos perimétricos Apéndice 3: Planos de distribución Apéndice 4: Aeropuertos que Puerto Maldonado, Andahuaylas y Tacna | 123 |
| Anexo 2 – Áreas de la Concesión Apéndice 1: Planos de las áreas a ser entregadas en Concesión | 196 |
| Anexo 3 – Bienes Muebles e Inmuebles de la Concesión Apéndice 1: Bienes inmuebles cuyo aprovechamiento económico será entregado en concesión Apéndice 2: Bienes muebles cuyo aprovechamiento económico será entregado en concesión | 198 |
| Anexo 4 – Entidades Públicas | 200 |
| Anexo 5 – Operaciones que se llevan a cabo en los Aeropuertos Apéndice 1: Servicio de Protocolo | 207 |
| Anexo 6 – Plan de Adecuación a la Normatividad Vigente Apéndice 1: Lineamientos para la elaboración del Manual de Aeródromo | 209 |
| Anexo 7 – Esquema de Tarifas y de Cargo de Acceso | 211 |
| Anexo 8 – Requisitos Técnicos Mínimos Apéndice 1: Instalaciones mínimas requeridas por aeropuerto Apéndice 2: Descripción de las Tareas de Mantenimiento | 217 |
| Anexo 9 – Tabla de Penalidades | 230 |
| Anexo 10 – Interrelación con CORPAC S.A. Apéndice 1: Planos de las áreas que se entregarán en uso a CORPAC S.A. Apéndice 2: Planos de las áreas de los equipamientos y redes de cableado requeridos por CORPAC S.A. para la operación de los servicios de Navegación Aérea. | 236 |
| Anexo 11– Lineamientos para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental | 257 |
| Anexo 12– Relación de Contratos Vigentes | 258 |
| Anexo 13– Personal CORPAC | 259 |
| Anexo 14– Propuesta Técnica | 260 |
| Anexo 15– Propuesta Económica | 261 |
| Anexo 16– Régimen Económico Financiero Apéndice 1: Mecanismo de control y aprobación de avances de obra Apéndice 2: Determinación del Cofinanciamiento Apéndice 3: Fideicomiso Apéndice 4: Procedimiento para valorizar el Avance de Obra en caso de caducidad por incumplimiento del Contrato | 262 |
| Anexo 17– Modelo de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato de concesión | 276 |
| Anexo 18– Testimonio de la Constitución del CONCESIONARIO | 277 |
| Anexo 19– Lugar de Origen de los Accionistas del CONCESIONARIO | 278 |
| Anexo 20– Porcentaje de Participación de los Accionistas del CONCESIONARIO | 279 |
| Anexo 21– Contrato de Asesoría Aeroportuaria | 280 |
| Anexo 22– Personal Clave –Requisitos Mínimos | 281 |
| Anexo 23– Inversiones Obligatorias | 283 |
| Anexo 24–Plan Maestro de Desarrollo Apéndice 1: Lineamientos para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Apéndice 2: Criterios para el reconocimiento de las Obras del Periodo Remanente | 300 |
| Anexo 25– Reglamento para Ejecución y Contratación de las Obras, Actividades de Mantenimiento Periódico y Consultorías Apéndice 1: Lineamientos Mínimos para la Elaboración de los Expedientes Técnicos | 305 |
| Anexo 26– Modelo de Declaración del Acreedor Permitido | 319 |
| Anexo 27 – Principales Actividades a Cargo del Asesor Aeroportuario | 320 |

Anexo 1

Descripción General de los Aeropuertos del Segundo Grupo

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

AEROPUERTO  DE ANDAHUAYLAS

1.-	GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Plano Perimetrico del terreno, las Edificaciones y Sistemas de Navegación Aérea del Aeropuerto de  ANDAHUAYLAS de la ciudad del mismo nombre, de propiedad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.(CORPAC S.A.)

El levantamiento del terreno se ha realizado con GPS de precisión y se ha efectuado el amarre de la poligonal de trabajo desde el punto geodésico SIRGAS del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) que se encuentra situado al extremo norte de la oficina de comunicaciones del Aeropuerto de Andahuaylas, un disco de bronce de  0.09 m de diámetro incrustado en un bloque de concreto de 0.30 x 0.30 m de lado y sobresale 0.24 m sobre el nivel del suelo.

La marca lleva gravado: SIRGAS-96 IGN

CORPAC S.A es propietaria de los terrenos del aeropuerto y su dominio se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Andahuaylas de la Zona Registral Nª XII  de la siguiente forma:

577,000.00 m2  terreno inscrito con Partida electrónica Nº 000997 Fecha de traslado del Tomo a Ficha.- 14/05/1999.

En relación a lo señalado en el Literal g) del Numeral 3 de la Cláusula Tercera, se deja constancia que en el Aeropuerto de Andahuaylas de la ciudad de Andahuaylas, existe superposición parcial del Área de Concesión inscrita a favor del Estado, con predios inscritos a favor de terceros.

2.-	UBICACION

El Aeropuerto de Andahuaylas  se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Andahuaylas, colindante con la Comunidad campesina de Huancabamba, del Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas y Departamento de Apurimac.

3.-	LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS (Plano SPHY-PE-01)

Por el Norte: Lado (D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M , M-N)

Con una línea sinuosa  de diez tramos, colindante con  la carretera que conduce ha Andahuaylas.

Del vértice “D” de coordenadas UTM WGS 84 N=8’485,084.7520, E=678,966.7848   sé continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  3.63 m hasta encontrar el vértice “E” de coordenadas UTM N=8’485,085.9471  E=678,970.2131

Del vértice “E” de coordenadas UTM N=8’485,085.9471, E=678,970.2131 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  10.28 m hasta encontrar el vértice “F” de coordenadas UTM N=8’485,087.9236  E=678,980.2993

Del vértice “F” de coordenadas UTM N=8’485,087.9236, E=678,980.2993 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  13.96 m hasta encontrar el vértice “G” de coordenadas UTM N=8’485,086.8834  E=678,994.2163

Del vértice “G” de coordenadas UTM N=8’485,086.8834, E=678,994.2163 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  24.33 m hasta encontrar el vértice “H” de coordenadas UTM N=8’485,077.3863  E=679,016.6147

Del vértice “H” de coordenadas UTM N=8’485,077.3863, E=679,016.6147 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  24.50 m hasta encontrar el vértice “I” de coordenadas UTM N=8’485,063.1299  E=679,036.5450

Del vértice “I” de coordenadas UTM N=8’485,063.1299, E=679,036.5450 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  27.75 m hasta encontrar el vértice “J” de coordenadas UTM N=8’485,046.9025  E=679,059.0615

Del vértice “J” de coordenadas UTM N=8’485,046.9025, E=679,059.0615 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  24.40 m hasta encontrar el vértice “K” de coordenadas UTM N=8’485,031.3810  E=679,077.8831

Del vértice “K” de coordenadas UTM N=8’485,031.3810, E=679,077.8831 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  13.69 m hasta encontrar el vértice “L” de coordenadas UTM N=8’485,019.9979  E=679,085.4945

Del vértice “L” de coordenadas UTM N=8’485,019.9979, E=679,085.4945 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  10.92 m hasta encontrar el vértice “M” de coordenadas UTM N=8’485,009.3358  E=679,087.8548

Del vértice “M” de coordenadas UTM N=8’485,009.3358, E=679,087.8548 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  10.40 m hasta encontrar el vértice “N” de coordenadas UTM N=8’484,998.9625  E=679,087.1296.

Por el Este: Lados (N-Ñ, Ñ-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U)

Con una línea quebrada de ocho tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “N” de coordenadas WGS 84, UTM N=8’484,998.9625, E=679,087.1296 sé continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 11.04 m. hasta encontrar el vértice “Ñ” de coordenadas UTM N=8’484,989.5086,  E=679,081.4297

Del vértice “Ñ” de coordenadas UTM N=8’484,989.5086, E=679,081.4297  se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  32.18 m hasta encontrar el vértice “O” de coordenadas UTM N=8’484,962.4029  E=679,064.0919

Del vértice “O” de coordenadas UTM N=8’484,962.4029, E=679,064.0919 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  63.28 m hasta encontrar el vértice “P” de coordenadas UTM N=8’484,909.0863  E=679,030.0139

Del vértice “P” de coordenadas UTM N=8’484,909.0863, E=679,030.0139 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  1,476.26 m hasta encontrar el vértice “Q” de coordenadas UTM N=8’483,663.7033  E=678,237.3278

Del vértice “Q” de coordenadas UTM N=8’483,663.7033, E=678,237.3278 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  200.00 m hasta encontrar el vértice “R” de coordenadas UTM N=8’483,556.1399  E=678,405.9283

Del vértice “R” de coordenadas UTM N=8’483,556.1399, E=678,405.9283 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  406.95 m hasta encontrar el vértice “S” de coordenadas UTM N=8’483,212.9235  E=678,187.2767

Del vértice “S” de coordenadas UTM N=8’483,212.9235, E=678,187.2767se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  200.89 m hasta encontrar el vértice “T” de coordenadas UTM N=8’483,308.9467  E=678,010.8262

Del vértice “T” de coordenadas UTM N=8’483,308.9467, E=678,010.8262 continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  1,301.11 m hasta encontrar el vértice “U” de coordenadas UTM N=8’482,212.1108  E=677,310.9471

Por el Sur: Lados (U-A)

Con una línea recta de un tramo recto, colindante con un riachuelo.

Partiendo del vértice “U” de coordenadas UTM N=8’482,212.1108, E=677,310.9471 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  149.79 m hasta encontrar el vértice “A” de coordenadas UTM N=8’482,290.8642  E=677,183.5336

Por el Oeste: Lado (A-B, B-C )

Con una línea recta de dos tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Del vértice “A” de coordenadas UTM N=8’482,290.8642, E=677,183.5336 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  3,185.62 m hasta encontrar el vértice “B” de coordenadas UTM N=8’484,977.0386  E=678,896.0335

Del vértice “B” de coordenadas UTM N=8’484,977.0386, E=678,896.0335 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  125.67 m hasta encontrar el vértice “C” de coordenadas UTM N=8’485,082.7382  E=678,964.0062, cerrándose en este punto el polígono

Área  del Levantamiento:     582,311.31 m²

Área Inscrita:   577,000.00 m² en la  FICHA Nº 133

Diferencia:    5,311.31 m2 (se encuentra dentro del rango de tolerancia, Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC  del 29.08.2008

4.-	EDIFICACIONES

- Terminal de Pasajeros.

- Cuartel SEI.

- Cisterna

- D.M.A., Garaje SEI,  Almacén, Cafetería, Archivo Docum.

- Administración.

- Tanque Elevado (1)

- Poza de Asfalto.

- Caseta N.D.B.

- Depósito de Combustible, Sala de Transmisión, Sala de Grupo Electrógeno.

- Tanque Elevado (2)

- Antena N.D.B.

- Anemómetro

- Indicador de Viento

5.-	DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES

# TERMINAL DE PASAJEROS (Plano SPHY-PDT.1)

Edificio de  cuatro pisos  constituida por:

Primer Piso:

Conformado por los siguientes ambientes: Hall Principal, Tópico, 2 Oficinas Administrativas, Jefatura de Aeropuerto, Escalera, Sala de Pasajeros, Baño Hombres, Baño Mujeres, Baño Minusválidos, Sala Equipajes, Cocina.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de losetas, puertas y ventanas de aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca y muros enchapados con mayólica de color, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas, sistema de perifoneo, teléfono y extintor contra incendios.

Área construida			:

Primer Piso	    			:	366.55 m2.

Ampliación 1er Piso   			:          256.00 m2

Antigüedad de la Construcción	:	49  y 10 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

Segundo Piso:

Conformado por los siguientes ambientes: Una oficina Administrativa, S.S.H.H. y Escalera que comunica al tercer piso.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, una escalera de concreto armado, piso de loseta, puertas de madera y ventanas de aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas, teléfono.

Segundo Piso					:	43.89 m2.

Antigüedad de la Construcción          	:	10 años.

Estado de Conservación			:	Bueno.

Tercer Piso:

Conformado por los siguientes ambientes: Oficina VHF, y una escalera que comunica al cuarto piso.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, una escalera metálica que conduce al cuarto piso, piso vinílico, puerta de madera y ventanas aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas,  teléfono.

Tercer  Piso  				:	26.98 m2.

Antigüedad de la Construcción 	:	10 años.

Estado de Conservación          	:	Bueno.

Cuarto Piso:

Conformado por el siguiente ambiente: Una cabina de torre de control.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso vinílico cubierto con tapizón, puertas y ventanas aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, instalaciones eléctricas empotradas, sistema de  teléfonia.

Cuarto Piso				:	29.70 m2

Antigüedad de la Construcción	:	10 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

2	CUARTEL S.E.I. (Plano SPHY-02-03)

Está conformada por los siguientes ambientes:

Primer piso	:

Consta de un Estacionamiento, Servicios Higiénicos y Vestidor, una Sala de Usos Múltiples y Oficina.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras con base de cimiento corrido, columnas y vigas de  concreto armado, techos de eternit sobre viguetas metálicas muros de albañilería de ladrillo de arcilla tipo caravista  asentada con mortero cemento-arena (caravista), piso de cemento pulido, puertas interiores de madera y principal metálica,  ventanas de aluminio y vidrios templado, aparatos sanitarios blancos,  instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área construida       		      	:	147.50 m2.

Antigüedad de la construcción	:	1 año.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 3	CISTERNA (Plano SPHY-02-03)

Edificación conformada por cuatro muros de concreto armado y que se encuentran por debajo del nivel  ±0.00 m.

Área Construida			:	13.56 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	1 año.

Estado de Conservación		:	Buena.

# 4	D.M.A., GARAJE RCCI., ALMACEN, CAFETERIA, ARCHIVO DOCUMENTARIO, ALMACEN DE CONSTRUC.- BAÑO.

Edificación de un piso conformada por seis ambientes que sirven de Cafetería, Archivo de Documentario, D.M.A., Garaje SEI, Almacén, Almacén de construcción.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo con tijerales de madera  y cobertura de eternit,  muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso de cemento, puertas metálicas, tartajeo frotachado en muros instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	161.26 m2.

Antigüedad de la Construcción	:          42  años.

Estado de Conservación		:	 Bueno.

# 5	ADMINISTRACION EX COMISARIA  P.N.P. (Plano SPHY-05)

Edificación de un piso conformada por ocho ambientes; dos  Oficinas, 4 Dormitorios, Hall y Baño.

Estructuras con base de cimentación corrida, columnas y vigas de amarre de concreto armado, techos de a dos aguas con cobertura de calamina metálica con soportes de madera, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena,  pisos de cemento pulido cubierto con vinílico, puertas y ventanas de madera,  instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	90.90 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	31 años.

Estado de Conservación		:	Regular.

# 6        TANQUE ELEVADO (1) (Plano SPHY-P.DT-06 y 10)

Construcción de un piso con  un solo ambiente llamado tanque elevado.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción conformada por cuatro columnas de concreto armado y muros y losas sólidas de concreto armado, tarrajeo impermeable interior.

Área Construida			:	5.85 m2

Antigüedad de la Construcción	:	42 años

Estado de Conservación		:	Regular.

# 7	   POZA DE ASFALTO (SPHY-P.DT.07)

Construcción de un piso, destinado para almacén de asfalto.

Con las características constructivas siguientes:

Albañilería confirmada con elementos de concreto armado, muros de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento - arena, techo de viguetas de madera rústica con cobertura de calamina metálica.

Área Construida			:	40.30 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	39 años.

Estado de Conservación		:	Regular.

# CASETA N.D.B.(Plano SPHY-P.DT-08)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado Caseta N.D.B.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura base de columnas de concreto armado, techo de viguetas de madera con cobertura de eternit, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso cemento pulido, puertas y ventanas de madera, tarrajeo frotachado en muros, instalaciones  eléctricas empotradas.

Área Construida			:	27.02 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	41 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 9 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, SALA DE TRASMISION SALA DE GRUPOS 	    ELECTROGENOS (Plano SPHY-P.DT-09)

Edificación de un piso conformado por cuatro ambientes; un Depósito de Combustible, un Baño, Sala de Transmisión y una Sala de Grupos Electrógenos.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de viguetas de madera con cobertura de calamina metálica, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso cemento pulido, puertas y ventanas de madera corriente, tarrajeo frotachado en muros, instalaciones  eléctricas  y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	87.02 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	37 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 10  TANQUE ELEVADO (2) (Plano SPHY-P.DT.06 Y 10)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado tanque elevado.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción conformada por cuatro columnas de  concreto armado, muros  y losas sólidas de concreto armado, tarrajeo impermeable  interior.

Área Construida			:	2.40 m2

Antigüedad de la Construcción	:	37 años

Estado de Conservación		:	Regular

# 11   ANTENA N.D.B.

12   ANEMOMETRO

13   INDICADOR DE VIENTO

OTRAS INSTALACIONES

1)   Pista de aterrizaje

Longitud                                :	2,500.00 m

Ancho                                    :	45.00 m

Superficie de Rodadura        :	Asfalto

PCN                                      :	28 F/C/X/T

Estado de Conservación      :	Muy Bueno

- Plataforma de Aeronaves

Dimensiones                          :    95.00 m x 80.00 m

Superficie de Rodadura         :    Asfalto

Estado de Conservación        :     Muy Bueno

- Calle de Rodaje

Dimensiones                           :     33.70 m x 23.00 m

Superficie de Rodadura           :     Asfalto

Estado de Conservación         :      Muy Bueno

- Márgenes Laterales

Dimensiones                2,628.70 m x 3.00 m (ambos lados del área                                                 						     de movimiento de aeronaves)

Superficie de Rodadura:    Asfalto

Estado  de Conservación:    Muy Bueno

- Playa de Estacionamiento de Vehículos

Dimensiones                    :    65.00 m x 40.00 m

Superficie de Rodadura:     Nivelado y Afirmado

Estado de Conservación:     Buena

- Acceso a la Estación del SEI

Dimensiones                   :     112.65 m2

Superficie de Rodadura:      Carpeta Asfáltica de 3”

Estado de Conservación:      Buena

- Cerco Perimétrico Provisional de 7,320.28 m de postes de concreto y

Alambre de púas.

Cerco Perimétrico de Malla Metálica de 570.00 m en buen estado

Cerco de malla Metálica y Columnas de concreto.

Fecha de actualización:   Junio 2009

AEROPUERTO  INTERNACIONAL “ALFREDO RODRIGUEZ BALLON”

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

1.-	GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Plano Perimétrico del terreno, las Edificaciones y Sistemas de Navegación Aérea del Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de la ciudad de Arequipa, de propiedad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.(CORPAC S.A.).

El levantamiento del terreno se ha realizado con GPS de precisión y se ha efectuado el amarre de la poligonal de trabajo desde el punto geodésico SAN 2221 (Servicio Aerofotográfico Nacional), que se encuentra en una losa de concreto ubicada en la plataforma de aeronaves, dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Arequipa.

Con respecto al B.M. de control vertical se ha realizado una nivelación geométrica cerrada con el B.M. oficial, ubicado al costado de las instalaciones de Meteorología de CORPAC, a partir del cual se ha llevado la cota a la plataforma de la Torre de Control y a ambas cabeceras de la pista de aterrizaje.

CORPAC S.A es propietaria de los terrenos del Aeropuerto y su dominio se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Arequipa, de la siguiente forma:

4’065,960.00 m2  terreno inscrito en la ficha N° 167047

Área Total Inscrita  : 4,065,960. m2

Así mismo la Corporación tiene en posesión terrenos cedidos en uso por la Municipalidad Provincial de Arequipa y correspondientes a:

69,709.074 m2 Terreno ocupado por el sistema de luces de aproximación

2.-	UBICACION

El Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Arequipa, en el Distrito de Cerro Colorado,  Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.

3.-	LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS (Plano SPQU-PE)

Por el Norte: Lados (59-58A, 58A- 58, 58-57, 57-56 )

Con una línea quebrada de cuatro tramos, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “59” de coordenadas WGS 84, UTM N=8’192,448.7764, E=224,636.8948 sé continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 89.26 m. hasta encontrar el vértice “58A” de coordenadas UTM N=8’192,459.4885, E=224,725.5117.

Del vértice “58A” de coordenadas UTM N=8’192,459.4885, E=224,725.5117 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 780.15 m hasta encontrar el vértice “58” de coordenadas UTM N=8’192,553.1128, E=225,500.0279.

Del vértice “58” de coordenadas UTM N=8’192,553.1128, E=225,500.0279 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 100.00 m hasta encontrar el vértice “57” de coordenadas UTM N=8’192,555.7651, E=225,599.9927.

Del vértice “57” de coordenadas UTM N=8’192,555.7651, E=225,599.9927 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 669.80 m hasta encontrar el vértice “56” de coordenadas UTM N=8’192,540.8226, E=226,269.6260.

Por el Este:  Lados (56-55, 55-54, 54-53, 53-52, 52-51, 51-50, 50-49, 49-48, 48-47A, 47A-47, 47-46, 46-45, 45-44, 44-43, 43-42, 42-41, 41-40, 40-39, 39-38, 38-37. )

Con una línea quebrada de veinte tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros y CORPAC S.A.

Partiendo del vértice “56” de coordenadas UTM N=8’192,540.8226, E=226,269.6260 sé continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 15.84 m hasta encontrar el vértice “55” de coordenadas UTM N=8’192,538.4442, E=226,285.2862.

Del vértice “55” de coordenadas UTM N=8’192,538.4442, E=226,285.2862 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 17.09 m hasta encontrar el vértice “54” de coordenadas UTM N=8’192,534.2659, E=226,301.8567.

Del vértice “54” de coordenadas UTM N=8’192,534.2659, E=226,301.8567 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 25.42 m hasta encontrar el vértice “53” de coordenadas UTM N=8’192,525.0384, E=226,325.5477.

Del vértice “53” de coordenadas UTM N=8’192,525.0384, E=226,325.5477 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 624.79m hasta encontrar el vértice “52” de coordenadas UTM N=8’192,203.1246, E=226,861.0214.

Del vértice “52” de coordenadas UTM N=8’192,203.1246, E=226,861.0214 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 7.87 m. hasta encontrar el vértice “51” de coordenadas  UTM N=8’192,197.2620, E=226,866.2782.

Del vértice “51” de coordenadas UTM N=8’192,197.2620, E=226,866.2782 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 132.50 m. hasta encontrar el vértice “50” de coordenadas UTM N=8’192,087.6530, E=226,940.7235.

Del vértice “50” de coordenadas UTM N=8’192,087.6530, E=226,940.7235 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 7.80 m. hasta encontrar el vértice “49” de coordenadas UTM N=8’192,080.1232, E=226,942.7743.

Del vértice “49” de coordenadas UTM N=8’192,080.1232, E=226,942.7743 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 165.34 m. hasta encontrar el vértice “48” de coordenadas UTM N=8’191,914.8129, E=226,939.6917.

Del vértice “48” de coordenadas UTM N=8’191,914.8129, E=226,939.6917 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 7.39 m. hasta encontrar el vértice “47A” de coordenadas UTM N=8’191,907.7693, E=226,937.4655.

Del vértice “47A” de coordenadas UTM N=8’191,907.7693, E=226,937.4655 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 109.47 m. hasta encontrar el vértice “47” de coordenadas UTM N=8’191,803.3884, E=226,904.4760.

Del vértice “47” de coordenadas UTM N=8’191,803.3884, E=226,904.4760 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 95.00 m. hasta encontrar el vértice “46” de coordenadas UTM N=8’191,723.7618, E=226,956.2892.

Del vértice “46” de coordenadas UTM N=8’191,723.7618, E=226,956.2892 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 44.24 m. hasta encontrar el vértice “45” de coordenadas UTM N=8’191,679.5395, E=226,955.1514.

Del vértice “45” de coordenadas UTM N=8’191,679.5395, E=226,955.1514 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 173.64 m. hasta encontrar el vértice “44” de coordenadas UTM N=8’191,515.0387, E=226,899.5536.

Del vértice “44” de coordenadas UTM N=8’191,515.0387,  E=226,899.5536 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 15.84 m. hasta encontrar el vértice “43” de coordenadas UTM N=8’191,499.7282, E=226,895.4752.

Del vértice “43” de coordenadas UTM N=8’191,499.7282, E=226,895.4752 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 24.03 m. hasta encontrar el vértice “42” de coordenadas UTM N=8’191,477.3273, E=226,886.7676.

Del vértice “42” de coordenadas UTM N=8’191,477.3273, E=226,886.7676 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 78.57 m. hasta encontrar el vértice “41” de coordenadas UTM N=8’191,400.0558, E=226,872.5357.

Del vértice “41” de coordenadas UTM N=8’191,400.0558, E=226,872.5357 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 2.71 m. hasta encontrar el vértice “40” de coordenadas UTM N=8’191,397.5857, E=226,871.4259.

Del vértice “40” de coordenadas UTM N=8’191,397.5857, E=226,871.4259 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 3.81 m. hasta encontrar el vértice “39” de coordenadas UTM N=8’191,395.1554, E=226,868.4862.

Del vértice “39” de coordenadas UTM N=8’191,395.1554, E=226,868.4862 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 138.13 m. hasta encontrar el vértice “38” de coordenadas UTM N=8’191,349.7590, E=226,738.0269.

Del vértice “38” de coordenadas UTM N=8’191,349.7590, E=226,738.0269 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 22.00 m. hasta encontrar el vértice “37” de coordenadas UTM N=8’191,359.8691, E=226,718.4877.

Por el Sur: Lados (37-36, 36-35, 35-33, 33-F6,  F6-F7, F7-F8)

Con una línea quebrada de seis tramos, colindante con terrenos de propiedad de terceros y carretera Arequipa-Yura.

Partiendo del vértice “37” de coordenadas UTM N=8’191,359.8691, E=226,718.4877 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 814.35 m hasta encontrar el vértice “36” de coordenadas UTM N=8’190,820.2657, E=226,108.5765.

Del vértice “36” de coordenadas UTM N=8’190,820.2657, E=226,108.5765 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 722.17 m hasta encontrar el vértice “35” de coordenadas UTM N=8’190,336.5407, E=225,572.3498.

Del vértice “35” de coordenadas N=8’190,336.5407, E=225,572.3498 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 405.44 m hasta encontrar el vértice “33” de coordenadas UTM N=8’190,642.3992, E=225,306.2098.

Del vértice “33” de coordenadas N=8’190,642.3992, E=225,306.2098 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 3.50 m hasta encontrar el vértice “F6” de coordenadas UTM N=8’190,644.6958, E=225,308.8509.

Del vértice “F6” de coordenadas N=8’190,644.6958, E=225,308.8509 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 564.35 m hasta encontrar el vértice “F7” de coordenadas UTM N=8’191,070.5629, E=224,938.5462.

Del vértice “F7” de coordenadas N=8’191,070.5629, E=224,938.5462 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 212.19 m hasta encontrar el vértice “F8” de coordenadas UTM N=8’191,230.7433, E=224,799.3864.

Por el Oeste:  Lados (F8-F9, F9-32, 32-31, 31-30, 30-29, 29-28, 28-27, 27-26, 26-25, 25-24, 24-23, 23-22, 22-21, 21-20, 20-19, 19-18, 18-17, 17-16, 16-15, 15-14, 14-13, 13-12, 12-11, 11-14, 14-13, 13-12, 12-11, 11-10, 10-09, 09-08, 08-07, 07-HCO6, HCO6-HCO4, HCO4-HC03, HC03-H2A, H2A-01, 01-64, 64-63, 63-62, 62-61, 61-60, 60-59)

Con una línea quebrada de cuarenta y dos tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros, carretera Arequipa-Yura y terrenos cedidos en uso a CORPAC S.A.

Partiendo del vértice “F8” de coordenadas UTM N=8’191,230.7433, E=224,799.3864 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 91.61 m hasta encontrar el vértice “F9” de coordenadas UTM N=8’191,298.6889, E=224,737.9378.

Del vértice “F9” de coordenadas N=8’191,298.6889, E=224,737.9378 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 33.11 m hasta encontrar el vértice “32” de coordenadas UTM N=8’191,321.7926, E=224,714.2227

Del vértice “32” de coordenadas N=8’191,321.7926, E=224,714.2227 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  26.79 m hasta encontrar el vértice “31” de coordenadas UTM N=8’191,340.2618, E=224,694.8208.

Del vértice “31” de coordenadas N=8’191,340.2618, E=224,694.8208 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  14.76 m hasta encontrar el vértice “30” de coordenadas UTM N=8’191,349.4602, E=224,683.2754.

Del vértice “30” de coordenadas N=8’191,349.4602, E=224,683.2754 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  12.51 m hasta encontrar el vértice “29” de coordenadas UTM N=8’191,356.9684, E=224,673.2728.

Del vértice “29” de coordenadas N=8’191,356.9684, E=224,673.2728 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  13.90 m hasta encontrar el vértice “28” de coordenadas UTM N=8’191,365.0013, E=224,661.9245.

Del vértice “28” de coordenadas N=8’191,365.0013, E=224,661.9245 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  17.85 m hasta encontrar el vértice “27” de coordenadas UTM N=8’191,374.8208, E=224,647.0153.

Del vértice “27” de coordenadas N=8’191,374.8208, E=224,647.0153 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  11.25 m hasta encontrar el vértice “26” de coordenadas UTM N=8’191,380.3416, E=224,637.2147.

Del vértice “26” de coordenadas N=8’191,380.3416, E=224,637.2147 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  15.97 m hasta encontrar el vértice “25” de coordenadas UTM N=8’191,387.6891, E=224,623.0324

Del vértice “25” de coordenadas N=8’191,387.6891, E=224,623.0324 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  13.64 m hasta encontrar el vértice “24” de coordenadas UTM N=8’191,393.4631, E=224,610.7563.

Del vértice “24” de coordenadas N=8’191,393.4631, E=224,610.7563 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  15.32 m hasta encontrar el vértice “23” de coordenadas UTM N=8’191,399.4937, E=224,596.5981.

Del vértice “23” de coordenadas N=8’191,399.4937, E=224,596.5981 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 14.07 m hasta encontrar el vértice “22” de coordenadas UTM N=8’191,404.4328, E=224,583.4274.

Del vértice “22” de coordenadas N=8’191,404.4328, E=224,583.4274 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 12.06 m hasta encontrar el vértice “21” de coordenadas UTM N=8’191,408.0432, E=224,571.9197.

Del vértice “21” de coordenadas N=8’191,408.0432, E=224,571.9197 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 13.36 m hasta encontrar el vértice “20” de coordenadas UTM N=8’191,411.3579, E=224,558.9802.

Del vértice “20” de coordenadas N=8’191,411.3579, E=224,558.9802 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 11.13 m hasta encontrar el vértice “19” de coordenadas UTM N=8’191,413.5658, E=224,548.0673.

Del vértice “19” de coordenadas N=8’191,413.5658, E=224,548.0673 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 8.01 m hasta encontrar el vértice “18” de coordenadas UTM N=8’191,414.6685, E=224,540.1399.

Del vértice “18” de coordenadas N=8’191,414.6685, E=224,540.1399 se continua en línea recta en dirección noroeste con  una distancia de 9.39 m hasta encontrar el vértice “17” de coordenadas UTM N=8’191,415.9622, E=224,530.8395.

Del vértice “17” de coordenadas N=8’191,415.9622, E=224,530.8395 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 380.42 m hasta encontrar el vértice “HG” de coordenadas UTM N=8’191,429.2943, E=224,150.6486.

Del vértice “HG” de coordenadas N=8’191,429.2943, E=224,150.6486 se continua en línea recta en dirección noroeste con  una distancia de 46.29 m hasta encontrar el vértice “15” de coordenadas UTM N=8’191,466.1373, E=224,122.6187.

Del vértice “15” de coordenadas N=8’191,466.1373, E=224,122.6187 se continua en línea recta en dirección noroeste con  una distancia de 22.26 m hasta encontrar el vértice “14” de coordenadas UTM N=8’191,483.1858, E=224,108.3069.

Del vértice “14 de coordenadas N=8’191,483.1858, E=224,108.3069 se continua en línea recta en dirección noroeste con  una distancia de 14.24 m hasta encontrar el vértice “13” de coordenadas UTM N=8’191,497.2856, E=224,106.3455.

Del vértice “13” de coordenadas N=8’191,497.2856, E=224,106.3455 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 14.04 m hasta encontrar el vértice “12” de coordenadas UTM N=8’191,509.7663, E=224,112.7842.

Del vértice “12” de coordenadas UTM N=8’191,509.7663, E=224,112.7842 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 1.37 m hasta encontrar el vértice “11” de coordenadas UTM N=8’191,511.1263, E=224,112.5940

Del vértice “11” de coordenadas UTM N=8’191,511.1263, E=224,112.5940 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 53.60 m hasta encontrar el vértice “10” de coordenadas UTM N=8’191,532.6911, E=224,063.5217

Del vértice “10” de coordenadas UTM N=8’191,532.6911, E=224,063.5217 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 66.61 m hasta encontrar el vértice “9” de coordenadas UTM N=8’191,568.2152, E=224,007.1780

Del vértice “9” de coordenadas UTM N=8’191,568.2152, E=224,007.1780 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 80.69 m hasta encontrar el vértice “8” de coordenadas UTM N=8’191,553.9869, E=223,927.7495

Del vértice “8” de coordenadas UTM N=8’191,553.9869, E=223,927.7495 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 183.78 m hasta encontrar el vértice “7” de coordenadas UTM N=8’191,526.8578, E=223,745.9824

Del vértice “07” de coordenadas N=8’191,526.8578, E=223,745.9824 se continua en línea recta en dirección sur con  una distancia de 48.48 m hasta encontrar el vértice “HCO6” de coordenadas UTM N=8’191,480.6263, E=223,731.3872.

Del vértice “HCO6” de coordenadas N=8’191,480.6263, E=223,731.3872 se continua en línea recta en dirección noroeste con  una distancia de 180.67 m hasta encontrar el vértice “HCO4” de coordenadas UTM N=8’191,580.2265, E=223,580.6518.

Del vértice “HCO4” de coordenadas N=8’191,580.2265, E=223,580.6518 se continua en línea recta en dirección noroeste con  una distancia de 203.57 m hasta encontrar el vértice “HCO3” de coordenadas UTM N=8’191,736.1303, E=223,711.5481.

Del vértice “HCO3” de coordenadas N=8’191,736.1303, E=223,711.5481 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 92.04 m hasta encontrar el vértice “H2A” de coordenadas UTM N=8’191,794.4135, E=223,782.7773.

Del vértice “H2A” de coordenadas N=8’191,794.4135, E=223,782.7773 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 7.17 m hasta encontrar el vértice “H2” de coordenadas UTM N=8’191,799.0012, E=223,788.2907.

Del vértice “H2” de coordenadas N=8’191,799.0012, E=223,788.2907 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 88.68 m hasta encontrar el vértice “01” de coordenadas UTM N=8’191,823.7709, E=223,873.4396.

Del vértice “01” de coordenadas N=8’191,823.7709, E=223,873.4396 se continua en línea recta en dirección noroeste con  una distancia de 133.08 m hasta encontrar el vértice “64” de coordenadas UTM N=8’191,847.9333, E=224,004.3059.

Del vértice “64” de coordenadas N=8’191,847.9333, E=224,004.3059 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 26.65 m hasta encontrar el vértice “63” de coordenadas UTM N=8’191,857.1713, E=224,029.3028.

Del vértice “63” de coordenadas N=8’191,857.1713, E=224,029.3028 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 135.24 m hasta encontrar el vértice “62” de coordenadas UTM N=8’191,915.2003, E=224,151.4616.

Del vértice “62” de coordenadas N=8’191,915.2003, E=224,151.4616 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 29.95 m hasta encontrar el vértice “61” de coordenadas UTM N=8’191,934.1928, E=224,174.6246.

Del vértice “61” de coordenadas N=8’191,934.1928, E=224,174.6246 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 16.44 m hasta encontrar el vértice “60” de coordenadas UTM N=8’191,944.3980, E=224,187.5139.

Del vértice “60” de coordenadas N=8’191,944.3980, E=224,187.5139 se continua en línea recta en dirección noreste con  una distancia de 675.53 m hasta encontrar el vértice “59” de coordenadas UTM N=8’192,448.7764, E=224,636.8948, cerrándose en este punto la poligonal.

AREA DEL LEVANTAMIENTO:    4’104,000.17 m2 o 410.400017 Has

AREA REGISTRADA: 4’065,960.00 m2 o 406.6596 Has

Diferencia: 38,040.17 m2 (Dentro del rango de tolerancia, Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC del 29.08.2008)

Plano SPQU-PER de  fecha marzo 2009-06-17

4.-	EDIFICACIONES

1.- Terminal de Pasajeros.

2.- Torre de Control.

3.- Caseta de Bombeo de agua.

4.- Comisaría PNP

5.- Almacenes.

6.- Grifo de Combustible.

7.- Comedor Trabajadores.

8.- Servicios Higiénicos.

9.- Caseta de Control.

10.- Antiguo Hangar-PNP

11.- Losa Deportiva.

12.- Sala Transmisores.

13/14.- Taller y Sala de Mecánica.

15.- Vivienda Funcionarios.

16.- Sala TX-RX Laboratorio Electrónica.

17.- Vivienda Guardián.

18/19.- Bloque Sanitario-Incinerador.

20.- Base SEI.

21.- Caseta Transformador SEI.

22.- Cisterna SEI.

23.- Poza Asfáltica.

24.- Sub-Estación Eléctrica.

25.- Caseta Glide Slope.

26.- Caseta Equipo Receptores.

27.- Sala Receptores.

28.- Poza de Agua.

29.- Tanque Elevado.

30.- Cisterna.

31.- Vivienda Guardianía y Almacén.

32.- Poza de Agua.

33.- Caseta Gas Hidrogeno.

34.- Almacenes.

35.- Caseta de Control.

36.- Sub-estación Eléctrica.

37.- PetroPerú.

38.- Caseta de Control.

39.- Caseta de Control.

40.- Caseta de Bombeo y cisterna.

41.-  Caseta de Peaje

5.-	DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EN GENERAL

# TERMINAL DE PASAJEROS (Plano SPQU-P.DT-01)

Edificio de  dos pisos, se conforma por los siguientes ambientes:

Primer Piso.-  Ingreso, Sala de Espera, 6 Stand, 4 Tiendas Comerciales,  SSHH Damas, SSHH hombres,  SERPOST, TUUA, Oficina,  Sala de Llegada, Escalera, 2 SSHH, Oficina de Aduanas, Sala de Prensa, Puesto Policial, Sanidad, Sala Ultima de Espera, 2 Tiendas, SSHH Damas, SSHH Hombres, Depósito, Bar, Sala VIP, Información Turística, Oficina Seguridad del Aerop., Control,  Hall Principal, 8 Tiendas, Informes, SSHH Damas, SSHH Hombres, Escalera, 2 Depósitos, 6 Oficinas Cias Aéreas Zona de Counters, Escalera, Comunicaciones, Meteorología, AIS, SH, Ascensor, Secretaria, Salón VIP.

Segundo Piso	.-Terraza, Cafetería, Cocina, 2 Depósitos, Baño, Escalera, SSHH Damas, SSHH Hombres,  Sala MDF, Sala Grabaciones, Ascensor, SH, Sala REDAP, Jefatura de Aeropuerto, 3 Oficinas administrativas

Con las características constructivas siguientes:

Estructura a base de columnas y vigas de concreto, techos aligerados tipo bóveda, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de terrazo, puertas de aluminio y vidrio, mamparas y ventanas de aluminio, vidrio polarizado, muros enchapados con sillar, baños con aparatos sanitarios de color, revestimiento de paredes de mayólica de color, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas, sistema de perifoneo, teléfono.

Área construida	  	           :

Primer Piso				:	3,267.93 m2.

Mezzanine 				:	   725.53 m2.

Área Total Construida		:	3,993.46 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# TORRE CONTROL (Plano  SPQU-P.DT.02)

Está conformada por los siguientes ambientes:

Tercer Piso   : Sala para equipo REDAP y ascensor

Cuarto piso 	: Sala para equipo AFTN y ascensor

Quinto piso	: Sala para equipo VHF y ascensor

Sexto piso	: Sala de Descanso con baño

Séptimo piso	: Torre de control.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras a base de columnas y vigas soleras de concreto, con muros de muros de albañilería enchapados con sillar, techos aligerados, escaleras de concreto, pisos de terrrazo, puertas de aluminio,  ventanas de aluminio y vidrios polarizados, aparatos sanitarios de color, baños enchapado con mayólica de color, instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área construida			:

Tercer piso			:	40.96 m2.

Cuarto piso			:	40.96 m2.

Quinto piso			:	40.96 m2.

Sexto piso			:	40.96 m2.

Sétimo piso			:	40.96 m2.

Área construida total			:        204.80 m2.

Antigüedad de la construcción	:	30 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 3       CASETA DE BOMBEO DE AGUA y CISTERNA (Plano SPQU-P.DT.03)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Caseta de bombeo.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo aligerado, muros de albañilería, piso de cemento, puertas y ventanas de metal, muros enchapados en sillar , instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	64.35 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# COMISARIA PNP (Plano SPQU-P.DT.04)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Oficina, Oficina de Comisario, Pasadizo, Dormitorio, Baño, Archivo, Archivadores, Pasadizo y Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo aligerado de concreto armado, muros de albañilería, piso vinílico, puertas madera y ventanas de metal, Baños con aparatos sanitarios de losa y zócalos con mayólica blanca, muros enchapados en sillar, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	108.06 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# ALMACENES (Plano SPQU-P.DT-05)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Casa de Fuerza, Sub-Estación Eléctrica,  tres Oficinas y doce almacenes.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y soleras de concreto armado, techo de tijerales metálicos y cobertura de calamina, muros de albañilería, piso de cemento pulido y concreto, revestimiento de muros con sillar, puertas y ventanas metálicas, baños de aparatos sanitarios de color blanco, zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	1,653.27 m2

Antigüedad de la Construcción	:	30 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# GRIFO DE COMBUSTIBLE (plano SPQU-P.DT.06)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Tanque 1,  Tanque 2 y Surtidores.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto, muros de albañilería, techo de losa aligerada, piso de cemento pulido, puertas de triplay, instalaciones eléctricas empotradas y dos surtidores.

Área Construida			:	26.25 m2.

Antigüedad de la Construcción    	:           25 años

Estado de Conservación                :            Regular

# COMEDOR TRABAJADORES (plano SPQU-P.DT.07)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Comedor, Cocina y 2 Depósitos.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y muros de albañilería, techo de calamina apoyada en los muros, piso de cemento pulido, puertas contraplacadas y ventanas de madera, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	82.97 m2

Antigüedad de la Construcción	:	29 años

Estado de Conservación		:	Regular

# SERVICIOS HIGIENICOS (Plano SPQU-P.DT.08)

Construcción de un piso, conformada por un ambiente: Baño

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losa aligerada de concreto armado, piso de loseta, puertas y ventanas metálicas, aparatos sanitarios de losa blanca, zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	10.83 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	9 años.

Estado de Conservación		:	Malo

# CASETA DE CONTROL (Costado del comedor)(Plano  SPQU-P.DT.09)

Edificación de un solo piso, conformada por un solo ambiente: Garita de Control.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción de muros albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo aligerado de concreto armado, piso de cemento pulido, puertas y ventanas de fierro, vidrios simples traslucidos, muros tartajeados, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	 7.29 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	29  años.

Estado de Conservación		:	   Bueno.

# ANTIGUO HANGAR-PNP   (Plano SPQU-P.DT.10)

Edificación de un solo piso, conformada por los ambientes siguientes: 2 Dormitorios, Baño, Oficina y Antiguo Hangar.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción de base de columnas y vigas soleras de concreto armado, techo de tijerales metálicos y con cubierta de calamina metálica, muros de calamina metálica, piso de cemento pulido, con instalaciones eléctricas expuestas.

Área Construida			:	252.08 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	29  años.

# Estado de Conservación		:	Regular.

# LOSA DEPORTIVA (Plano SPQU-P.DT-11)

Edificación conformada por una losa de concreto.

Área Construida			:	720.00 m2.

Antigüedad                                   :            18 años

Estado de conservación                 :            Regular

# SALA TRANSMISORES (Plano SPQU-P.DT.12)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Oficina, tres Salas  y SSHH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de aligerado de concreto armado,  piso vinílico, puertas contraplacadas de madera,  baños con aparatos sanitarios de losa blanca y zócalos de mayólica de color blanco e instalaciones  sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	147.57 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# TALLER Y SALA DE MECANICA (Plano SPQU-P.DT.13/14     )

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Taller de Mecánica, Sala de Mecánica y Sub Estación.

Con las características constructivas siguientes:

Taller de mecánica: 	estructura a base de columnas y vigas de concreto, techo de calamina apoyada en los muros, piso de cemento pulido.

Sala de mecánica:  	estructuras base de columnas y vigas de concreto, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso de cemento pulido, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas metálicas, e instalaciones eléctricas empotradas.

Área Total Construida  Taller		          :	           60.35 m2.

Sala Mecánica       :           36.47 m2

Antigüedad de la Construcción	           :	30 y 29 años.

# Estado de Conservación		           :	Regular.

# VIVIENDA DE FUNCIONARIOS (Plano SPQU-P.DT.15)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Sala-Comedor, Cocina, tres Dormitorios, dos Baños y Patio.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losa aligerada inclinada de concreto armado, muros de albañilería, piso loseta vinílica, superficie de ladrillo caravista, baños con aparatos sanitarios blancos, zócalos de mayólica blanca parcial, puertas contraplacadas de madera, ventanas metálicas, instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	118.50 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# SALA TX-RX LABORATORIO ELECTR. (Plano SPQU-P.DT.16    )

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Laboratorio 1, Laboratorio 2, Laboratorio 3, Laboratorio 4, Baño y Depósito.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería, piso losa vinílica, superficie de ladrillo caravista, baños con aparatos sanitarios de losa blancos con mayólica blanca, puertas contra placadas, ventanas metálicas, instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	115.41 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

# Estado de Conservación		:	 Bueno

# VIVIENDA GUARDIAN   (Plano SPQU-P.PT.17)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Sala, Comedor, Tres Dormitorios  y dos Baños.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura con muros de tabiques de madera y triplay, falso cielo de triplay, techo de tijerales de madera y cobertura de eternit, piso cemento pulido cubierto con tapizón, puertas y ventanas madera corriente, baños con aparatos sanitarios de losa blanca y mayólica blanca parcial, instalaciones  sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	67.38 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	29 años.

# Estado de Conservación		:	Regular.

# BLOQUE SANITARIO-INCINERADOR (Plano SPQU-P.PT.18-19)

Construcción de un piso, con la distribución siguiente:

Incinerador, Área de Carga y Descarga, Patio de Maniobras

Bloque Sanitario: Área de Contenedores, Almacén, Oficina con baño, Local Sanitario.

Con las características constructivas siguientes:

Bloque Sanitario:	Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de calamina, piso de cemento pulido, puertas contraplacadas de madera, ventanas de fierro, baño con aparatos sanitario de losa blanca, con zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Incinerador:	Estructura a base de columnas y vigas de madera, techo de calamina metálica, piso de cemento pulido, instalaciones eléctricas expuestas, incluye equipos.

Área Construida		            :

Incinerador				:	42.22 m2.

Bloque Sanitario			:	125.68 m2.

Área Total Construida		:	167.90 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	6 años

Estado de Conservación		:	Bueno.

20  BASE SEI (Rescate)   (Plano  SPQU-P.DT.20)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Dos Estacionamientos para ECI, Zona de Extintores, Oficina, SSHH, Almacén, Depósito, Sala de Usos Múltiples, Estar, Dormitorio (vestuarios) y Servicios Higiénicos.

Con las características constructivas siguientes:

Estacionamientos:	estructura a base de columnas y vigas metálicas, techo de correas metálicas y cobertura metálica, piso de concreto, instalaciones eléctricas expuestas.

Oficina: estructura a base de columnas y vigas de concreto, muros de      albañilería, techos de calaminón T, piso de cemento pulido, ventanas de fierro, puertas contraplacadas, baños con aparatos de losa  blanca con mayólica blanca, instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	276.80 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	4 años.

# Estado de Conservación		:	Bueno.

# 21  CASETA TRANSFORMADOR SEI (Plano SPQU-P.DT.21)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado Caseta.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura a base de columnas y vigas de concreto, techo de losa aligerada de concreto armado,  piso de cemento pulido, muros de albañilería, puertas metálicas, revestimiento tarrajeado, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	4.40 m2

Antigüedad                                    :           4 años

Estado de Conservación                :            Bueno

# 22  CISTERNA SEI    (Plano SPQU-P.DT.22)

Estructura utilizada para el abastecimiento de agua de los vehículos del SEI.

Con las características constructivas siguientes:

Esta conformada por una losa fondo, muros y losa tapa de concreto armado, tartajeo impermeable de muros interiores y fondo, incluye electrobomba centrifuga de agua, tuberías de fierro expuestas e instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	15.00m2

Antigüedad                                    :          4 años

Estado de Conservación                :           Bueno

# 23  POZA ASFALTICA   (Plano SPQU-P.DT.23)

Construcción de un piso conformada por los siguientes ambientes:

Poza Asfáltica 1 y Poza Asfáltica 2.

Con las características constructivas siguientes:

Poza asfáltica 1:	Estructura de muros de albañilería, techo de vigas y   correas de madera, techo de calamina.

Poza asfáltica 2:	Poza de concreto sin cubierta.

Área Construida			:	107.31 m2.

Antigüedad                                    :          25 años

Estado de Conservación                :           Regular

# 24  SUB-ESTACION ELECTRICA   (Plano SPQU.P.DT.24)

Construcción de un piso conformado por un solo ambiente denominado:

Sub-Estación Eléctrica.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura a base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losa aligerada concreto armado, muros de albañilería, piso de cemento pulido, puerta de fierro, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	7.73 m2

Estado de conservación                 :         Regular

# 25   CASETA GLIDE SLOPE  (Plano SPQU-P.DT.25)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Caseta Glide Slope.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura a base de planchas metálicas, apoyada sobre cuatro dados de concreto.

Área Construida			:	9.59 m2.

Antigüedad                         		:          2 años

Estado de Conservación                :          Buena

# 26   CASETA EQUIPOS RECEPTORES  (Plano SPQU-P.DT.26)

Construcción de un piso, conformada por un solo ambiente denominado Caseta de Equipos Receptores.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura a base de columnas y vigas de concreto, muros de albañilería, techo de losa aligerada de concreto armado, piso de cemento pulido, puertas contraplacadas de madera y ventanas de fierro, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	18.40 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

# Estado de Conservación		:	Regular.

# 27  CASETA RECEPTORES  (Plano SPQU-P.DT.27)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Sala de Equipos, 2 Oficinas y SH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso vinílico, puertas metálicas y de madera,  ventanas metálicas, baños aparatos de lasa vitrificada blanca y zócalos con mayólica de color blanco, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	96.28 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# 28   POZA DE AGUA  (Plano SPQU-P.DT.28)

Construcción conformada por muros de albañilería tarrajeados.

Área Construida			:	5.83 m2.

# 29 TANQUE ELEVADO (zona receptores)(plano SPQU-P.DT.29)

Construcción constituida por columnas de concreto, vigas de amarre, losa de concreto, tanque de eternit e instalaciones vistas.

Área Construida			:	4.43 m2.

Antigüedad  de la Construcción      :              1 año

Estado de Conservación                 :          Bueno

# 30  CISTERNA (zona receptores)(plano SPQU-P.DT.30)

Construcción conformada por cisterna de concreto, tapa metálica.

Área Construida			:	13.09 m2.

Antigüedad de la Construcción      :           1 año

Estado de Conservación                :            Buena

# 31  VIVIENDA GUARDIANIA Y ALMACEN (Plano SPQU-P.DT.31)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Tres  Dormitorios, Baño, Cocina, SSHH, Sala-Comedor, dos Patios.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de  canalón, piso cemento pulido, puertas madera,  ventanas metálicas, baños con aparatos sanitarios de losa blanca, mayólica nacional blanca,  instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	122.23 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

Estado de Conservación		:	Regular.

# 32   POZA DE AGUA (SPQU-P.DT.32)

Construcción constituida  por muros de albañilería tarrajeados.

Área Construida			:	18.49 m2.

# 33   CASETA GAS HIDROGENO   (Plano SPQU-P.DT.33)

Construcción de un piso, conformada por un solo ambiente denominado Caseta Gas Hidrogeno.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto, muros de albañilería enchapados con sillar,  techo de losa aligerada, piso de cemento pulido,  puerta metálica, ventanas de fierro, instalaciones eléctricas monofásica sin empotrar.

Área Construida			:	18.00 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	29 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# 34   ALMACENES (Plano SPQU.P.DT.34)

Construcción de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Almacén 1(DMA), Almacén 2, Almacén 3, Almacén 4.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas soleras de concreto armado, techo de tijerales metálicos con cobertura de calamina metálica, muros de albañilería, piso de cemento pulido, revestimiento de muros con sillar, puertas y ventanas metálicas, baños con aparatos sanitarios de losa blanca y zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	515.54 m2

Antigüedad de la Construcción	:	9 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# 35   CASETA DE CONTROL (Plano SPQU.P.DT.35)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Caseta de control.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción a base de columnas y vigas de concreto, muros albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo aligerado se concreto armado, piso de cemento, puertas de fierro, ventanas de fierro, vidrios grises, muros tarrajeados frotachados, con instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	7.20 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	29 años.

# Estado de Conservación		:	Bueno.

# 36   SUB-ESTACION ELECTRICA (Plano SPQU-P.DT.36)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Sub-estación eléctrica.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción a base de columnas y vigas de concreto, muros albañilería, techo aligerado, piso de cemento pulido, puertas de metal, con instalaciones eléctricas  empotradas.

Área Construida			:	16.56 m2.

Estado de Conservación                   :            Bueno.

# 37   PETROPERU    (SPQU-P.DT.37)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: Caseta de Vigilancia, Oficina, Comedor, Baño, Cisterna, Taller, Almacén, Sub estación, Sótano para Bombas, Zona de Tanques, Zona de Recepción, Caseta de Vigilancia, Grupos Electrógenos.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas de concreto, muros de albañilería, techo de calamina sobre viguería metálica, piso de loseta vinílica, ventanas de fierro y puertas contraplacadas, muros con tarrajeado frotachado y  pintados, baños con aparatos sanitarios de losa blanca, zócalos de mayólica blanca parcial, con instalaciones eléctricas empotradas, corriente monofásica.

Área Construida			:	458.05 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	30 años.

# Estado de Conservación		:	Bueno.

# CASETA DE CONTROL PEAJE (ingreso al aeropuerto)(SPQU-P.DT.38)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: Caseta de control y baño.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, muros de albañilería, techo aligerado de concreto armado, piso de loseta vinílica, puertas de madera,  ventanas de aluminio, vidrios grises, baño con aparatos sanitarios blancos y mayólica blanca con instalaciones sanitarias y  eléctricas empotradas.

Área Construida			:	20.09 m2.

Antigüedad de la Construcción         :            29 años

Estado de conservación                   :           Buena

# CASETA CONTROL (PSQU-P.DT.39))

Edificación de un solo piso, conformada por un solo ambiente denominado

Caseta de Control.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, muros de albañilería, techo aligerado, piso de vinílico, carpintería de aluminio en puertas y ventanas, vidrios grises, con instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	 3.65 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	29  años.

Estado de Conservación		:	 Regular.

# CASETA DE BOMBEO Y CISTERNA (SPQU-P.DT.40)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Caseta de bombeo.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo aligerado de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo, piso de cemento, puertas y ventanas de  metal, muros tarrajeados, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	13.11 m2.

Antigüedad de la Construcción         :           2 años

Estado de conservación                   :           Buena.

- CASETA DE PEAJE (playa de estacionamiento)(SPQU-P.DT.41)

Edificación de un piso, conformada de los siguientes ambientes: Caseta de Peaje y Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo aligerado de concreto armado, muros de albañilería, piso vinílico, puertas y ventanas de  aluminio, muros tarrajeados,  baño con aparatos sanitarios blancos y zócalos de mayólica blanca e instalaciones sanitarias y  eléctricas empotradas.

Área Construida			:	6.95 m2.

Antigüedad de la Construcción       :          8 años

Estado de Conservación                :          Buena

OTRAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

- Pista de aterrizaje

Longitud			:	2,980.00 m.

Ancho			:	45.00 m.

Elevación			:	2,540.7312 m (8,335.7323 pies).

Superficie de Rodadura 	: 	Asfalto.

PCN			:	39 FBXT.

Estado de Conservación	:   	Regular.

- Plataforma

Dimensiones		:    	200.00 m x 80.00 m.

Superficie de Rodadura	:   	Concreto

Estado de Conservación	:  	Bueno.

- Calle de acceso

Dimensiones		:    	190.00 m x 23.00 m.

Superficie de Rodadura	:   	Asfalto.

Estado de Conservación	:  	Bueno.

- Calle de rodaje

Dimensiones		:  	2,400.00 m x 23.00 m.

Superficie de Rodadura	:	Asfalto.

Estado de Conservación	:  	Regular.

- Playa de Estacionamiento

Dimensiones                   :          150mx100m

Superficie de Rodadura:          Asfalto

Estado de Conservación:           Regular

6)  Cerco perimétrico

Cerco de albañilería       :            3,115 m

Cerco de postes de concreto con alambre de puas:  1,116 m

Gaviones:      4,231 m

Estado de conservación:           Bueno

Fecha de Actualización: Junio 2009

AEROPUERTO  “CRL. FAP. ALFREDO MENDIVIL” AYACUCHO

1.-	GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Plano Perimétrico del terreno, las Edificaciones y Sistemas de Navegación Aérea del Aeropuerto “CRL. FAP. Alfredo Mendivil” de Ayacucho, de propiedad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.

El levantamiento del terreno se ha realizado con GPS de precisión y se ha efectuado el amarre de la poligonal de trabajo desde el punto geodésico SIRGAS del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) que se encuentra ubicado al lado del Abrigo Meteorológico, dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Ayacucho.

Con respecto al B.M. de control vertical se ha realizado una nivelación cerrada con el B.M. oficial, ubicado dentro de las instalaciones de la Transportadora de Gas Perú (T.G.P), a partir del cual se ha llevado la cota a la plataforma de la Torre de Control y a ambas cabeceras de la pista de aterrizaje.

CORPAC S.A. es propietaria de los terrenos del aeropuerto y su dominio se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Ayacucho, de la siguiente forma:

531,401.96 m2  terreno inscrito en la ficha Nº 14459

Área Total Inscrita:  531,401.96 m2

2.-	UBICACION

El Aeropuerto de Ayacucho “CRL. FAP. Alfredo Mendivil” se encuentra ubicado en la Av. El Ejercito Nº 950, en el Distrito Ayacucho,  Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.

3.-	LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS

Por el Norte: Lado (G-H)

Con una línea recta de un tramo, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “G” de coordenadas WGS 84, UTM N=8’546,965.5949, E=586,736.0983 sé continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 100.00 m. hasta encontrar el vértice “H” de coordenadas UTM N=8’546,926.8940,  E=586,828.3059.

Por el Este: Lados (H-A)

Con una línea quebrada de un tramo recto, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “H” de coordenadas UTM N=8’546,926.8940, E=586,828.3059 sé continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 2,989.20 m hasta encontrar el vértice “A” de coordenadas UTM N=8’544,170.6147,  E=585,671.4821.

Por el Sur: Lados (A-B)

Con una línea recta de un tramo, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “A” de coordenadas UTM N=8’544,170.6147, E=585,671.4821 sé continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 176.20 m hasta encontrar el vértice “B” de coordenadas UTM N=8’544,219.6336,   E=585,502.2379.

Por el Oeste: Lados (B-C, C-C1, C1-D1,D1-E, E-F, F-G)

Con una línea quebrada de seis tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “B” de coordenadas UTM N=8’544,219.6336, E=585,502.2379 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  1,369.50 m hasta encontrar el vértice “C” de coordenadas UTM N=8’545,462.4164,  E=586,032.2473.

Del vértice “C” de coordenadas UTM N=8’545,462.4164, E=586,032.2473 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  145.03 m hasta encontrar el vértice “C1” de coordenadas UTM N=8’545,538.5444,  E=585,898.5184.

Del vértice “C1” de coordenadas UTM N=8’545,538.5444, E=585,898.5184 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  172.48 m hasta encontrar el vértice “D1” de coordenadas UTM N=8’545,710.5684,  E=585,911.1043.

Del vértice “D1” de coordenadas UTM N=8’545,710.5684, E=585,911.1043 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 336.51 m hasta encontrar el vértice “E” de coordenadas UTM N=8’546,020.8561, E=586,041.3368

Del vértice “E” de coordenadas UTM N=8’546,020.8561, E=586,041.3368 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  275.00 m hasta encontrar el vértice “F” de coordenadas UTM N=8’545,914.4285,  E=586,294.9077.

Del vértice “F” de coordenadas UTM N=8’545,914.4285, E=586,294.9077 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  1,140.00 m hasta encontrar el vértice “G” de coordenadas UTM N=8’546,965.5949,  E=856,736.0983, cerrándose en este punto el polígono.

Área del levantamiento		       :    534,946.03 m2

Área Inscrita                                           :   531,401.96 m2

Diferencia                                      :      3,544.07 m2(dentro del rango de tolerancia, Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC del 29.08.2008)

4.-	EDIFICACIONES

- Terminal de Pasajeros.

- Modulo de Talleres

- Vivienda del Jefe de Aeropuerto

- Ex Caseta de Transmisores (Depósito de servicios)

- Contenedores

- Transportadora del Gas de Camisea. (Usuario)

- Ex Pabellón de Equipos

- Sala Transmisora, Equipos NDB

- Comisaría

- Garita de Control

- Mercado Artesanal.

- Cisterna de Agua.

- Tanque para Combustible

- Poza de Asfalto 1

- Poza de Asfalto 2

- Garita de Vigilancia Nº 1

Garita de Vigilancia Nº 2

- Hangar Los Andes

- Estac. Combustibles Los Andes

- Estac. Combustibles COYOT AIR

- Caseta de Grupos Electrógenos

5.-	DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES

# TERMINAL DE PASAJEROS (SPHO –PDT-01)

Edificio de  seis pisos conformada por los siguientes ambientes:

Primer piso:

Conformado por los siguientes ambientes: Ingreso, Hall Mostradores, Oficina Jefe Operaciones, AIA-ARO, Sala VIP, Escalera a Torre de Control, SSHH Damas, SSHH Hombres, 2 Tiendas Artesanía, Control de Embarque, Escalera a Segundo piso,  9 Oficinas Administrativas, Sala de Embarque, Sala de Llegada, Enfermería, SH Discapacitados, S.H. Damas, SH. Caballeros.

Segundo piso:

Conformado por los siguientes ambientes: Mezanine, Espigón, Cafetería, Comedor, Cocina y 5 oficinas con SH.

Tercer piso 	: Oficina Técnica.

Cuarto Piso	: Sala de Grabaciones.

Quinto Piso	: Sala VHF.

Sexto Piso	: Torre de Control.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado inclinados, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de losetas, puertas de madera y aluminio, mamparas y ventanas de aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, zócalos de cerámica decorada, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas, sistema de perifoneo, teléfono y extintor contra incendios.

Área construida			:

Primer Piso	:	2,636.08 m2.

Segundo Piso	:	   699.01 m2.

Tercer Piso	: 	     48.00 m2.

Cuarto Piso	: 	     48.00 m2.

Quinto Piso	:	     80.25 m2.

Sexto Piso	:	     79.00 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	     34 años.

Estado de Conservación		:	     Bueno.

# MODULO DE TALLERES-SEI (SPHO –PDT-02-03)

Edificación de 1 pisos conformada por los siguientes ambientes:

Almacén S.E.I., Oficinas Helioamerica, Oficina, Rescate, Oficina, Vestuario, Sala de Combustible, DMA, Casa de Fuerza, Sub Estación, Taller de Electricidad y Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento bruñado coloreado, puertas y ventanas de fierro, vidrio, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	748.44 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	34 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# VIVIENDA DEL JEFE DE AEROPUERTO (SPHO –PDT-02-03)

Edificación de 1 pisos conformada por los siguientes ambientes:

Sala-Comedor, Cocina, dos Dormitorios y  Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento – arena confinada, con columnas de concreto armado, techos de calamina metálica, pisos de cemento pulido, puertas de madera,  ventanas de fierro, muros tarrajeados, aparatos sanitarios blancos, instalaciones eléctricas empotrar.

Área Construida			:	73.88 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	34 años.

Estado de Conservación		:	Regular.

# EX CASETA DE RECEPTORA (SPHO –PDT-04)

Estructura de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento pulido, puertas y ventanas de fierro, vidrio, tarrajeo frotachado en muros, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	19.60 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	33 años.

Estado de Conservación		:	Regular.

# SALA DE CONTENEDORES  (SPHO –PDT-05)

Construcción de un piso, con la distribución siguiente: Ambiente de  Contenedores, Depósito, Hall, Oficina, Baño, Area de Volteo, Patio de Maniobras.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura base de columnas y vigas  de concreto armado techo de viguetas de madera con cobertura de eternit, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de canto rodado, puertas y ventanas de madera, sin revestimiento en paredes, baño con aparatos sanitarios de losa, instalaciones  eléctricas sin empotradas.

Área Construida			:	55.20 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	5 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# TRANSPORTADORA DEL GAS DE CAMISEA (USUARIO) (SPHO –PDT-06)

Área que se encuentra en cesión en uso a la Transportadora de Gas de Camisea.

Área Construida			:	1,967.02 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	5 años.

Estado de Conservación		:	Muy bueno.

# EX PABELLÓN DE EQUIPOS  (SPHO –PDT-07)

Edificaron de un piso, con la distribución de ambientes siguiente: Dos   Almacenes y Ex Sala Transmisora.

Paredes de madera, techo de viguetas de madera con cobertura de calamina metálica, piso de cemento pulido, puerta y ventanas de madera, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	79.88 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	43 años.

Estado de Conservación		:	Regular.

# SALA TRANSMISORA, EQUIPOS NDB (SPHO –PDT-08)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: Sala de Transmisores  Equipos NDB, Laboratorio Taller Electrónico, Depósito y Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena confinada, con columnas de concreto armado, techo de viguetas de madera con cobertura de eternit, pisos de cemento pulido, muros tarrajeados, puerta de madera y ventanas de fierro, con instalaciones eléctricas trifásicas empotradas.

Área Construida			:	68.43 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	    8 años.

Estado de Conservación		:	    Buena.

# COMISARIA (SPHO –PDT-09)

Construcción de un piso, con un solo ambiente para uso de la comisaría.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento pulido, puertas y ventanas de fierro, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	26.37 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	  14 años.

Estado de Conservación		:           Regular.

# GARITA DE CONTROL (SPHO –PDT-10)

Construcción de un piso, con un solo ambiente llamado garita de control.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería confinada de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo con cobertura de eternit, piso de cemento pulido, puertas y ventanas de madera, instalaciones eléctricas sin empotradas.

Área Construida			:	12.60 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	14 años.

Estado de Conservación		:          Regular.

# MERCADO ARTESANAL

Estructura de adobe y piedra, techos con cobertura de eternit, ventanas de madera corriente.

Este ambiente se encuentra en estado de abandono.

Área Construida			:	103.36 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	13 años.

Estado de Conservación		:	Muy malo.

# CISTERNA DE AGUA (SPHO –PDT-12)

Construcción de un piso, de un solo ambiente llamado cisterna.

Con las características constructivas siguientes:

Muros, losas de fondo y techo de concreto armado, tarrajeo impermeable interior, instalaciones sanitarias.

Área Construida			:	30.49 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	33 años.

Estado de Conservación		:          Regular.

# DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (SPHO –PDT-13)

Construcción de un nivel, con un solo ambiente denominado tanque subterráneo para combustible.

Muros y losas sólidas de concreto armado, tarrajeo impermeable interior.

Área Construida			:	31.06 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	33 años.

Estado de Conservación		:	Bueno

# POZA DE ASFALTO 1 (SPHO –PDT-14)

Construcción de un piso, destinado para almacén de asfalto.

Con las características constructivas siguientes:

Albañilería confirmada con elementos de concreto armado, muros de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento - arena, techo de viguetas de madera con cobertura de calamina metálica.

Área Construida			:	40.56 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	19 años.

Estado de Conservación		:          Regular.

# POZA DE ASFALTO 2 (SPHO –PDT-15)

Construcción de un piso, destinado para almacén de asfalto.

Con las características constructivas siguientes:

Albañilería confirmada con elementos de concreto armado, muros de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento - arena, techo de viguetas de madera con cobertura de calamina metálica.

Área Construida			:	43.00 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	15 años.

Estado de Conservación		:          Regular.

# GARITA DE VIGILANCIA Nº1 (SPHO –PDT-16)

###### GARITA DE VIGILANCIA Nº2

Construcción de un piso, con las características siguientes:

Garita de Vigilancia Nº1 ubicada en PV-2 de la plataforma de estacionamiento de aeronaves.

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento - arena confinada, techo con cobertura de eternit, piso de cemento pulido, ventanas de madera rústica, instalaciones eléctricas sin empotradas.

Área Construida			:	6.10m2.

Antigüedad de la Construcción	:	14 años.

Estado de Conservación		:	Regular

Garita de Vigilancia Nº2 ubicada en la plataforma de estacionamiento de aeronaves.

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento - arena confinada, techo con cobertura de eternit, piso de cemento pulido, ventanas de madera rústica, instalaciones eléctricas sin empotradas.

Área Construida			:	8.20 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	14 años.

Estado de Conservación		:          Regular.

# HANGAR LOS ANDES - USUARIO (SPHO–P.DT-17)

Edificación de un piso, con un solo ambiente denominado Hangar     Estructura aporticada metálica, con cubierta de planchas metálicas,        muros de cierre con planchas corrugadas metálicas, piso de concreto.

Área Construida                           :    290.00 m2

Antigüedad de la Construcción     :    1 año

Estado de Conservación              :    Muy Buena

18  DEPOSITO DE COMBUSTIBLE LOS ANDES (SPHO-P.DT.18)

Edificación de un piso de un solo ambiente denominado Depósito de   Combustible Los Andes.

Área Construida                             :       31.28 m2

Antigüedad de la Construcción       :       1 año

Estado de Conservación                :      Muy Bueno

- DEPOSITO COMBUSTIBLE COYOT AIR(SPHO.P.DT.19)

Edificación de un piso, con un solo ambiente denominado Depósito de Combustible.

Área Construida                          :      74.20 m2

Antigüedad de la Construcción    :         0 años

Estado de Conservación              :     Muy Bueno

20 CASETA GRUPOS ELECTROGENOS(SPHO.P.DT.20)

Edificación de un piso, con un solo ambiente denominado Caseta de   Grupos Electrógenos.

Área Construida                          :       25.25 m2

Antigüedad de la Construcción    :       1 año

Estado de  Conservación            :        Muy Bueno

21 OTRAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

- Pista de aterrizaje

Longitud                           :    2,800.00 m

Ancho                               :         45.00 m

Elevación                          :   2,717.90 m (8,917.00 pies)

Superficie de Rodadura     :   Asfalto

PCN	                       :   21  F/B/X/T

Estado de Conservación	  :   Malo.

- Plataforma de Aviones

Dimensiones                  	 :    200 m x 100 m

Superficie de Rodadura     :   Pavimento Flexible

Estado de Conservación   :   Malo.

- Calle de acceso

Dimensiones                     :    80 m x 22.50 m

Superficie de Rodadura     :    Pavimento Flexible

Estado de Conservación    :   Malo

- Cerco perimétrico provisional de 6,749.90 m de postes de concreto y alambre de púas en mal estado, también de albañilería

- Sistemas de drenaje.

- Playa de Estacionamiento de vehículos.

Superficie de Rodadura     :   Asfalto

Estado de Conservación   :   Malo.

Fecha de Actualización:   Junio 2009

AEROPUERTO  INTERNACIONAL “INCA MANCO CAPAC”

DE LA CIUDAD DE JULIACA

1.-	GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Plano Perimétrico del terreno, las Edificaciones y Sistemas de Navegación Aérea del Aeropuerto “Inca Manco Capac” de la ciudad de Juliaca, de propiedad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.(CORPAC S.A.)

El levantamiento del terreno se ha realizado con GPS de precisión y se ha efectuado el amarre de la poligonal de trabajo desde el punto geodésico SIRGAS del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) que se encuentra ubicada aproximadamente a 150 metros al Sur este del centro poblado Ayabacas, distrito Juliaca, Provincia San Román, departamento de Puno.

Con respecto al B.M. de control vertical se ha realizado una nivelación cerrada con el B.M. oficial, ubicado en la carretera Juliaca–Ayaviri entre los pueblos de Juliaca y Ayaviri, situado sobre un terreno gramoso junto al edifico de Corpac S.A, a partir del cual se ha llevado la cota a la plataforma de la Torre de Control y a ambas cabeceras de la pista de aterrizaje.

CORPAC S.A es propietaria de los terrenos del aeropuerto y su dominio se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Juliaca, de la siguiente forma:

1’107,358.0 m2  terreno inscrito en tomo 15, fojas 258 partida XLVII

21,089.29 m2  terreno inscrito en la ficha N° 2689-R, rubro C-4.

3,856.80 m2  terreno inscrito en la ficha N° 723-R.0.2

Área Total Inscrita:  1’132,304.09 m2   o  113.230409 Has

Existe un área que se encuentra en posesión de CORPAC S.A. que tiene una extensión de:   43,165.42 m2  terreno en posesión de Corpac S.A.

2.-	UBICACION

El Aeropuerto Internacional “Inca Manco Capac” se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Juliaca en la Av. Aviación S/N Parcialidad Centro Uray Jaran, en el Distrito Juliaca,  Provincia de San Román, Departamento de Puno.

3.-	LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS

Por el Norte: Lados (42-41, 41-40, 40-39, 39-38, 38-37, 37-36, 36-35, 35-34, 34-33)

Con una línea quebrada de nueve tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “42” de coordenadas UTM WGS 84 N=8’290,566.6721, E=373,811.1400 sé continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 2717.04 m. hasta encontrar el vértice “41” de coordenadas UTM N=8’289,563.5677,  E=376,336.2287

Del vértice “41” de coordenadas UTM N=8’289,563.5677, E=376,336.2287 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  10.00 m hasta encontrar el vértice “40” de coordenadas UTM N=8’289,563.5714,  E=376,346.2287

Del vértice “40” de coordenadas UTM N=8’289,563.5714, E=376,346.2287 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  218.50 m hasta encontrar el vértice “39” de coordenadas UTM N=8’289,765.5965,  E=376,429.4640

Del vértice “39” de coordenadas UTM N=8’289,765.5965, E=376,429.4640 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  9.00 m hasta encontrar el vértice “38” de coordenadas UTM N=8’289,767.1214,  E=376,438.3338

Del vértice “38” de coordenadas UTM N=8’289,767.1214, E=376,438.3338 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  292.00 m hasta encontrar el vértice “37” de coordenadas UTM N=8’289,653.1529,  E=376,707.1743

Del vértice “37” de coordenadas UTM N=8’289,653.1529, E=376,707.1743 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  8.00 m hasta encontrar el vértice “36” de coordenadas UTM N=8’289,645.6668,  E=376,709.9951

Del vértice “36” de coordenadas UTM N=8’289,645.6668, E=376,709.9951 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  208.02 m hasta encontrar el vértice “35” de coordenadas UTM N=8’289,452.3357,  E=376,633.2139

Del vértice “35” de coordenadas UTM N=8’289,452.3357, E=376,633.2139 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  10.98 m hasta encontrar el vértice “34” de coordenadas UTM N=8’289,443.1795,  E=376,639.2779

Del vértice “34” de coordenadas UTM N=8’289,443.1795, E=376,639.2779 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  1,476.88 m hasta encontrar el vértice “33” de coordenadas UTM N=8’288,897.9342,  E=378,011.8202

Por el Este: Lados (33-32, 32-31, 31-30, 30-29)

Con una línea quebrada de cuatro tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros y carretera Juliaca-Cusco

Partiendo del vértice “33” de coordenadas WGS 84, UTM N=8’288,897.9342, E=378,011.8202 sé continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 147.00 m. hasta encontrar el vértice “32” de coordenadas UTM N=8’288,751.2838,  E=378,001.6883

Del vértice “32” de coordenadas UTM N=8’288,751.2838, E=378,001.6883 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  60.00 m hasta encontrar el vértice “31” de coordenadas UTM N=8’288,764.8508,  E=377,943.2424

Del vértice “31” de coordenadas UTM N=8’288,764.8508, E=377,943.2424 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  37.00 m hasta encontrar el vértice “30” de coordenadas UTM N=8’288,778.5107,  E=377,908.8562

Del vértice “30” de coordenadas UTM N=8’288,778.5107, E=377,908.8562 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  77.00 m hasta encontrar el vértice “29” de coordenadas UTM N=8’288,706.9505,  E=377,880.4285

Por el Sur: Lados (29-28, 28-27, 27-26, 26-25, 25-24, 24-23, 23-22, 22-21, 21-20, 20-19, 19-18, 18-17, 17-16, 16-15, 15-14, 14-13, 13-12, 12-11, 11-10, 10-9, 9-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1)

Con una línea quebrada de veintiocho tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros y camino vecinal

Partiendo del vértice “29” de coordenadas UTM N=8’288,706.9505, E=377,880.4285 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  1,882.65 m hasta encontrar el vértice “28” de coordenadas UTM N=8’289,402.0109,  E=376,130.7830

Del vértice “28” de coordenadas UTM N=8’289,402.0109, E=376,130.7830 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  8.78 m hasta encontrar el vértice “27” de coordenadas UTM N=8’289,393.8519,  E=376,127.5418

Del vértice “27” de coordenadas UTM N=8’289,393.8519, E=376,127.5418 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  163.49 m hasta encontrar el vértice “26” de coordenadas UTM N=8’289,454.1610,  E=375,975.5850

Del vértice “26” de coordenadas UTM N=8’289,454.1610, E=375,975.5850 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  50.95 m hasta encontrar el vértice “25” de coordenadas UTM N=8’289,407.1698,  E=375,955.8926

Del vértice “25” de coordenadas UTM N=8’289,407.1698, E=375,955.8926 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  82.49 m hasta encontrar el vértice “24” de coordenadas UTM N=8’289,372.6440,  E=376,030.8061

Del vértice “24” de coordenadas UTM N=8’289,372.6440, E=376,030.8061 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  13.00 m hasta encontrar el vértice “23” de coordenadas UTM N=8’289,364.0150,  E=376,021.0829

Del vértice “23” de coordenadas UTM N=8’289,364.0150, E=376,021.0829 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  86.00 m hasta encontrar el vértice “22” de coordenadas UTM N=8’289,332.1723.  E=376,100.9705

Del vértice “22” de coordenadas UTM N=8’289,332.1723, E=376,100.9705 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  12.75 m hasta encontrar el vértice “21” de coordenadas UTM N=8’289,320.4672,  E=376,095.9272

Del vértice “21” de coordenadas UTM N=8’289,320.4672, E=375,095.9272 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  85.24 m hasta encontrar el vértice “20” de coordenadas UTM N=8’289,355.9426,  E=376,018.4208

Del vértice “20” de coordenadas UTM N=8’289,355.9426, E=376,018.4208 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  16.40 m hasta encontrar el vértice “19” de coordenadas UTM N=8’289,342.2901,  E=376,009.3341

Del vértice “19” de coordenadas UTM N=8’289,342.2901, E=376,009.3341 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  75.83 m hasta encontrar el vértice “18” de coordenadas UTM N=8’289,376.1941,  E=375,941.8747

Del vértice “18” de coordenadas UTM N=8’289,376.1941, E=375,941.8747 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  18.51 m hasta encontrar el vértice “17” de coordenadas UTM N=8’289,393.0479,  E=375,949.5018

Del vértice “17” de coordenadas UTM N=8’289,393.0479, E=375,949.5018 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  13.27 m hasta encontrar el vértice “16” de coordenadas UTM N=8’289,397.9240,  E=375,937.1601

Del vértice “16” de coordenadas UTM N=8’289,397.9240, E=375,937.1601 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  143.76 m hasta encontrar el vértice “15” de coordenadas UTM N=8’289,450.3433,  E=375,803.3013

Del vértice “15” de coordenadas UTM N=8’289,450.3433, E=375,803.3013 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  65.50 m hasta encontrar el vértice “14” de coordenadas UTM N=8’289,385.8239,  E=375,792.0099

Del vértice “14” de coordenadas UTM N=8’289,385.8239, E=375,792.0099 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  3.89 m hasta encontrar el vértice “13” de coordenadas UTM N=8’289,381.9573,  E=375,791.5909

Del vértice “13” de coordenadas UTM N=8’289,381.9573, E=375,791.5909 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  6.00 m hasta encontrar el vértice “12” de coordenadas UTM N=8’289,376.0563,  E=375,790.5054

Del vértice “12” de coordenadas UTM N=8’289,376.0563, E=375,790.5054 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de  135.66 m hasta encontrar el vértice “11” de coordenadas UTM N=8’289,320.8445,  E=375,914.4227

Del vértice “11” de coordenadas UTM N=8’289,320.8445, E=375,914.4227 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  47.03 m hasta encontrar el vértice “10” de coordenadas UTM N=8’289,275.5843,  E=375,901.6465

Del vértice “10” de coordenadas UTM N=8’289,275.5843, E=375,901.6465 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de  47.04 m hasta encontrar el vértice “9” de coordenadas UTM N=8’289,229.0296,  E=375,894.8784

Del vértice “9” de coordenadas UTM N=8’289,229.0296, E=375,894.8784 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  217.11 m hasta encontrar el vértice “8” de coordenadas UTM N=8’289,307.3643,  E=375,692.3958

Del vértice “8” de coordenadas UTM N=8’289,307.3643, E=375,692.3958 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  102.92 m hasta encontrar el vértice “7” de coordenadas UTM N=8’289,404.7493,  E=375,715.1150

Del vértice “7” de coordenadas UTM N=8’289,407.7493, E=375,715.1150 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 2.03 m hasta encontrar el vértice “6” de coordenadas UTM N=8’290,409.1474,  E=375,716.5870

Del vértice “6” de coordenadas UTM N=8’289,409.1474, E=375,716.5870 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 15.85 m hasta encontrar el vértice “5” de coordenadas UTM N=8’289,413.6544,  E=375,701.3964

Del vértice “5” de coordenadas UTM N=8’289,413.6544, E=375,701.3964 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 72.00 m hasta encontrar el vértice “4” de coordenadas UTM N=8’290,480.5679,  E=375,727.9781

Del vértice “4” de coordenadas UTM N=8’289,480.5679, E=375,727.9781 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 16.40 m hasta encontrar el vértice “3” de coordenadas UTM N=8’289,486.6226,  E=375,712.7367

Del vértice “3” de coordenadas UTM N=8’289,486.6226, E=375,712.7367 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 74.77 m hasta encontrar el vértice “2” de coordenadas UTM N=8’289,556.9747,  E=375,738.0594

Del vértice “2” de coordenadas UTM N=8’289,556.9747, E=375,738.0594 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 2,163.53 m hasta encontrar el vértice “1” de coordenadas UTM N=8’290,356.6413,  E=373,727.7042

Por el Oeste: Lado (1-42)

Con una línea recta de un solo tramo recto, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Del vértice “1” de coordenadas UTM N=8’290,356.6413, E=373,727.7042 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  226.00 m hasta encontrar el vértice “42” de coordenadas UTM N=8’290,566.6721, E=373,811.1400, cerrándose en este punto el polígono.

Área del Levantamiento    :       1’142,392.94 m2

Área Inscrita                   :       1’132,304.09 m2

Diferencia                       :             10,088.85 m2 (se encuentra del rango de tolerancia, Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC del 29.08.2008)

4.-	EDIFICACIONES

1.-   Terminal de Pasajeros.

2.-   Torre de Control.

3.-   Depósitos Corpac (Antiguas construcciones).

4.-   Depósito Construcción antigua.

5.-    Caseta de Bombeo.

6.-    Cuartel SEI.

7.-    Ex  Receptores.

8.-    Albergue Ex MTC

9.-    Vivienda Guardián VOR

10.-   Caseta Equipo VOR.

11.-    Nueva Vivienda Jefe Aeropuerto

12.-   Albergue 2.

13.-   Albergue 3.

14.-   Albergue 4.

15.-   Antiguo Terminal de Pasajeros

16.-   Poza de Asfalto.

17.-   Área ocupada por CMS

18.-   Almacén de Obsoletos.

19.-   Almacenes Antiguos

20.-  Torreón de Vigilancia

21.-  Talleres y Almacenes

22.-  Centro Artesanal

5.-	DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES

# TERMINAL DE PASAJEROS (Plano SPJL-PDT-001)

Edificio de  seis pisos conformada por los siguientes ambientes:

Primer piso 	:

Conformado por los siguientes ambientes : Oficina de Jefatura de Operaciones, Oficina AIS-ARO, Oficina COM-MET, Secretaria, Jefatura de Aeropuerto, Salón VIP, Oficina de Contabilidad, Depósito, SSHH Personal, Baño de Minusválidos, SSHH Damas, SSHH Hombres, Pasadizo, Salida de Pasajeros, Sala de Entrega de Equipajes, Llegada de Pasajeros, Aduanas, Migraciones, Control de Embarque, dos Tiendas. Oficina de Informes, SSHH, SSHH, Oficina y Baño, Tienda, Sala de Embarque,  Ingreso, Hall de Atención al Público, Counters Atención, cuatro Oficinas Comerciales, dos Tiendas Comerciales, SSHH Damas, SSHH Hombres, Baño de Minusválidos, Restaurante, Cocina, Frigorífico.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado inclinados, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de loseta veneciana, puertas y ventanas de madera y aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas, sistema de perifoneo, teléfono y extintor contra incendios.

Área construida			:

Primer Piso	:	1,926.09 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	21 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

2	TORRE CONTROL (Plano SPJL-PDT-002 )

Está conformada por los siguientes ambientes:

Primer piso	             :   Oficina y  Ascensor.

Segundo piso	             :   Habitación y Ascensor.

3er, 4to y 5to piso    :   Habitación y el Ascensor.

Sexto piso	              :   Cuarto de Maquinas y SS.HH.

Séptimo piso	              :   Cabina de Torre de Control.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras a base de columnas y vigas de placas concreto, techos de losa de concreto armado, techo del último piso, con falso cielo raso, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, escaleras de concreto, pisos de loseta, puertas de aluminio, revestimiento enchapado en cerámicos, ventanas de aluminio y vidrios polarizados, aparatos sanitarios blancos, ascensor, instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área construida:

Primer piso			:	36.00 m2.

Segundo piso			:	36.00 m2.

Tercer piso			:	32.93 m2.

Cuarto piso			:	32.93 m2.

Quinto piso			:	32.93 m2.

Sexto piso			:	32.93 m2.

Sétimo piso			:	32.93 m2.

Área construida total			:	236.65 m2.

Antigüedad de la construcción	:	21 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 3	DEPOSITOS CORPAC (Plano SPJL-PDT-003 )

Edificación de 1 pisos conformada por los siguientes ambientes:

Cinco Depósitos y SSHH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo con viguetas y cobertura de madera,  muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso de cemento pulido, puertas y ventanas de madera, frotachado en muros, sin instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	149.37 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	38 años.

Estado de Conservación		:	Malo.

# 4	DEPOSITO (Construcción antigua) ( Plano SPJL-PDT-004 )

Edificación de 1 pisos conformada por dos ambientes que sirven de depósito.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo con viguetas y cobertura de madera,  muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso de tierra compactada,  frotachado en muros, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	33.49 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	41 años.

Estado de Conservación		:	Malo.

# 5	CASETA DE BOMBEO ( Plano SPJL-PDT-005 )

Edificación de 1 pisos conformada por un ambiente que se utiliza como caseta de bombeo.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techos de losa de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena,  pisos de cemento pulido, puerta de fierro, frotachado en muros, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	67.74 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	21 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 6        CUARTEL SEI (Plano SPJL-PDT-006 )

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: Cocheras SEI, sala de usos múltiples, almacén, dormitorio y SSHH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, techo de tijerales metálicos con cobertura de calamina metálica, piso de cemento bruñado coloreado, frotachado en muros, puertas y ventanas metálicas, baños con aparatos sanitarios blancos, con instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	330.99 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	4 años.

Estado de Conservación		:	 Bueno.

# 7	SALA DE EX-RECEPTORES (Plano SPJL-PDT-007)

Construcción de un piso, con la distribución siguiente: Sala de Equipos, Sala de Transformadores y Oficina-Taller.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de losa aligerada, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento pulido, puertas y ventanas de fierro, revestimiento tartajeo frotachado en muros, instalaciones  eléctricas sin empotradas.

Área Construida			:	69.00 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	41 años.

Estado de Conservación		:	Regular.

8	ALBERGUE EX MTC (Plano SPJL-PDT-08)

Construcción de un piso, con la distribución siguiente: Sala Comedor, Cocina, Dos Dormitorios y SH

Con las características constructivas siguientes:

Estructura base de columnas y vigas  soleras de concreto armado, techo de tijerales de madera y cobertura de eternit, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso cemento pulido, puertas de madera y ventanas de fierro, tarrajeo frotachado en muros, aparatos sanitarios blancos, instalaciones   sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	58.68 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	41 años.

Estado de Conservación		:	 Bueno

9	VIVIENDA GUARDIAN VOR (Plano SPJL-PDT-009)

Construcción de un piso, con la distribución siguiente: Living, Comedor, Cocina, Dormitorio y Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de viguetas de madera con cobertura de eternit, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de ocre color rojo, puertas y ventanas de fierro, tarrajeo frotachado en muros, instalaciones  eléctricas empotradas.

Área Construida			:	40.49 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	20 años.

Estado de Conservación		:	Buena.

10    CASETA EQUIPO VOR  (Plano SPJL-PDT-010)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado Caseta VOR

Con las características constructivas siguientes:

Paredes de tableros modulares, techo de viguetas de madera con cobertura de eternit, piso cemento pulido, puertas y ventanas de fierro, tarrajeo frotachado en muros, instalaciones  eléctricas empotradas.

Caseta de Equipo VOR

Área Construida			:	9.45 m2

Antigüedad de la Construcción   	:          22 años

Estado de Conservación                :          Buena

11    NUEVA VIVIENDA JEFE DE AEROPUERTO (plano SPJL-P.DT.11)

Edificación de un piso con la distribución de ambientes siguiente:   Ingreso,  Sala, Comedor, Cocina, Tres Dormitorios, Dos baños y Patio.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería confinada con elementos de concreto armado, techo de tijerales de madera y cobertura de calamina, piso de loseta, carpintería de madera y fierro, muros tarrajeados y pintados, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida                      	:      128.00 m2

Antigüedad de la Construcción	:         1 año

Estado de Conservación            	:      Muy Buena

- ALBERGUE 2 (Plano SPJL-P.DT.12)

Edificación de un piso, con la distribución de ambientes siguiente: Sala Comedor, Cocina, 4 dormitorios, tres Baños y Almacén

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo de viguetas de madera con cobertura de eternit, pisos de cemento pulido, revestimientos con tartajeo frotachado, carpintería de madera, baños con aparatos de losa blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida	                         :       328.40 m2

Antigüedad de la Construcción 	    :           41 año

Estado de Conservación          	    :        Regular

13   ALBERGUE 3 (Plano SPJL-P.DT.13)

Edificación de un piso, con la distribución de ambientes siguiente:

Taller 1, Taller 2, dos Baños, Depósito, Cocina Comedor, Depósito, seis Dormitorios, Baño y Hall.

Con las características constructivas siguientes.

Muros de albañilería de ladrillos de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo de tijerales de madera y cobertura de eternit, piso de cemento pulido, carpintería de madera, baños con aparatos sanitarios de losa blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida                    		  :          329.97 m2

Antigüedad de la Construcción	  :               41 años

Estado de Conservación        	  :               Regular

14  ALBERGUE 4 (Plano SPJL-P.DT.14)

Edificación de un piso con la distribución de ambientes siguiente:

Hall, pasadizo, Sala Star, 4 Dormitorios y 4 baños.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería  de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo de tijerales de madera y cobertura de eternit, piso de cemento pulido, carpintería de madera, baños con aparatos sanitarios de losa blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida                  		:      122.34 m2

Antigüedad de la Construcción	:          41 años

Estado de Conservación       		:         Regular

- ANTIGUO TERMINAL DE PASAJEROS(Plano SPJL-P.DT.15)

Edificación de un piso con la distribución de ambientes siguiente: Hall de Espera, Oficina, Depósito y Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería confinada con elementos de concreto armado, con techo de losas aligeradas de concreto armado, pisos de cemento pulido, carpintería de madera y fierro, baños con aparatos sanitarios de losa blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida.                       	 :          79.41 m2

Antigüedad de la Construcción   	 :            41 años

Estado de Conservación            	 :              Malo

16    POZA DE ASFALTO (Plano SPJL-P-DT. 16)

Construcción de un nivel.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería confinada con elementos de concreto armado, techo con viguetas de madera con cobertura de calamina  metálica.

Área Construida                            :           37.77 m2

Antigüedad de la Construcción      :             22 años

Estado de Conservación               :             Regular

17    AREA OCUPADA POR CMS (Plano SPJL-P.DT.17)

Construcción paralizada,  correspondiente a un proyecto de planta de combustible de aviación.

18    ALMACEN DE OBSOLETOS (Plano SPJL-P.DT.18-19)

Edificación de un piso de un solo ambiente denominado Almacén de Obsoletos.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de adobe, techo de viguetas de madera y cobertura de calamina metálica, piso de tierra compactada, sin instalaciones.

Área Construida                         :        81.88 M2

Antigüedad de la Construcción    :        41 años

Estado de Conservación              :         Malo

- ALMACENES ANTIGUOS ( Plano SPJL-P.DT.19)

Edificación de un piso de un solo ambiente denominado Almacenes Antiguos.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de adobe, techo de viguetas de madera y cobertura de calamina metálica, piso de tierra compactada, sin instalaciones.

Área Construida                            :        71.66 m2

Antigüedad de la Construcción    :            41 años

Estado de Conservación              :                Malo

20  CASETAS DE VIGILANCIA (Plano SPJL-P.DT.20)

Existen tres casetas de vigilancia que constan de construcción de un piso, con un solo ambiente.

Con las características constructivas siguientes:

Columnas y vigas de concreto armado, techo de viguetas de madera con cobertura de planchas corrugadas de eternit, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento pulido, carpintería metálica, sin instalaciones.

Área Construida

Caseta Nº 1                             	:       3.06 m2

Caseta Nª 2                            	:       3.71  m2

Caseta Nº 3                             	:        3.62 m2

Antigüedad de la Construcción 	:        22 años

Estado de Conservación          	:            Malo

21  TALLERES Y ALMACENES, CISTERNA SEI, ALMACEN SEI, ALMACEN DE COMBUSTIBLES (Plano SPJL-P.DT.21)

Edificaciones de un piso con la distribución de ambientes siguiente:  Talleres y almacenes: Ocho Almacenes, DMA, Sala de Grupos, Sub Estación, Grupos Electrógenos, 3 Almacenes, Sala de Reguladores, Taller de Electricidad, Sala de Tableros, 2 Talleres, Comisaría, baño, Vestidor y 2 Depósitos.

Cisterna SEI:   Cisterna

Almacén SEI:   Almacén

Almacén de Combustible: Almacén

Con las características constructivas siguientes:

Almacenes y Talleres: Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas y sólidas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, pisos de concreto y de cemento pulido, revestimiento de muros de tartajeo frotachado, carpintería de puertas y ventanas de fierro, baños con aparatos sanitarios de losa blanca y zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Almacén SEI: Albañilería confinada con elementos de concreto armado, techo de losa de aligerada de concreto armado, piso de cemento pulido, revestimiento en muros con tartajeo frotachado, carpintería de puertas y ventanas de fierro instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Cisterna SEI: Estructura constituida de muros, losas de fondo y techo de concreto armado, con revestimiento interior con tartajeo impermeable, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas y vistas.

Depósito de Combustible: Albañilería confinada con elementos de concreto armado, techo con cobertura  de canalones de asbesto cemento, revestimiento de muros con tartajeo frotachado, pisos de  cemento pulido, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida:

Almacenes y Talleres               	 :       725.17 m2

Almacén SEI                              	 :         39.05 m2

Cisterna SEI                              	 :         21.20 m2

Depósito de Combustible             	 :         21.00 m2

Antigüedad de la Construcción

Almacenes y Talleres                  	:            21 años

Almacén SEI                              	:            20 años

Cisterna SEI                              	:              4 años

Depósito de Combustible            	:             16 años

Estado de Conservación

Almacenes y Talleres                 	:              Buena

Almacén SEI                             	:            Regular

Cisterna SEI                             	:       Muy Buena

Depósito de Combustible           	:              Buena

- CENTRO ARTESANAL

Edificación de un piso con un solo ambiente

Con las características constructivas siguientes:

Paredes de madera (caña de guayaquil), techo con tijerales de madera con cobertura de ichu, pisos de cemento pulido, puertas y ventanas de madera, instalaciones eléctricas sin empotrar.

Área Construida                 	      :         161.82 m2

Antigüedad de la Construcción	:          12 años

Estado de Conservación          	:            Bueno

OTRAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

- Pista de aterrizaje

Longitud                        	  :   4,200.00 m

Ancho                              :        45.00 m

Elevación                         :   3,829.51 m(12,564.00 pies)

Superficie de Rodadura  	  :    Asfalto

PCN                                 :    46 F/C/X/T

Estado de Conservación   :    Bueno

Antigüedad                       :    7 años

- Plataforma de Aviones

Dimensiones                     :    200.00 m x 100.00 m

Superficie de Rodadura     :      Asfalto

Estado de Conservación	   :      Bueno

Antigüedad                       :       7 años

3)  Calle de Acceso

Dimensiones                    :      80.00 m x 22.50 m

Superficie de Rodadura    :      Asfalto

Estado de Conservación   :       Bueno

Antigüedad                       :       7 años

- Pista de Acceso al aeropuerto: Pavimento flexible

- Ayudas luminosas para la Navegación Aérea

- Cerco perimétrico de muros de albañilería, cerco de malla metálica y cercos provisionales de postes de concreto y alambre de púas.

- Sistema de drenaje

- Playa de Estacionamiento de Vehículos

Superficie de rodadura     : Asfalto

Estado de conservación   : Bueno

Fecha de Actualización:   Junio 2009

AEROPUERTO  INTERNACIONAL “PADRE ALDAMIZ”

DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

1.-	GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Plano Perimétrico del Terreno, las Edificaciones y Sistemas de Navegación Aérea del Aeropuerto Internacional “Padre Aldamiz” de la ciudad de Puerto Maldonado, de propiedad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.(CORPAC S.A.).

El levantamiento del terreno se ha realizado con GPS de precisión y se ha efectuado el amarre de la poligonal de trabajo desde el punto geodésico SIRGAS del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) que se encuentra ubicado en el puente acceso al Sistema Vor, dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Puerto Maldonado.

Con respecto al B.M. de control vertical se ha realizado una nivelación cerrada con el B.M. oficial, ubicado en la intersección  de la calle de rodaje alfa y la pista principal,  a partir del cual se ha llevado la cota a la plataforma de la Torre de Control y a ambas cabeceras de la pista de aterrizaje.

CORPAC S.A es propietaria de los terrenos del aeropuerto y su dominio se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Madre de Dios, Zona Registral X de la siguiente forma:

5’050,000.00 m2  terreno inscrito en la ficha N° 5806

100,000.00 m2  terreno inscrito en la ficha N° 6381

Área Total Inscrita:  5’150,000.00 m2

En relación a lo señalado en el Literal g) del Numeral 3 de la Cláusula Tercera, se deja constancia que en el Aeropuerto “Padre Aldamiz” de la ciudad de Puerto Maldonado, existe una superposición parcial con relación a una parte del Área de Concesión inscrita a favor del Estado, con predios inscritos a favor de terceros.

2.-	UBICACION

El Aeropuerto de Puerto Maldonado “Padre Aldamiz” se encuentra ubicado al sur oeste de la ciudad de Puerto Maldonado, a la altura de la Carretera Pastora La Joya Km. 7, en el Distrito y Provincia de Tambopata,  del Departamento de Madre de Dios.

3.-	LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS (Plano SPTU-PE-01)

Por el Norte: Lado (H-A)

Con una línea recta  de un solo tramo, colindante con terrenos de propiedad de terceros  y carretera Puerto Maldonado-Cusco.

Partiendo del vértice “H” de coordenadas WGS84, UTM N=8’607,735.4516, E=474,953.7796 sé continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 1,040.00 m. hasta encontrar el vértice “A” de coordenadas UTM N=8’607,999.5807, E=475,963.8468.

Por el Este: Lados (A-B, B-C, C-D, D-E, E-F)

Con una línea quebrada de cinco tramos rectos, colindante con terrenos de propiedad de terceros y del Estado.

Partiendo del vértice “A” de coordenadas UTM N=8’607,999.5807, E=475,963.8468 sé continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 950.00 m hasta encontrar el vértice “B” de coordenadas UTM N=8’607,050.1856, E=475,929.9509.

Del vértice “B” de coordenadas UTM N=8’607,050.1856, E=475,929.9509 se continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 200.00 m hasta encontrar el vértice “C” de coordenadas UTM N=8’607,043.0497, E=476,129.8236.

Del vértice “C” de coordenadas UTM N=8’607,043.0497, E=476,129.8236 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 500.00 m hasta encontrar el vértice “D” de coordenadas UTM N=8’606,543.3680, E=476,111.9837.

Del vértice “D” de coordenadas UTM N=8’606,543.3680, E=476,111.9837 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 200.00 m hasta encontrar el vértice “E” de coordenadas UTM N=8’606,550.5040, E=475,912.1110.

Del vértice “E” de coordenadas UTM N=8’606,550.5040 E=475,912.1110 se continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 3,750.00 m hasta encontrar el vértice “F” de coordenadas UTM N=8’602,802.8917, E=475,778.3115.

Por el Sur: Lado (F-G)

Con una línea recta de un tramo, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “F” de coordenadas UTM N=8’602,802.8917 E= 475,778.3115 sé continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 1,000.00 m hasta encontrar el vértice “G” de coordenadas UTM N=8’602,838.5716, E=474,778.9482.

Por el Oeste: Lado (G-H)

Con una línea recta, colindante con terrenos de propiedad de terceros.

Partiendo del vértice “G” de coordenadas UTM N=8’602,838.5716, E=474,778.9482 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  4,900.00 m hasta encontrar el vértice “H” de coordenadas UTM N=8’607,735.4516, E=474,953.7796, cerrándose en este punto el polígono.

Área polígono		        :       5’150,000.00 m2

Perímetro del polígono      :       12,540.00 m

4.-	EDIFICACIONES

- Terminal de Pasajeros.

- Torre de Control.

- Antiguo Terminal.

- Sala de Contenedores.

- Ex. Oficinas Administrativas

- Cuartel SEI

- Cobertizos- Antiguo Cuartel SEI.

- Sala de Transmisores.

- Sala de Reguladores.

- Sala de Grupo Electrógeno y Sub Estación eléctrica.

- Pozo y Caseta de Bomba de agua.

- Caseta Tanque Hidroneumático y Cisterna

- Caseta del Localizador  (ILS).

- Caseta de Equipo Vor.

- Glide Slope.

- Pabellón de Almacenes (Usuario MTC)

- Depósitos (Usuario MTC)

- Planta de Combustible  - CMS  (Usuario)

5.-	DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES

# TERMINAL DE PASAJEROS (Plano SPTU-P.DT-01)

Edificación de  un piso y conformado por los siguientes ambientes : Ingreso, Hall de Pasajeros, Jefatura de Aeropuerto, Zona de Counters, SSHH mujeres, SSHH hombres, 8 Tiendas Comerciales, 6 Oficinas Administrativas, Sala VIP, Sala  Entrega de Equipajes, Llegada Pasajeros de Rampa, Salida Pasajeros a Estacionamiento, Sala Ultima Espera de Pasajeros, SSHH hombres, SSHH mujeres, Cafetería, Cocina, PNP, Salida Pasajeros a Rampa.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de elementos metálicas, techos de tijerales metálicos con cobertura de calamina, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de losetas, puertas de madera, mamparas y ventanas de aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, revestimiento parcial de paredes de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas y expuestos, sistema de perifoneo, teléfono.

Área construida			:	2,597.00 m2

Antigüedad de la Construcción	:	12 años.

Estado de Conservación		:	Muy bueno.

# 2	TORRE CONTROL (Plano SPTU-P.DT-02)

Edificación de 3 pisos conformada por los siguientes ambientes:

Primer piso 				: Oficina con Baño.

Segundo piso				: Sala de Equipos.

Tercer piso 				: Cabina de Torre de control.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras a base de columnas y vigas soleras de concreto armado, con muros de madera  en todo el contorno del primer nivel a excepción del baño, el cual tiene muros de ladrillo, techo con tijerales de madera y cobertura metálica en dos aguas, escaleras caracol metálica, pisos de cemento pulido, puertas de madera,  ventanas de madera y aluminio, tarrajeo frotachado y pintura en muros, baños con piso de cemento pulido, aparatos sanitarios blancos, instalaciones eléctricas sin empotrar.

Área construida	:

Primer piso			:	25.00 m2.

Segundo piso			:	25.00 m2.

Tercer piso			:	25.00 m2.

Área construida total			:	75.00 m2.

Antigüedad de la construcción	:	27 años.

Estado de Conservación		:	Bueno

# 3	ANTIGUO TERMINAL DE PASAJEROS (SPTU-P.DT-03)

Edificación de  un piso y conformado por los siguientes ambientes:

Oficina LAN, Vestidor, 3 Oficinas, Almacén de Carga con baño, Almacén de Carga Talma y dos Oficinas, Almacén DMA LAN, Halll, Dos Oficinas, Dos Almacenes, Archivo, Baño, Sala, Cocina, Dormitorio y Baño, Depósito y Patio.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas soleras de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida, asentada con mortero cemento-arena,  techos de tijerales de madera con cobertura de calamina a dos aguas, pisos de cemento pulido, puertas y ventanas de madera corriente, muros tarrajeados y pintados, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, sin mayólicas, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	548.78 m2

Antigüedad de la Construcción	:	28 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# BLOQUE SANITARIO (Plano SPTU-P.DT-04)

Construcción de un piso, con la distribución siguiente: Área de  Contenedores, Almacén, Oficina con baño, Patio de Maniobras.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo con cobertura de canalones, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de loseta vinílica y cemento pulido, puertas y ventanas de madera, tarrajeo frotachado en muros, baño con aparatos sanitarios de losa blanca, zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	107.80 m2

Antigüedad de la Construcción	:	7 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# 5	EX OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SPTU-P.DT-05)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: 2 Almacenes, SSHH, 3 Depósitos, Almacén, Oficina, Depósito con Baño,  Vestidor-Comedor y 2 Baño, Depósito con Baño y Estacionamiento de Vehículos.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción de muros madera predominante, techo con tijerales de madera con cobertura metálica, piso de cemento pulido, carpintería de madera en puertas y ventanas, muros pintados, baños con aparatos sanitarios blancos, con instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	371.90m2

Antigüedad de la Construcción	:	28  años.

Estado de Conservación		:	 Mala

# 6        CUARTEL SEI (Plano SPTU-P.DT-06)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: 2 Cocheras SEI, Oficina SEI, Almacén, Dormitorio y SSHH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, techo con viguetas y cobertura de madera, piso de loseta vinílica, revestimiento de superficie ladrillo caravista,  carpintería de madera en puertas y ventanas, baños con aparatos sanitarios blancos, con instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	327.82.00 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	7  años.

Estado de Conservación		:	 Bueno.

# COBERTIZOS (Zona ampliada antigua base SEI) (Plano SPTU-P.DT-07)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: Cobertizo, 3 Depósitos, DMA, y Cochera.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción de madera, techos con tijerales de madera con cobertura de calamina, muros de madera, piso de cemento pulido, pintado sobre las paredes, puertas y ventanas de madera corriente, con instalaciones eléctricas sin empotradas.

Área Construida			:	265.68  m2

Antigüedad de la Construcción	:	28  años.

Estado de Conservación		:	Buena.

# SALA DE TRANSMISORES (Plano SPTU-P.DT-08)

Edificación de un piso, con los ambientes siguientes: Sala de Transmisores, una Oficina Administrativa, un Almacén y SSHH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo de viguetas de madera con cobertura metálica, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, pisos sin acabados, puertas y ventanas de madera, muros tarrajeados, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada blanca, instalaciones eléctricas trifasicas empotrada, extintor de fuego.

Área Construida			:	68.56 m2

Antigüedad de la Construcción	:	7 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 9	SALA DE REGULADORES (Plano SPTU-P.DT-09)

Edificación de un piso y un solo ambiente llamado Caseta de Reguladores.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo de viguetas de madera con cobertura metálica, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, pisos de cemento pulido, puertas y ventanas con protección de fierro, muros tarrajeados, sin instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	38.07 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	14 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 10	SALA DE GRUPO ELECTRÓGENO Y SUB ESTACIÓN. (Plano SPTU-P.DT-		10)

Edificación de un piso, con los ambientes siguientes: Sala de  Grupos Electrógenos, Sub Estación, SSHH y duchas.

Con las características constructivas siguientes:

Construcción de madera, muros de madera, techo de tijerales de madera con cobertura metálica, pisos de cemento pulido, puertas y ventanas de madera corriente, baños sin aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas trifásicas empotradas.

Área Construida			:	147.00 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	28 años.

Estado de Conservación		:	Mal.

# 11	POZO Y CASETA DE BOMBEO (Plano SPTU-P.DT-12)

Construcción de un piso, con un  ambiente donde se encuentra ubicado el Pozo y  el electro bomba de agua.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso de cemento pulido, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas de fierro, instalaciones eléctricas monofásica.

Área Construida			:	4.65 m2

Antigüedad de la Construcción	:	8 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# 12	CASETA HIDRONEUMATICA Y CISTERNA.(SPTU-P.DT-12)

Construcción de un piso, con un  ambiente denominado Caseta Tanque Hidroneumático y Cisterna.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso de cemento pulido, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas de fierro, instalaciones eléctricas trifásicas empotradas.

Área Construida			:	22.93 m2

Antigüedad de la Construcción	:	12 años

Estado de Conservación		:	Muy bueno

13	CASETA DE LOCALIZADOR (ILS)

Construcción de un piso, con los ambientes siguientes: Caseta ILS, Depósito, y Transformador.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso de loseta vinílico de color, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas de madera, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	28.66 m2

Antigüedad de la Construcción	:	25 años

Estado de Conservación		:	Bueno

14	CASETA DE EQUIPO VOR (Plano SPTU-P.DT-  )

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado Caseta VOR.

Con las características constructivas siguientes:

Paredes y techo de tableros modulares metálicos con aislamiento interior, piso de cemento pulido, puertas también de tableros metálicos, instalaciones eléctricas empotradas y vistas.

Área Construida			:	13.85 m2

Antigüedad de la Construcción	:	3 años

Estado de Conservación		:	Muy bueno

15	CASETA GLIDE SLOPE (Plano SPTU-P.DT-15

Construcción de un piso, con la distribución de ambientes siguiente: Gilide-Path, Depósito y Transformador.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso de loseta vinílica, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas con protección de fierro, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	28.66 m2

Antigüedad de la Construcción	:	25 años

Estado de Conservación		:	Bueno

###### 16	ALMACENES (Usuario MTC)

###### 17	DEPOSITOS ( Usuario MTC)

# 18	PLANTA DE COMBUSTIBLE – CMS (Usuario)

OTRAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

- Pista de aterrizaje

Longitud			:	3,500.00 m.

Ancho			:	45.00 m.

Elevación			:	200.86 m (659.00 pies)

Superficie de Rodadura 	: 	Concreto.

PCN			:	69  R/C/X/T

Antigüedad			:	27 años.

Estado de Conservación	:   	Bueno.

- Plataforma de Aviones

Dimensiones		:    	200.00 m x 90.00 m

Superficie de Rodadura	:   	Concreto.

Antigüedad			:	27 años.

Estado de Conservación	:  	Bueno.

- Calle de acceso

Dimensiones		:    	600.00 m x 23.00 m

Superficie de Rodadura	:   	Concreto.

Antigüedad			:	27 años.

Estado de Conservación	:  	Bueno.

- Playa de Estacionamiento de vehículos

Dimensiones		:  	50 m x 55 m

Superficie de Rodadura	:	Pavimento flexible.

Estado de Conservación	:  	Regular.

- Pista de acceso al  Terminal de Pasajeros: Pavimento flexible.

- Cerco perimétrico provisional de postes de concreto y alambrado y de albañilería

- Sistemas de drenaje.

Fecha de Actualización: Junio de 2009

AEROPUERTO  INTERNACIONAL “CRNL. FAP. CARLOS CIRIANI SANTA ROSA” DE LA CIUDAD DE TACNA

1.-	GENERALIDADES

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Plano Perimetrico del terreno, las Edificaciones y Sistemas de Navegación Aérea del Aeropuerto Internacional “Crnl. Fap. Carlos Ciriani Santa Rosa” de la ciudad de Tacna, de propiedad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.).

El levantamiento del terreno se ha realizado con GPS de precisión y se ha efectuado el amarre de la poligonal de trabajo desde el punto geodésico SIRGAS del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) que se encuentra ubicado en azotea del terminal de pasajeros del aeropuerto, dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Tacna.

Con respecto al B.M. de control vertical se ha realizado una nivelación cerrada con el B.M. oficial, ubicado en cabecera 20 de la pista de aterrizaje,  a partir del cual se ha llevado la cota a la plataforma de la Torre de Control y a ambas cabeceras de la pista de aterrizaje.

CORPAC S.A es propietaria de los terrenos del Aeropuerto y su dominio se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Tacna, de la siguiente forma:

1’228,892.58 m2  terreno inscrito en la ficha N° 27433 y Ficha Nº 16640.

Área Total Inscrita:  1’228,892.58 m2

La Corporación hace posesión de mayor extensión de terreno destinada a la ampliación del aeropuerto.

En relación a lo señalado en el Literal g) del Numeral 3 de la Cláusula Tercera, se deja constancia que en el Aeropuerto “Crnl. F.A.P. Carlos Ciriani Santa Rosa” de la ciudad de Tacna  superposición parcial del Área de la Concesión inscrita a favor del Estado, con un predio inscrito a favor del Estado.

2.-	UBICACION

El Aeropuerto de Tacna “Crnl. FAP. Carlos Ciriani Santa Rosa” se encuentra ubicado en la zona Sur Oeste del Distrito Tacna,  Provincia de Tacna, Departamento de Tacna.

3.-	LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS

Por el Norte: Lado (J-K)

Con una línea recta, colindante con terrenos de propiedad del Estado y de  terceros.

Partiendo del vértice “J” de coordenadas WGS 84, UTM N=8’004,850.7713, E=365,394.0929 sé continua en línea recta en dirección sureste con una distancia de 259.25 m. hasta encontrar el vértice “K” de coordenadas UTM N=8’004,765.7566, E=365,639.0080.

Por el Este: Lado (K-L)

Con una línea quebrada de un solo tramo recto, colindante con terrenos de propiedad del Estado y la Municipalidad Provincial de Tacna.

Partiendo del vértice “K” de coordenadas UTM N=8’004,765.7566, E=365,639.0080 sé continua en línea recta en dirección suroeste con una distancia de 2,920.00 m hasta encontrar el vértice “L” de coordenadas UTM N=8’002,007.2038, E=364,681.5183.

Por el Sur: Lado (L-M)

Con una línea recta de un tramo, colindante con terrenos de propiedad del Estado.

Partiendo del vértice “L” de coordenadas UTM N=8’002,007.2038, E=364,681.5183 sé continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de 338.00 m hasta encontrar el vértice “M” de coordenadas UTM N=8’002,118.0407, E=364,362.2078.

Por el Oeste: Lados (M-N, N-A, A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-J)

Con una línea quebrada de diez tramos rectos, colindantes con terrenos de propiedad del Estado y carretera Tacna-Arica.

Partiendo del vértice “M” de coordenadas UTM N=8’002,118.0407, E=364,362.2078 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  1,166.56 m hasta encontrar el vértice “N” de coordenadas UTM N=8’003,220.0861, E=364,744.7757.

Del vértice “N” de coordenadas UTM N=8’003,220.0861, E=364,744.7757 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  355.73 m hasta encontrar el vértice “A” de coordenadas UTM N=8’003,336.7385, E=364,408.7116.

Del vértice “A” de coordenadas UTM N=8’003,336.7385, E=364,408.7116 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  262.88 m hasta encontrar el vértice “B” de coordenadas UTM N=8’003,556.1890, E=364,553.4440,

Del vértice “B” de coordenadas UTM N=8’003,556.1890, E=364,553.4440 se continua en línea recta en dirección noroeste con una distancia de  3.56 m hasta encontrar el vértice “C” de coordenadas UTM N=8’003,559.7220, E=364,553.0200,

Del vértice “C” de coordenadas UTM N=8’003,559.7220, E=364,553.0200 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  263.94 m hasta encontrar el vértice “D” de coordenadas UTM N=8’003,780.3421, E=364,697.9073.

Del vértice “D” de coordenadas UTM N=8’003,780.3421, E=364,697.9073 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  72.91 m hasta encontrar el vértice “E” de coordenadas UTM N=8’003,841.6850, E=364,737.3110.

Del vértice “E” de coordenadas UTM N=8’003,841.6850, E=364,737.3110 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  19.67 m hasta encontrar el vértice “F” de coordenadas UTM N=8’003,860.8250, E=364,741.8540.

Del vértice “F” de coordenadas UTM N=8’003,860.8250, E=364,741.8540 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de  722.73 m hasta encontrar el vértice “G” de coordenadas UTM N=8’004,463.7440, E=365,140.3890.

Del vértice “G” de coordenadas UTM N=8’004,463.7440, E=365,140.3890 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 178.34  m hasta encontrar el vértice “H” de coordenadas UTM N=8’004,612.9290, E=365,238.1120.

Del vértice “H” de coordenadas UTM N=8’004,612.9290, E=365,238.1120 se continua en línea recta en dirección noreste con una distancia de 284.43 m hasta encontrar el vértice “J” de coordenadas UTM N=8’004,850.7713, E=365,394.0929, cerrándose en este punto la poligonal.

Área del levantamiento  	:         1’232,926.787 m2

Área inscrita         		:	1’228,892.58 m2

Diferencia                		:        4,034.207 m2(se encuentra dentro del rango de 			tolerancia, Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC del 29.08.2008

4.	EDIFICACIONES

- Terminal de Pasajeros.

- Torre de Control.

- Caseta de Bombas y cisterna.

- Caseta de reguladores, sub estación, grupos electrógenos.

- Depósito.

- Sala de Transmisores.

- Vivienda de Funcionarios.

- Caseta de Vigilancia.

- Ex  Garaje S.E.I.

- Almacenes Corpac.

- Taller Mecánica.

- Almacén Americana de Aviación.

- Oficina P.N.P. y Comedor

- Almacén de Obsoletos.

- Petroperú  (Usuario).

- Hangar Southern Perú (Usuario).

- Caseta de Peaje.

- Vivienda Abandonada.

- Caseta de Receptores.

- Caseta V.O.R.

- Caseta Sub Estación Eléctrica V.O.R.

- Caseta Glide Slope.

- Caseta Sub Estación Eléctrica.

- Poza de Asfalto.

- Poza de Agua.

- Area Contenedores – Incinerador.

- Tanque Elevado de Agua.

- Caseta Localizador (I.L.S)

- Cuartel SEI

- Luz Plafón

5.-	DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES

# TERMINAL DE PASAJEROS (Plano SPTN-P.DT.01)

Edificio de  dos pisos y conformado por los siguientes ambientes:

1er Piso .-  Ingreso, Sala Espera  de pasajeros, Oficina Aduana, Tienda Zona de Counters, Oficina COM/ MET/ AIS/ ARO,	cinco Oficinas de Compañías Aéreas, Jefatura de Seguridad, cinco Tiendas Comerciales, DINANDRO, TUUA, Oratorio, Control Comunicaciones, Secretaria; Jefatura de Aeropuerto, Sala VIP, Baño Minusválidos, 2 Baños, Sala de Embarque, Sala Ultima Espera, SSHH mujeres, SSHH hombres, Centro de Comunicaciones, 2 Oficinas, Tópico, Stand, Control de Migraciones, SSHH Hombres, SSHH Damas, SH, Sala de Llegada.

2 do Piso. Área Administrativa y Baño, Cafetería, Cocina y SS.HH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura aporticada de concreto armado, techos de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de vinílico, puertas y ventanas de aluminio, vidrio polarizado, tarrajeo frotachado en muros, baños con aparatos sanitarios de losa vitrificada de color,  revestimiento parcial de paredes de mayólica de color, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas y expuestos, sistema de perifoneo, teléfono.

Área construida			:

Primer Piso			:	1,970.00 m2.

Segundo Piso			:	  398.00 m2

Antigüedad de la Construcción	:	28 y 50 años.

28 y 50 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 2	TORRE CONTROL (Plano SPTN-P.DT.02)

Está conformada por los siguientes ambientes:

Primer Piso				:   Sala de Instrucción con baño.

Segundo piso				:   Jefatura de Operaciones y baño.

Tercer piso 				:   Sala AFTN con baño.

Cuarto piso			 	:   Sala de Equipos VHF con baño.

Quinto piso				:   Cabina de Control.

Con las características constructivas siguientes:

Columnas, vigas, losas sólidas y losas aligeradas de concreto armado, albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, pisos de loseta corriente, puertas de madera,  ventanas de madera y aluminio, tarrajeo frotachado y pintura en muros, baños de pisos de loseta, aparatos sanitarios blancos, instalaciones eléctricas empotrar.

Área construida			:

Primer piso			:	49.00 m2.

Segundo piso			:	49.00 m2.

Tercer piso			:	31.00 m2.

Cuarto piso			:	31.00 m2.

Quinto piso			:	31.00 m2.

Área construida total			:	191.00 m2.

Antigüedad de la construcción	:	15 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 3	CASETA DE BOMBAS Y CISTERNA (Plano SPTN-P.DT.03)

Construcción de un piso, con un  ambiente donde se ubica equipo de  bombeo y cisterna  de agua.

Con las características constructivas siguientes:

Muros, losas de fondo y techo de concreto armado, tarrajeo impermeable interior de cisterna, instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:

Caseta de Bombas 			:	7.30 m2.

Cisterna				:	6.76 m2

Antigüedad de la Construcción	:	15 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 4 SALA DE REGULADORES, SALA ESTACIÓN ELECTRICA Y SALA DE GRUPOS ELECTROGENOS. (Plano SPTN-P.DT.04)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: Sala de Reguladores, Sub Estación Eléctrica y Sala de Grupos Electrógenos.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento bruñado coloreado, puertas de fierro y ventanas de aluminio, tarrajeo frotachado en muros, y instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	173.00 m2

Antigüedad de la Construcción	:	19 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# 5	DEPOSITO DMA (SPTN-P.DT.05)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: almacén y un depósito DMA.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso de cemento bruñado coloreado, tarrajeado frotachado, puertas y ventanas de madera, con instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	33.00 m2.

Antigüedad de la Construcción   	:            48 años

Estado de Conservación                :             Bueno

# 6        SALA DE TRANSMISORES (Plano SPTN-P.DT.06)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: un Depósito y una Sala de Transmisores.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso de cemento pulido, tarrajeado frotachado, ventanas de madera y puertas metálicas, con instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	34.56 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	48  años.

Estado de Conservación		:	 Bueno.

# VIVIENDA DE FUNCIONARIOS (Plano SPTN-P.DT-07)

Edificación de un solo piso, conformada por los siguientes ambientes: Sala/ Comedor, Cocina, dos Dormitorios, Baño y Patio.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo de losas aligerados de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso vinílico, tarrajeado frotachado, pintado en muros, puertas y ventanas de madera, baños con aparatos sanitarios blancos,  instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	78.55 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	26  años.

Estado de Conservación		:	 Bueno.

# 8	CASETA DE VIGILANCIA (plano SPTN.P.DT.08)

Edificación de un solo piso, llamado caseta de vigilancia.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techos de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, pisos lajas de cemento con canto rodado, puertas y ventanas de aluminio, muros tarrajeados y instalaciones eléctricas .

Área Construida			:	5.78 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	14 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 9	EX GARAJE S.E.I (plano SPTN-P.DT.09)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Tres Cocheras SEI, Vestuario Gimnasio, Almacén SEI, Oficina S.E.I., Dormitorio y SSHH.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado techos con tijerales de madera con cobertura de calamina, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso bruñado coloreado, revestimiento de muros tarrajeados,  puertas y ventanas de fierro, baños con aparatos sanitarios blancos, con instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Área Construida			:	301.12 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	  48 años.

Estado de Conservación		:	   Bueno.

# 10	ALMACENES CORPAC. (Plano SPTN-P.DT.10)

Construcción de un piso, con dos ambientes donde se encuentra el almacén Corpac y Almacén Aerocondor cada uno con Oficina y baño.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado,  techo de tijerales de madera con cobertura de calamina metálica, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, piso de cemento pulido, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas de fierro, instalaciones eléctricas y sanitarias.

Área Construida			:	369.81 m2

Antigüedad de la Construcción	:	27 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# 11	TALLER MECANICA (Plano SPTN.P.DT.11)

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

Deposito, Almacén, Vestuario y Zanja.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras de columnas y vigas de amarre de concreto armado, techo con tijerales de madera con cobertura de calamina, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena, pisos de cemento pulido, revestimiento de muros tarrajeados, puertas y ventanas de madera corriente, instalaciones eléctricas  empotrada.

Área Construida			:	87.00 m2.

Antigüedad de la Construcción	:	49 años.

Estado de Conservación		:	Bueno.

# 12	ALMACEN AMERICANA DE AVIACION (Plano SPTN-P.DT.12)

Construcción de un piso, con dos Almacenes desocupados y un Almacén de Carga Talma.

Con las características constructivas siguientes:

Paredes y techo de tableros modulares metálicos, piso de cemento pulido, puertas también de tableros metálicos, instalaciones eléctricas empotradas y vistas.

Área Construida			:	213.00 m2

Antigüedad de la Construcción	:	27 años

Estado de Conservación		:	Bueno

13	OFICINA PNP Y COMEDOR

Edificación de un piso, conformada por los siguientes ambientes:

2 Oficinas P.N.P con su respectivo baño, Comedor, Cocina, Depósito y Baño.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de tijerales de madera con cobertura de calamina metálica, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento arena,  piso de cemento pulido, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas de fierro , baños con aparatos sanitarios blancos, con instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas.

Area Construida			:	159.25 m2

Antigüedad de la Construcción	:	24 años

Estado de Conservación		:	Bueno

14	DEPOSITO DE OBSOLETOS (SPTN-P.DT.14)

Construcción de un piso con dos ambientes denominados deposito de obsoletos.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de Albañilería de bloquetas de cemento-arena, asentada con mortero cemento arena, techo de tijerales de madera corriente con cobertura de calamina metálica, pisos de cemento, puertas y ventanas de fierro  y madera, con instalaciones eléctricas sin empotradas.

Área Construida			:

Antiguo				:	24.79 m2

Ampliación				:	67.60 m2

Antigüedad de la Construcción	:

Antiguo				:	47 años

Ampliación				:	3 años

Estado de Conservación		:	Bueno

- PETROPERU  (USUARIO)

- SOUTHERN PERU  (USUARIO)

17	CASETA DE PEAJE (plano SPTN-P.DT.17)

Edificación de un piso, constituido por dos ambientes separados uno para garita y el otro baño.

Con las siguientes características constructivas:

Estructura de columnas, vigas y losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla asentada con mortero cemento-arena,  piso de cemento pulido, puertas y ventanas de aluminio, muros tarrajeados y pintados, baño con aparatos sanitarios de losa blanca y zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	8.88 m2

Antigüedad de la Construcción	:	14 años

Estado de Conservación		:	Bueno

###### VIVIENDA ABANDONADA

Construcción de un piso, cuyas instalaciones se encuentran abandonadas.

Con las características constructivas siguientes:

Albañilería confinada con elementos de concreto armado, techo de losa aligerada de concreto armado, muros de bloquetas cemento arena  asentada con mortero cemento arena, sin pisos,  sin puertas y ventanas, sin instalaciones eléctricas, ni sanitarias.

Área Construida			:	223.11 m2

Antigüedad de la Construcción	:	27 años

Estado de Conservación		:	Regular

###### CASETA DE RECEPTORES (SPTN-P.DT.19)

Constituido por un ambiente llamado Caseta de Receptora.

Con las siguientes características constructivas:

Estructura de columnas, vigas y losas aligeradas de concreto armado, muros de albañilería de ladrillo de arcilla asentada con mortero cemento-arena,  piso de cemento pulido, puertas y ventanas de aluminio, muros tarrajeados y pintados, instalaciones  eléctricas empotradas.

Área Construida			:	17.92 m2

Antigüedad de la Construcción	:	48 años

Estado de Conservación		:	Bueno

###### CASETA V.O.R.(plano SPTN-P.DT.20)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado caseta VOR.

Con las características constructivas siguientes:

Paredes y techo de tableros modulares metálicos con aislamiento interior, pisos de cemento pulido, puertas también de tableros metálicos, instalaciones eléctricas empotradas y vistas.

Área Construida			:	7.08 m2

Antigüedad de la Construcción	:	5 años

Estado de Conservación		:	Bueno

# SUB ESTACIÓN ELECTRICA V.O.R. (Plano SPTN-P.DT-21)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado sub estación eléctrica  V.O.R.

Con las características constructivas siguientes:

Estructura a base de albañilería confinada con elementos de concreto armado, techo de losa aligerada de concreto armado, muros de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento pulido, puertas también de tableros metálicos, instalaciones eléctricas empotradas y vistas.

Área Construida			    :	1.09 m2

Antigüedad de la Construcción	    :             1 año

Estado de Conservación            	    :            Buena

22           CASETA GLIDE SLOPE (plano SPTN-P.DT.22)

Construcción de un piso, con un  ambiente para los equipos, denominada caseta Glide slope.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso de loseta vinílica, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas de madera selecta, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	18.25m2

Antigüedad de la Construcción	:	 11 años

Estado de Conservación		:	  Bueno

23 SUB ESTACIÓN ELECTRICA CABECERA 02(plano SPTN-P.DT.23)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado sub estación eléctrica  que se encuentra en la cabecera 02.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo de losa de concreto, piso de cemento pulido, puertas metálicas.

Área Construida			:	2.03 m2

Antigüedad de la Construcción   	:             1  año

Estado de Conservación                	:             Bueno

24 POZA DE ASFALTO (plano SPTN-P.DT.24)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado poza de asfalto.

Con las características constructivas siguientes:

Muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, techo cubierto de calamina.

Área Construida			:	55.62 m2

25    POZA DE AGUA (Plano SPTN-P.DT.25)

Construcción de un piso de un solo ambiente llamado poza de agua.

Con las características constructivas siguientes:

Muros sólidos de concreto armado, pisos de cemento pulido.

Área Construida			:	10.74 m2

###### 26  AREA DE CONTENEDORES-INCINERADOR (SPTN-P.DT.26)

Construcción de un piso, con la distribución siguiente: Ambiente de  Contenedores, Depósito, Oficina, Baño, Patio de Maniobras, Area de Volteo.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas  de concreto armado, techo con cobertura de canalones, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento pulido, puertas y ventanas de madera corriente, tarrajeo frotachado en muros, baño con aparatos sanitarios de losa blanca, zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida			:	120.99 m2

Antigüedad de la Construcción	:	    6 años

Estado de Conservación		:	    Bueno

###### 27  TANQUE DE AGUA (Plano SPTN-P.DT.27)

Construcción de un piso, con un  ambiente denominado tanque de agua.

Con las características constructivas siguientes:

Muros y losas sólidas de concreto armado, tarrajeo impermeable interior, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	3.24 m2

Antigüedad de la Construcción	:	1 años

Estado de Conservación		:	Bueno

###### 28  CASETA LOCALIZADOR (ILS) (Plano SPTN-P.DT.28)

Construcción de un piso, con un  ambiente denominado Caseta ILS.

Con las características constructivas siguientes:

Estructuras base de columnas y vigas de concreto armado, techo de losas aligeradas de concreto armado, piso de loseta vinílico de color, tarrajeo frotachado y pintura en muros, puertas y ventanas de madera, instalaciones eléctricas empotradas.

Área Construida			:	18.21 m2

Antigüedad de la Construcción	:	11 años

Estado de Conservación		:	Bueno

29  CUARTEL SEI (plano SPTN-P.DT.29)

Edificación de un piso con la distribución de ambientes siguiente:

Estacionamiento de Camiones, Oficina, Almacén, Deposito, Zona de   extintores, Estar, Sala de Usos Múltiples, Sala de Mantenimiento de Estación, Dormitorio, Servicios Higiénicos y Cisterna.

Con las características constructivas siguientes:

Zona Estacionamiento de Camiones: Estructura aporticada metálica, con   techo de tijerales metálicos con cobertura de de planchas metálicas, muros igualmente de planchas metálicas, pisos de concreto, instalaciones eléctricas vistas.

Zona de Oficinas: Columnas y vigas soleras de concreto armado, techo de viguetas metálicas y cobertura de calamina corrugada eternit, muros de albañilería de ladrillo de arcilla cocida asentada con mortero cemento-arena, piso de cemento pulido, carpintería de madera y fierro, baños con aparatos sanitarios de losa blanca, zócalos de mayólica blanca, instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas.

Área Construida                          :      358.77 m2

Antigüedad de la Construcción    :              1 año

Estado de Conservación             :      Muy Bueno

OTRAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

- Pista de aterrizaje

Longitud			:	2,500.00 m.

Ancho			:	45.00 m.

Elevación			:	486.78 m (1,538pies)

Superficie de Rodadura 	: 	Pavimento flexible (Asfalto)

PCN			:	39  F/A/X/T

Antigüedad			:	38 años.

Estado de Conservación	:   	Regular.

- Plataforma de Aviones

Dimensiones		:    	400.00 m x 75.00 m.

Superficie de Rodadura	:   	Pavimento rígido (Concreto)

Antigüedad			:	36 años.

Estado de Conservación	:  	Regular.

3)  Calles de Rodaje

Calle de Rodaje Alfa     	 :         1,305.00 m x 23.00 m

Calle de Rodaje bravo     	 :              99.50 m x 23.00 m

Calle de Rodaje Charlie    	 :               91.50 m x 23.00 m

Calle de Rodaje Delta      	 :              824.50 m x 23.00 m

Superficie de Rodadura   	 :               Pavimento Flexible

Estado de Conservación  	 :               Bueno

- Calle de acceso

Superficie de Rodadura	:   	Pavimento flexible  (Asfalto).

Antigüedad		          	:	38 años.

Estado de Conservación	:  	Regular.

- Pista de acceso al  Terminal de Pasajeros: Pavimento flexible.

- Ayudas luminosas para la Navegación Aérea.

- Cerco perimétrico provisional de postes de concreto y alambre de púas, cerco de malla  y en algunas zonas cerco de ladrillo.

Fecha de Actualización:  Julio 2009

Anexo 1 -  Apéndice 1

Planos de Ubicación

Anexo 1 -  Apéndice 2

Planos Perimétricos

Anexo 1 -  Apéndice 3

Planos de Distribución

Anexo 2

Áreas de la Concesión

Anexo 2  -  Apéndice 1

Planos de las Áreas a ser entregadas en Concesión

Anexo 3  -  Apéndice 1

Bienes inmuebles cuyo aprovechamiento económico será entregado en concesión

Anexo 3  -  Apéndice 2

Bienes muebles cuyo aprovechamiento económico será entregado en Concesión

Anexo 4

Entidades Públicas

ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO QUE REALIZAN FUNCIONES

EN LOS AEROPUERTOS

Relación de entidades y organismos estatales que operan actualmente en los aeropuertos:

- Dirección General de Migraciones y Naturalización

Dependencia del Ministerio del Interior, cuyas funciones principales son las de ocuparse del control migratorio de las personas nacionales y extranjeras; de la apertura y cierre de los puntos autorizados para el cruce internacional, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas, así como la notificación y puesta a disposición de la Policía de Requisitorias de personas que se encuentran con orden de captura o impedimento de salida del país por razones judiciales.

Su personal deberá contar con la debida autorización de ingreso en las áreas de seguridad donde desarrollan sus funciones (zona de salida y llegada de pasajeros internacionales denominada como zona de Duty Free).

- PROMPERU E INDECOPI

PROMPERU es un subprograma de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de formular la política informativa para la difusión de la imagen y la realidad del Perú, así como orientar la estrategia de la promoción de las inversiones, el turismo y las exportaciones.

INDECOPI es un organismo público descentralizado del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, encargado de la defensa del consumidor, la tutela del libre mercado y la protección de las creaciones intelectuales.

- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT - ADUANAS)

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una Institución Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad.

Este Organismo está encargado de la administración, recaudación, control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero.

Sólo estará autorizado a ingresar a las zonas restringidas del Aeropuerto el personal de SUNAT destacado permanentemente al Aeropuerto, para ejecutar sus funciones dentro del mismo.  Dicho personal deberá contar con la debida autorización de ingreso emitida por El CONCESIONARIO a las zonas de control de pasajeros de llegada (salón de recojo de equipajes y control de aduanas, llegada de pasajeros nacionales y plataforma) y a las instalaciones consideradas como zona primaria donde se ejecutan actividades aduaneras, para el estricto ejercicio de sus funciones, cuando se encuentren debidamente uniformados o identificados con el fotocheck emitido por EL CONCESIONARIO.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 141° del Reglamento de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo N° 1053), aprobado por Decreto Supremo Nº010-2009-EF, la autoridad aduanera podrá exigir al CONCESIONARIO, contar con zonas de carga y descarga debidamente delimitadas, equipos de manipuleo y control de peso de la carga, vehículos de carga, oficinas y puestos de control adecuados para el desarrollo de sus actividades, equipos de seguridad contra incendios, medios de comunicación y equipos de computo que permitan la interconexión electrónica con la SUNAT.

- Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA

La Oficina de Sanidad Agraria del SENASA, la cual se encarga del control sanitario de animales y vegetales, de sus productos, subproductos y derivados.

El personal de esta entidad deberá contar con la debida autorización de ingreso a las zonas de control de pasajeros de llegada, salón de recojo de equipajes y control de aduanas, llegada de pasajeros nacionales e internacionales y plataforma. Dicho personal no estará autorizado a ingresar a las zonas de las salas de embarque de pasajeros nacionales e internacionales ni a las zonas de tiendas libres (Duty Free).

- Requisitorias

Dirección de la Policía Nacional, dependiente de la Policía Judicial, encargada de verificar la situación jurídica de los pasajeros tales como ordenes de captura, impedimentos de salida, entre otros.

Su personal deberá contar con autorización de ingreso a la sala de arribos.

- Dirección de Seguridad Aeroportuaria de la Policía Nacional del Perú (DIRSEAER-PNP)

Dependencia de la Policía Nacional destacada en el Aeropuerto. Cuenta con personal policial encargado de la custodia de la seguridad de las instalaciones del Aeropuerto en su parte pública.

- Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

Encargada de proponer la política relativa al transporte aéreo, así como supervisar y evaluar su ejecución. Es responsable de controlar las actividades del transporte aéreo y supervisa la construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y conservación de los aeropuertos de la red aeroportuaria nacional.

El  personal de la DGAC deberá contar con la autorización de ingreso a todas las zonas, de seguridad restringida, relativas a las operaciones del Aeropuerto.

- Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

Encargado de regular el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como, el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura de transporte de uso público. Su personal deberá contar con la debida autorización de ingreso a todas las zonas concesionadas, sin restricción alguna.

- Ministerio Público

Es un organismo autónomo del Estado cuyas funciones son la prevención del delito, la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos. Esta entidad deberá contar con una oficina especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas dentro de las instalaciones de un aeropuerto declarado como Internacional o de Cielos Abiertos.

- Dirección de la Policia Nacional del Perú (DINANDRO)

Es la dependencia de la Policía Nacional encargada de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Esta entidad deberá contar con una oficina dentro de las instalaciones de un aeropuerto declarado como Internacional o de Cielos Abiertos.

- Autoridad Regional de Salud

Es la Dirección Regional de Salud, encargada de los aspectos en materia de salud establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

El concesionario deberá coordinar con la Dirección Regional de Salud y otorgarle una oficina dentro de las instalaciones del aeropuerto que le permita implementar medidas de sanidad pública y socorro médico de primeros auxilios, durante todo el tiempo que el aeropuerto preste servicios.

- Instituto Nacional del Cultura (INC)

Es un organismo público descentralizado del Sector Educación encargado de verificar que los objetos que portan los pasajeros no pertenezcan al patrimonio cultural de la Nación. Esta entidad deberá contar con una oficina dentro de las instalaciones de un aeropuerto declarado como Internacional o de Cielos Abiertos

Notas:

En el supuesto que, de acuerdo a las Normas Aplicables, otro organismo del Estado de la República del Perú deba cumplir funciones a ser efectuadas en el Aeropuerto, el Concesionario le deberá brindar los espacios y autorizaciones necesarias para cumplir dichas funciones, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1.15 del presente Contrato.

Anexo 5

Operaciones que se llevan a cabo en los Aeropuertos

Las operaciones que se llevan a cabo en los Aeropuertos han sido clasificadas para efectos del presente Contrato en Operaciones Principales y Operaciones Secundarias.

Dichas operaciones deberán ser llevadas a cabo manteniendo los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en el Anexo 8 del presente Contrato.

- Operaciones Principales

Deben ser realizadas directamente por el Concesionario o a través de la subcontratación de terceros, y se detallan a continuación:

1.1. Servicios Aeroportuarios relacionados al TUUA

- Cobro de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA)

Comprende el servicio de reacudacón del TUUA por uso de faciliadedes aeroportuarias por parte de los pasajeros.

- Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI):

Servicio cuya finalidad es efectuar operaciones de rescate y extinciòn de  incendios en caso de un accidente o incidente ocasionados por actividades relacionadas a la operación de las aeronaves o equipos motorizados en el Lado Aire de los Aeropuertos o en sus inmediaciones, y cuya finalidad principal es salvar vidas humanas, sin interrumpir las operaciones de las aeronaves.

- Seguridad:

Servicio cuyo objetivo principal es salvaguardar la seguridad, regularidad y eficiencia de la aviación civil contra actos ilícitos dirigidos contra los Aeropuertos, aeronaves, instalaciones en general, pasajeros y/o usuarios. Incluye la implementación de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

1.2. Servicio de Aterrizaje y Despegue (A/D)

Comprende la ayuda a la aeronave para que aterrice o despegue de un Aeropuerto, e incluye el uso de la pista, sistema decalles de rodaje y plataforma. El servicio de A/D incluye el estacionamiento de la aeronave en plataforma por 90 minutos, además de la propia operación de A/D, y puede ser diurno o nocturno.

El servicio de aterrizaje y despegue comprende los siguientes servicios:

- Señales de pista

- Comunicaciones torre/SEI en tierra

- Control de movimiento de plataforma

- Gestión y ordenamiento del tránsito de aeronaves en plataforma

- Sistemas de reducción de peligro aviario

- Equipo de medición de características de rozamiento de pista

- Servicio de seguridad en el espacio físico de la pista de aterrizaje, 	rodadura, sistema de calles de rodajes y plataformas.

- Vehículos y servicio de salvamento y extinción de incendios

- Seguridad

1.3. Servicio de Estacionamiento de Aeronaves

El servicio de estacionamiento para las naves, se provee a aquellas aeronaves que quieren permanecer estacionadas en rampa o en cualquier otro lugar designado por el operador aeroportuario por un periodo adicional a noventa (90) minutos incluidos en el servicio de A/D.

- Operaciones Secundarias

Las Operaciones Secundarias serán llevadas a cabo por el CONCESIONARIO y/o por terceros, y se detallan a continuación

2.1. Servicios Aeroportuarios relacionados al TUUA

Estos servicios son llevados a cabo en los Aeropuertos para ofrecer asistencia a los pasajeros antes de su embarque y en el momento posterior a su desembarque. Incluye los siguientes servicios:

- Transporte de Equipajes: Servicio que se brinda al pasajero mediante la disposición de coches portaequipajes. El pasajero luego de arribar se dirige al área donde se ubican las fajas transportadoras a fin de localizar su equipaje y/o pertenencias, para luego presentarse a la autoridad aduanera y someterse al control respectivo. Es en esta área donde el pasajero dispone de los coches portaequipajes en forma libre y tiene la posibilidad de movilizarse en todo el ambiente o salir hasta una determinada área (servicios de taxis y buses). Deberá existir siempre una cantidad apropiada de coches y ser fácilmente accesibles a los pasajeros.

- Servicio de Transporte de Pasajeros (Terminal – Avión): Servicio que se presta en los Aeropuertos a fin de transportar  a los pasajeros desde/hacia las aeronaves y la terminal.

- Entrega de Equipaje: Servicio que se le ofrece al pasajero que arriba  ubicando su equipaje y pertenencias mediante el uso de fajas transportadoras en un lugar implementado para tal fin.

- Información: Servicio que se brinda al usuario de los Aeropuertos mediante sistemas de perifoneo, counters, señalización, teleindicadores, etc.

- Sistema de Sonido

- Señalización

- Información de Vuelo

- Sala de Pasajeros en Tránsito: Ambiente especialmente acondicionado para pasajeros que realizan conexiones o escalas.

- Iluminación y climatización de ambienes: Servicio de iluminación y climatización de los ambientes de los Aeropuertos para el desarrollo de actividades bajo distintas  condiciones de luz y temperatura, en caso sea necesario.

- Salas de Embarque: Ambiente donde espera el pasajero de salida, luego de realizar los trámites de chequeo de embarque, controles migratorios y de seguridad aeroportuaria.

- Chequeo de Pasajeros y Equipaje: Ambientes, ocupados por las líneas aéreas, destinados a realizar el correspondiente chequeo del pasajero y su equipaje facturado.

- Sala de Autoridades (protocolo)

- Sala de Espera (Parte Pública): Ambiente donde el pasajero realiza los controles y chequeos correspondientes, asimismo es la zona de libre tránsito de otros usuarios.

- Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros Mediante Puentes de Embarque (Mangas): es aquel que permite el traslado de los pasajeros y personal del transportador aéreo o autorizado por éste, entre el terminal y la aeronave mediante pasillos encapsulado. Este servicio será implementado tomando en consideración lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo 8, así como los estudios de demanda y el incremento de pasajeros propuestos por el CONCESIONARIO, en el Plan Maestro de Desarrollo.

2.2. Otros servicios para las líneas aéreas

- Uso de Instalaciones de Carga

El servicio de uso de instalaciones de carga se relaciona con la provisión de manipuleo y trámite documentario necesario para transferir la carga desde el recinto aeroportuario hacia su destino o viceversa, utilizando de las vías de acceso y áreas necesarias de los Aeropuertos; pero no incluye la carga y descarga de las mercancías desde y hacia las aeronaves, actividad encargada a los operadores de rampa.

- Hangares Destinados al Mantenimiento de Aeronaves

Instalaciones donde se realiza el mantenimiento de las aeronaves,

- Counters, Oficinas Operativas y Otros

Counters: Servicio de aprovisionamiento de mostradores para la atención a los pasajeros que se embarcan y/o realizan otras actividades,

Oficinas Operativas: Servicio de aprovisionamiento de locales para el desarrollo de las actividades propias de las aerolineas y;

Otros: Salón VIP, etc.

- Servicio de Protocolo en el Aeropuerto

Las condiciones en que deberá prestar este servicio se detallan en el Apéndice 1 del presente anexo.

2.3. Otras operaciones secundarias

- Servicios de rampa o manipulación en tierra

Son aquellos servicios que asisten a la aeronave en tierra y son proporcionados en el aeropuerto a las líneas aéreas y operadores privados. Los servicios incluidos son los sistemas de clasificación de equipajes y carga, escalinatas, planta de poder auxiliar, planta neumática, limpieza de escarcha, depuración de aguas, equipos para entrega y recepción de equipaje y carga (fajas transportadoras), zonas de almacenamiento o estacionamiento de equipos de handling de operadores de asistencia en tierra.

- Almacenamiento y Despacho de Combustible para Aeronaves

Este servicio incluye las instalaciones y espacio físico empleados para el almacenamiento del combustible y sistema hidrante, mangas u otros medios de transporte empleados para desplazar el combustible desde el punto de almacenaje hasta la aeronave.

- Cualquier otro servicio que no esté contemplado dentro de las Operaciones Principales pero que tenga relación directa con la operación aeroportuaria

Los Bienes de la Concesión incluyen equipos e infraestructura de los Aeropuertos relacionados a las Operaciones Secundarias.

Otros servicios esenciales definidos en el REMA.

Anexo 5  -  Apéndice 1

Servicio de Protocolo

- El CONCESIONARIO mantendrá y estará a cargo de la Oficina de Protocolo de los Aeropuertos, la cual será la encargada de brindar atención rápida y personalizada a las autoridades del gobierno, congresistas de la República, cuerpo diplomático y personal de organismos internacionales acreditados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y Director General de la Policía, Autoridades Eclesiásticas, autoridades del Poder Judicial (Presidente del Poder Judicial, Vocales Supremos, Fiscal de la Nación), miembros de Directorio y Gerencia General de CORPAC S.A.

- Las condiciones y responsabilidades básicas de la Oficina de Protocolo, son las siguientes:

- Requerirá de personal debidamente calificado con capacidad organizativa integral, el mismo que deberá presentarse correctamente uniformado.

- Tendrá la función de facilitar en coordinación con el Área de Seguridad del Aeropuerto el ingreso para despedir o recibir autoridades y representantes de organismos hacia zonas de acceso restringido del Aeropuerto.

- Contará con un Salón de Autoridades, el que deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y equipado con los servicios necesarios para brindar una óptima atención.

- El CONCESIONARIO tendrá bajo su responsabilidad la administración de la Oficina de Protocolo, los Salones de Autoridades (nacional e internacional), los accesos a zonas restringidas teniendo en cuenta las normas de seguridad propias de los Aeropuertos y las coordinaciones con las dependencias gubernamentales, líneas aéreas y otros a fin de brindar una atención adecuada.

- El CONCESIONARIO deberá capacitar permanentemente al personal encargado de brindar el servicio de protocolo, en aspectos propios de la función de acuerdo a las normas y disposiciones del Estado, reguladas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en los convenios internacionales OACI referentes a la facilitación y seguridad aeroportuaria.

- El CONCESIONARIO brindará atenciones y facilidades en coordinación con las dependencias gubernamentales ubicadas en el Aeropuerto (Migraciones, Aduana, Policía de Requisitoria, Ministerio de Agricultura, SENASA, Sanidad Aérea, entre otras), así como con los representantes de las líneas aéreas que operan en los Aeropuertos.

- En cuanto a las facilidades a brindar por el CONCESIONARIO a las autoridades y personalidades nacionales y extranjeras, deberán considerarse las siguientes:

- Llegada de Autoridades al País por las zonas internacionales de los Aeropuertos de categoría internacional.

- Autorización y otorgamiento de un pase de ingreso a las zonas internacionales de un representante que recibirá a la autoridad en mención, previamente coordinado y solicitado a través de una comunicación escrita, pudiendo ingresar un máximo de tres personas.

- Recibimiento y saludos protocolares, en representación del Concesionario y del país, por tratarse de una atención de carácter oficial.

  - Coordinaciones con la Dirección General de Migraciones, para el acceso inmediato a un carril especial (diplomáticos/tripulación) y visado del pasaporte.

  - Coordinaciones con el Jefe de la Sala de Aduanas, para el acceso a un carril especial para efectuar el control del equipaje. Las excepciones estarán sujetas a decisión de la autoridad de Aduana.

  - Autorizaciones de ingreso de un vehículo oficial a las áreas especiales designadas por el CONCESIONARIO a la salida de la Aduana Internacional.

  - Autorización y otorgamiento de un pase de ingreso a la zona internacional a un representante que despedirá a la autoridad en mención, previamente coordinado y solicitado a través de una comunicación escrita, pudiendo ingresar hasta un máximo de tres personas.

  - Recibimiento en los Aeropuertos y saludos protocolares, en representación del CONCESIONARIO y del país por tratarse de una atención de carácter oficial.

  - Coordinaciones en el mostrador de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) para la atención rápida en el control del pago de esta tarifa.

  - Coordinaciones con la Policía de Requisitorias y Migraciones, para atención inmediata en los controles respectivos y visado del pasaporte.

  - Salón de Autoridades a efectos de esperar cómodamente la salida del vuelo. (Se brinda servicio de cafetería, licores no incluidos, de acuerdo al nivel de la atención y las normas de embarques internacionales)

  - Coordinaciones con la línea aérea para el embarque respectivo. Embarque y despedida.

  - Salidas/Llegadas de Autoridades

- Autorización y otorgamiento de un pase de ingreso a la zona nacional a un coordinador o representante que despedirá o recibirá a la autoridad en mención, previamente coordinado y solicitado a través de una comunicación escrita.

- Recibimiento y saludos protocolares a nombre del Concesionario y del Perú, al arribo o a la salida, de acuerdo al nivel de autoridad que se atiende.

- Acceso al Salón de Autoridades (en donde se brindaría servicio de cafetería así como teléfono, fax y otras comodidades de acuerdo al nivel de la atención que se realiza)

- Coordinaciones con la línea aérea para el embarque/recepción que corresponde.

- El CONCESIONARIO, además de lo expuesto, queda obligado a cumplir en especial, aquellos requerimientos sobre esta materia que le efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anexo 6

Plan de Adecuación a la Normatividad Vigente

ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE DEBERÁN SER EJECUTADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES

- Aeropuerto de Arequipa

- Aeropuerto de Ayacucho

- Aeropuerto de Andahuaylas

- Aeropuerto de Juliaca

- Aeropuerto de Puerto Maldonado

- Aeropuerto de Tacna

Anexo 6  - Apéndice 1

Lineamientos para la elaboración del Manual de Aeródromo

El manual del aeródromo es el documento que será elaborado por el operador, de acuerdo a la RAP 139, Sub-parte “C” y Apéndice “A”,  como requisito indispensable para la certificación del aeropuerto. El mismo debe de incluir:

- Generalidades

- Detalle del emplazamiento del aeródromo

- Detalle del aeródromo que deben notificarse al servicio de información aeronáuticas (AIS)

  - Información General

  - Dimensión del aeródromo e información conexo

- Detalles de los procedimientos operacionales de aeródromo y medidas de seguridad

  - Notificaciones del aeródromo

  - Acceso al área de movimiento del aeródromo

  - Plan de emergencia del aeródromo

  - Salvamento y extinción de incendios

  - Inspección del área de movimiento del aeródromo y de las superficies limitadores de obstáculos por el explotador del aeródromo

  - Ayudas visuales y sistemas electrónicos del aeródromo

  - Mantenimiento del área de movimiento

  - Trabajos en el aeródromo- seguridad

  - Gestión de la plataforma

  - Gestión de la seguridad en la plataforma

  - Control de vehículos en la parte aeronáutica

  - Gestión del peligro de la fauna

  - Control de obstáculos

  - Traslado de aeronaves inutilizadas

  - Manipulación de materiales peligrosos

  - Operaciones en condiciones de visibilidad reducida

  - Protección de emplazamiento de radar y radioayudas para la navegación

- Administración del aeródromo y sistema de gestión de la seguridad

  - Administración del aeródromo

  - Sistema de gestión de la seguridad (SMS)

Adicionalmente al contenido mínimo requerido en el apéndice “A” de la RAP 139, el CONCESIONARIO deberá incluir en el Manual de Aeródromo lo siguiente:

A) Un cronograma de ejecución de las obras de inversión requeridas para garantizar la seguridad operacional y el cumplimiento de la RAP 139, señalando incluso los plazos máximos para la ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento.

B) El resultado de los estudios aeronáuticos señalados en el numeral 5.6 del Contrato, con la finalidad de evaluar las consecuencias de las desviaciones respecto a las normas de aeródromo especificado en el Vol. 1 de dicho Anexo 14, y en las RAPs, para presentar medios alternativos de garantizar la seguridad de las operaciones de aeronaves, evaluar la efectividad de cada alternativa y recomendar procedimientos para compensar la desviación

Anexo 7

Esquema de Tarifas y de Cargo de Acceso

1. Tarifas

  - Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto – TUUA

La tarifa por este servicio está definida en dólares americanos y se cobra por pasajero por embarcar según el tipo de Aeropuerto (clasificados en grupos), diferenciando a los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. Los pasajeros por embarcar serán definidos como aquellos que poseen una tarjeta de embarque vigente y han ingresado a la zona esteril correspondiente.

Con relación al ámbito de aplicación de la TUUA se debe considerar que, de acuerdo a la legislación vigente, están prohibidas las exenciones al pago de los servicios aeroportuarios a favor de los Usuarios.

  - Aterrizaje y Despegue

La Tarifa por este servicio está definida en Dólares y se cobra por cada tonelada métrica de peso de despegue de la aeronave. La Tarifa por tonelada métrica varía según el tamaño de las aeronaves, el tipo de Aeropuerto (clasificados en grupos) y el ámbito de los vuelos (ruta nacional e internacional). Incluye 90 minutos de estacionamiento en la plataforma.

Se considera un cargo fijo para aquellas aeronaves con un peso igual o menor a las 10 TM, el mismo que varía por grupo de Aeropuertos.

  - Estacionamiento de  Aeronaves

La Tarifa por este servicio está en función de la tarifa de A/D y se cobra por cada hora ó fracción de hora adicional al tiempo incluido en la tarifa de aterrizaje y despegue (90 minutos). La Tarifa actual es de 2.5% de la tarifa de aterrizaje y despegue por cada hora.

  - Embarque y Desembarque de Pasajeros mediante Puentes de Embarque (Mangas)

Este servicio actualmente no se brinda en los Aeropuertos del Segundo Grupo. La Tarifa que podrá ser cobrada por este servicio será definida por OSITRAN.

2.	Cargos de Acceso

- Servicio de Rampa o Manipulación en Tierra

El presente servicio podrá ser prestado por el CONCESIONARIO y/o terceros. A dichos terceros seleccionados no les será permitido el subarrendamiento o la cesión o traspaso bajo cualquier título de los servicios que presten.

Los precios finales de los servicios que prestarán los operadores de rampa encargados de prestar diversos servicios (remolque, alquiler de equipos, etc.)  a la aerolínea, se determinarán sobre la base de la libre oferta y demanda. Sin embargo, se fijará los Cargos de Acceso por uso de instalaciones que deberán pagar dichos operadores de rampa al Concesionario.

- Almacenamiento y Despacho de Combustible para Aeronaves

El presente servicio podrá ser prestado por el CONCESIONARIO y/o terceros. A dichos terceros seleccionados no les será permitido el subarrendamiento o la cesión o traspaso bajo cualquier título de los servicios que presten.

Los precios finales de los servicios que prestarán los abastecedores de combustible  a la aerolínea se determinarán sobre la base de la libre oferta y demanda.

- Locales para líneas aéreas

Los cobros por la prestación de estos servicios estarán sujetas a la regulación de acceso, siempre y cuando constituyan facilidades esenciales de acuerdo a lo establecido en el REMA de OSITRAN, es decir, que en caso el CONCESIONARIO y la aerolínea no arriben a un acuerdo respecto al monto de alquiler respectivo, OSITRAN podrá determinar un Cargo de Acceso para la infraestructura en cuestión.

Al arrendatario seleccionado no le será permitido el subarriendo.

- Mantenimiento de aeronaves en hangares y otras áreas para aerolíneas

- Uso de las instalaciones de carga del Aeropuerto

El presente servicio deberá ser prestado por el CONCESIONARIO.

Los Cargos de Acceso por la prestación de estos servicios están sujetas al régimen correspondiente.

Tarifas Finales

Las tarifas serán aplicadas en función del Grupo donde se encuentre ubicado cada Aeropuerto, dependiendo del tráfico de pasajeros registrado en el último año:

| Grupo | Pasajeros Anuales |
| --- | --- |
| Grupo I | Más de 500,000 |
| Grupo II | Más de 250,000 a 500,000 |
| Grupo III | Más de 100,000 a 250,000 |
| Grupo IV | Hasta 100,000 |

Las tarifas finales por servicio y por grupo serán:

TUUA

Cifras en US$ sin IGV

| Grupo | Unidad de cobro | Nacional | Internacional |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo I | Pasajero Embarcado | 3,60 | 10,00 |
| Grupo II |  | 3,00 | 10,00 |
| Grupo III |  | 2.92 | 10,00 |
| Grupo IV |  | 2,92 | 10,00 |

Aterrizaje y despegue

Cifras en US$ sin IGV

| Grupo I / Vuelos Internacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 16.00 | 18.40 | 17.20 | 4,00 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 2.97 | 3,42 | 3,19 | 0,74 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 3,60 | 4,14 | 3.87 | 0,90 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 3.79 | 4,36 | 4,07 | 0.95 |
| Más de 106 TM |  | 3.88 | 4.46 | 4,17 | 0.97 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo I / Vuelos Nacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 8.00 | 9,20 | 8.60 | 2,00 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 1,73 | 1.99 | 1.86 | 0,43 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 2,16 | 2,48 | 2,32 | 0,54 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 2,25 | 2,59 | 2,42 | 0,56 |
| Más de 106 TM |  | 2,31 | 2,66 | 2,48 | 0,58 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo II / Vuelos Internacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 12,00 | 13,80 | 12.90 | 3,00 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 2,54 | 2,92 | 2,73 | 0,64 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 3,09 | 3,75 | 3,32 | 0,77 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 3,25 | 3,74 | 3,49 | 0,81 |
| Más de 105 TM |  | 3,33 | 3,83 | 3,58 | 0,83 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo II / Vuelos Nacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 6,00 | 6,90 | 6,45 | 1,50 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 0.96 | 1,10 | 1,03 | 0,24 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 1,00 | 1,15 | 1,08 | 0,25 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 1,04 | 1,20 | 1,12 | 0,26 |
| Más de 105 TM |  | 1,07 | 1,23 | 1,15 | 0,27 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo III / Vuelos Internacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 8,00 | 9,20 | 8,60 | 2,00 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 2,12 | 2,44 | 2,28 | 0,53 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 2,57 | 2,96 | 2,76 | 0,64 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 2,71 | 3,12 | 2.91 | 0,68 |
| Más de 105 TM |  | 2,77 | 3,19 | 2.98 | 0,69 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo III / Vuelos Nacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 4,00 | 4,60 | 4,30 | 1,00 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 0,86 | 0,99 | 0,92 | 0,22 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 0,90 | 1,04 | 0,97 | 0,23 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 0,94 | 1,08 | 1,01 | 0,24 |
| Más de 105 TM |  | 0,96 | 1,10 | 1,03 | 0,24 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo IV / Vuelos Internacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 4,00 | 4,60 | 4,30 | 1,00 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 1,70 | 1.96 | 1,83 | 0,43 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 2,00 | 2,30 | 2,15 | 0,50 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 2,17 | 2,50 | 2,33 | 0,54 |
| Más de 105 TM |  | 2,22 | 2,55 | 2,39 | 0,56 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo IV / Vuelos Nacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Diurno | Nocturno/Nocturno | Diurno/Nocturno o Nocturno/Diurno | Vuelo de prueba o de entrenamiento |
| Hasta 10 TM | Por Operación | 2,00 | 2,30 | 2,15 | 0,50 |
| De 10 TM hasta 35 TM | Por TM | 0,67 | 0,77 | 0,72 | 0,17 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 0,70 | 0,81 | 0,75 | 0,18 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 0,73 | 0,84 | 0,78 | 0,18 |
| Más de 105 TM |  | 0,75 | 0,86 | 0,81 | 0,19 |

(1) La tarifa incluye 90 minutos de estacionamiento

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

Estacionamiento

Cifras en US$ sin IGV

| Grupo I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Vuelo Internacional | Vuelo Nacional |
| Hasta 10 TM | Por hora o fracción | 0,40 | 0,20 |
| De 10 TM hasta 35 TM | por TM/hora o fracción | 0,070 | 0,04 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 0,09 | 0,05 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 0,09 | 0,06 |
| Más de 105 TM |  | 0,10 | 0,06 |

(1) Por los minutos posteriores a los 90 minutos incluidos en la tarifa de AyD

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Vuelo Internacional | Vuelo Nacional |
| Hasta 10 TM | Por hora o fracción | 0,30 | 0,15 |
| De 10 TM hasta 35 TM | por TM/hora o fracción | 0,06 | 0,02 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 0,08 | 0,03 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 0,08 | 0,03 |
| Más de 105 TM |  | 0,08 | 0,03 |

(1) Por los minutos posteriores a los 90 minutos incluidos en la tarifa de AyD

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Vuelo Internacional | Vuelo Nacional |
| Hasta 10 TM | Por hora o fracción | 0,20 | 0,10 |
| De 10 TM hasta 35 TM | por TM/hora o fracción | 0,05 | 0,02 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 0,06 | 0,02 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 0,07 | 0,02 |
| Más de 105 TM |  | 0,07 | 0,02 |

(1) Por los minutos posteriores a los 90 minutos incluidos en la tarifa de AyD

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

| Grupo IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PMD | Unidad de cobro | Vuelo Internacional | Vuelo Nacional |
| Hasta 10 TM | Por hora o fracción | 0,10 | 0,05 |
| De 10 TM hasta 35 TM | por TM/hora o fracción | 0,04 | 0,02 |
| De 35 TM hasta 70 TM |  | 0,05 | 0,02 |
| De 70 TM hasta 105 TM |  | 0,05 | 0,02 |
| Más de 105 TM |  | 0,06 | 0,02 |

(1) Por los minutos posteriores a los 90 minutos incluidos en la tarifa de AyD

(2) PMD: Peso Máximo de Despegue de la aeronave

Uso de Instalaciones de Carga

Cifras en US$ sin IGV

| Carga y descarga | Unidad de cobro | USD |
| --- | --- | --- |
| Grupo I | Por Kilogramo | 0,01 |
| Grupo II |  | 0,01 |
| Grupo III |  | 0,01 |
| Grupo IV |  | 0,01 |

Cargos de Acceso

Los Cargos de Acceso  serán aplicados en función del Grupo donde se encuentre ubicado cada Aeropuerto, dependiendo del tráfico de pasajeros registrado en el último año:

Rampa

Cifras en US$ sin IGV

| Rango PMD TM | Grupo I | USD |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | Por Operación | 2,699 |
| 10-35 |  | 12,416 |
| 35-70 |  | 29,689 |
| 70-105 |  | 41,025 |
| Más de 105 |  | 60,459 |
| Rango PMD TM | Grupo II | USD |
| 0-10 | Por Operación | 2,159 |
| 10-35 |  | 9,717 |
| 35-70 |  | 18,354 |
| 70-105 |  | 26,991 |
| Más de 105 |  | 43,185 |
| Rango PMD TM | Grupo III y IV | USD |
| 0-10 | Por Operación | 2,160 |
| 10-35 |  | 10,798 |
| 35-70 |  | 22,676 |
| 70-105 |  | 38,874 |
| Más de 105 |  | 66,949 |

Combustible

Cifras en US$ sin IGV

| Aeropuerto | Unidad de Medida | USD |
| --- | --- | --- |
| Arequipa | Por galón | 0,054 |

Tarifa por Atención en Horas Extras

Las tarifas por atención en horas extras serán aplicadas acorde con la siguiente tabla:

| TARIFA POR HORA EXTRA |
| --- |
| Aeropuerto | Tarifa fuera de hora USD |
|  | Con Pasajeros | Sin Pasajeros |
| Arequipa | 118,758 | 109,041 |
| Juliaca | 85,206 | 82,088 |
| Pto Maldonado | 85,206 | 82,088 |
| Tacna | 85,206 | 82,088 |
| Ayacucho | 53,981 | 53,981 |
| Andahuaylas | 53,981 | 53,981 |

Anexo 8 - Apendice 1

Instalaciones mínimas requeridas por Aeropuerto

Anexo 8 - Apendice 2

Requisitos Técnicos Mínimos y descripción de tareas de mantenimiento

- Requisitos Mínimos Técnicos para el Desarrollo de la Infraestructura Aeroportuaria

  - Introducción a los Requisitos Técnicos Mínimos (RTM)

El Concesionario deberá cumplir con cada una de las especificaciones de diseño para los Aeropuertos (los “Requisitos Técnicos Mínimos”, o RTM).

Generalidades

- Accesibilidad Relativa a Necesidades Especiales, personas con discapacidad: Deberá satisfacer los estándares contemplados en la legislación sobre incapacidades, así como los requisitos aplicables y recomendaciones IATA, así como los requisitos establecidos en la legislación aplicable tendiente a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a las instalaciones del aeropuerto (Ley 28735, entre otra normativa).

  - Reglamento y Normas de Calidad

Para el cumplimiento de los Requisistos Técnicos Mínimos se aplicarán los siguientes reglamentos y normas:

Para temas de diseño y construcción relativos a los métodos de calidad y control, prueba de materiales y cálculos estructurales, el Concesionario se regirá por las normas internacionales descritas en la siguiente lista de normas del Perú, los Estados Unidos, Canadá y Europa. En el caso que exista contradicción entre las normas, se le dará prioridad a la norma especializada en el tema en cuestión. El Concesionario podrá referirise a otras normas de construcción equivalentes a éstas siempre y cuando, previamente a su utilización, el Concesionario, demuestre a la entera satisfacción de OSITRAN, que dichas son equivalentes a las normas establecidas en la siguiente lista:

  - Requisitos de Calidad

La calidad de los sistemas, materiales y construcción de todas las edificaciones  aeroportuarias deberá asegurar:

- operación ininterrumpida

- durabilidad

- mantenimiento fácil y económico

- protección contra la intemperie y atenuación de ruidos

- salud y seguridad

  - Terminal de Pasajeros

- Niveles de Servicio

Las terminales de pasajeros deberán ser planificadas e implementadas en concordancia con los requisitos y características de los niveles de servicios “C” y “D” de IATA publicadas en la edición más reciente del “Airport Development Reference Manual”  desde el año tres (3) de la concesión, bajo el siguiente criterio:

Para los aeropuertos con un tráfico de pasajeros mayor o igual a los 350,000 pasajeros por año o para los aeropuertos con que reciban uno o más vuelos comerciales internacionales al mes aplicará en Nivel “C” IATA.

Para los aeropuertos con un tráfico de pasajeros mayor o igual a los 100,000 pasajeros por año pero menor a los 350,000 pasajeros anuales aplicará en Nivel “D” IATA.

Para este fin, se deberá cumplir con los siguientes Niveles de Servicio en las horas pico:

Supuestos:

Área requerida por el pasajero típico para vuelos nacionales, internacionales y de conexión:

Ancho: 			950mm

Largo: 				760mm

Número de equipajes: 	2

Análisis del Nivel de Servicio:

Se deberá medir los niveles de servicio y la capacidad del aeropuerto tomando en cuenta los 60 minutos más congestionados de un día rutinario.

El OSITRAN  deberá  realizar las mediciones de los niveles de servicio, por lo menos una vez al año.

Para el caso de los Aeropuertos de Andahuaylas y Ayacucho, se requerirá el cumplimiento del nivel “D” de IATA (y sus respectivos Niveles de Servicio) una vez alcanzado un tráfico anual de más de 100,000 pasajeros por un mínimo de dos años consecutivos.

En caso se requiera, los parámetros y requisitos relacionados a los niveles de servicios de IATA exigidos al CONCESIONARIO y planteados en el presente Contrato podrán ser modificados de acuerdo a la última edición impresa del “Airport Development Reference Manual” de IATA.

Asimismo, el CONCESIONARIO podrá presentar ante el OSITRAN una propuesta para mejorar la metodología para la medición de los Niveles De Servicio presentados en la última edición impresa del “Airport Development Reference Manual” de IATA, con la finalidad de que la misma pueda reflejar fielmente el comportamiento del  tráfico de pasajeros de cada Aeropuerto. La propuesta deberá estar acompañada del sustento técnico. El OSITRAN tendrá un plazo máximo de 30 días para aprobar dicha propuesta. Vencido dicho plazo, la propuesta se entenderá denegada.

Las mediciones de los parámetros relacionados a los niveles de servicio de IATA deberán de hacerse de acuerdo a la metodología establecida por IATA y publicada en su última versión del “Airport Development Reference Manual”, salvo que el OSITRAN haya aprobado alguna propuesta presentada por el CONCESIONARIO, acorde con el párrafo anterior.  Para ambos casos, el Concesionario deberá realizar dichas mediciones como mínimo de manera semestral, sometiendo los resultados a el OSITRAN en un plazo máximo de 7 días útiles a partir de concluido la evaluación.

- Instalaciones mínimas requeridas por Aeropuerto

Indistintamente al tráfico de pasajeros de cada Aeropuerto, el CONCESIONARIO deberá implementar ó mantener como mínimo las facilidades que se indican en el Apéndice 1 del presente anexo por Aeropuerto.

- Criterios para el Diseño de Edificios del Terminal para Pasajeros

Los edificios del terminal de pasajeros deberán ser diseñados y construidos ciñéndose a los siguientes criterios:

- Distancias máximas de 500 m. desde la vereda frontal hasta las salas de embarque y desembarque y viceversa. Para distancias mayores, se deberá instalar pasadizos mecánicos.

- Distancias máximas entre las principales áreas funcionales del edificio terminal de pasajeros (check-in, control de seguridad, migraciones salida, salas de embarque, migraciones llegada, salas de recojo de equipaje y hall de llegadas) será de 300 m. Para distancias mayores, se deberá instalar pasadizos mecánicos.

- Proporcionar impactos de construcción mínimos en las actuales operaciones cuando se esté definiendo el desarrollo gradual por etapa para las mejoras en las instalaciones del Aeropuerto

- Mejorar y modernizar las operaciones de procesamiento de pasajeros mientras se mantiene y mejora medidas de seguridad efectivas para la inspección de pasajeros

- Seguir las normas mínimas operacionales de la OACI según se describen en sus anexos N° 9, 14 y 17, entre otros anexos y documentos publicados que guarden relación con la operación aeroportuaria.

- Diseñar las instalaciones exteriores e interiores de la terminal en tal forma que brinden al público viajero una primera impresión positiva del “Perú Moderno” que perdure en el visitante

  - Normas para los ambientes de las terminales

- Instalaciones para el estacionamiento de vehículos:

El diseño para el estacionamiento de vehículos de los Usuarios del Aeropuerto, los cuales incluyen pasajeros, familiares y visitantes, trabajadores, concesionarios y servicios de reparto, deberá incluir zonas de parqueo designadas al parqueo de largo y corto plazo.  Asimismo, ambas zonas de parqueo deberán ser diseñadas con el objetivo de acomodar satisfactoriamente al tráfico de vehículos que ingresan al aeropuerto, evitando así la congestión de tráfico en la zona de ingreso a la terminal del Aeropuerto.

Se deberá proporcionar una adecuada señalización e iluminación a los usuarios de la zona de parqueo.

Pistas:

- Se deberá proporcionar una separación física entre las pistas de vehículos públicos y los de servicio

- Las pistas de servicio deberán ser planificadas para mantener a los vehículos de servicio fuera de las áreas seguras de la plataforma de estacionamiento para aeronaves

- Se deben planificar las pistas de modo que se genere un mínimo de tránsito cruzado

- La circulación del tránsito de llegadas y salidas debe estar físicamente separada

- Mantenimiento del Equipo que Presta Servicio en Tierra (GSE)

Nivel de reparación requerido: “E” (de acuerdo con la FAA)

- Estaciones para Rescate y Servicio Contra Incendios del Aeropuerto

Cantidad mínima de equipo de protección contra incendios según lo requiere la Norma Técnica Complementaria NTC-AVSEC-003-2008 emitida por la DGAC o normativa que la reemplaze o complemente.

- Realización de Encuestas

El CONCESIONARIO realizará semestralmente encuestas entre los Usuarios Finales, pasajeros, visitantes y acompañantes, y demás usuarios de los Aeropuertos, incluyendo a las líneas aéreas y Usuarios Intermedios, a fin de establecer el grado de satisfacción de estos por los servicios que se prestan. Para ello, el CONCESIONARIO deberá contratar los servicios de una empresa independiente, especializada en el diseño, conducción y evaluación de encuestas de servicio.

Los resultados de estas encuestas serán remitidas al OSITRAN, junto con la información técnica utilizada para la formulación de las mismas, dentro de los 30 Días Calendarios siguientes a la obtención de dichos resultados.

- Normas mínimas requeridas para el mantenimiento y limpieza del complejo del terminal de pasajeros y otros edificios del Aeropuerto

Los costos anuales del mantenimiento y limpieza de las instalaciones aeroportuarias deberán ser incluidos dentro del Programa de Mantenimiento. Durante todo el período de Concesión, el CONCESIONARIO deberá adoptar políticas adecuadas para el mantenimiento de la infraestructura, es decir, incidir en el mantenimiento preventivo en vez del mantenimiento correctivo.

Estas normas de mantenimiento y limpieza de instalaciones aeroportuarias se aplicarán a las instalaciones aeroportuarias cuyo mantenimiento y limpieza no estén comprendidas dentro de las normas de mantenimiento de OACI tales como las pistas de aterrizaje, pistas de rodaje, sistemas de radioayudas, sistemas de iluminación, sistemas meteorológicos y sistemas de telecomunicaciones.

  - Instalaciones Aeroportuarias

El complejo del Terminal de Pasajeros incluye, pero no se limita a las siguientes áreas principales:

- Edificio Terminal y espigones

- Playas de estacionamiento público y playas de estacionamiento para vehículos de alquiler – lado tierra

- Vías de acceso – lado tierra

- Jardines/gras – lado tierra y lado aire

- Plataforma de parqueo de aeronaves – lado aire

  - Otros edificios aeroportuarios incluyen:

- Edificios administrativos y comerciales

- Hangares de mantenimiento y almacenaje de aeronaves

- Edificios de carga aérea

- Estación de bomberos

- Edificios de mantenimiento y almacenaje

- Incineradores para desechos nacionales e internacionales

- Planta de almacenamiento y abastecimiento de combustibles

- Edificios para el equipo de servicios de apoyo terrestre

- Edificios de oficinas de líneas aéreas

- Edificios e instalaciones de sistemas meteorológicos

- Torres de control de tráfico aéreo

- Edificios e instalaciones de cocinas para la preparación de alimentos servidos a bordo de aeronaves (catering).

- Edificios de apoyo general

- Cerco perimetral aeroportuario de seguridad

  - Programa de Mantenimiento y Limpieza

En general, las superficies internas y externas de los edificios aeroportuarios mantendrán la apariencia de “edificio nuevo”. El grado de calidad de mantenimiento y limpieza que serán requisitos mínimos obligatorios incluyen, pero no será limitado a las siguientes características:

- Los colores de la pintura de las paredes internas y externas públicas mantendrán su apariencia original

- Las ventanas y puertas de vidrio se mantendrán su apariencia y funcionalidad nueva

- Todas las lámparas y rótulos iluminados serán mantenidos en buen estado y completa funcionalidad y máximas condiciones de calidad

- Todos los sistemas de los edificios aeroportuarios incluyendo: los sistemas de manipuleo de maletas, aparatos para el recojo de maletas, fajas de transporte de maletas y carga aérea, sistema de aire acondicionado, sistemas de telecomunicaciones, sistema de seguridad y vigilancia, sistema de alarma de incendios, sistemas de supresión de incendios, sistemas de evacuación de humo, sistemas de punto de venta (POS), sistemas de computadoras, sistemas de administración del edificio, todo vehículo aeroportuario de soporte terrestre y todo otro equipo necesario para las operaciones aeroportuarias serán mantenidos de acuerdo a las recomendaciones de los programas de mantenimiento preventivo de los fabricantes. Las partes de repuestos para todo equipo o sistemas serán adquiridas y almacenadas en las bodegas aeroportuarios o almacenes para todo el equipo y los sistemas aeroportuarios aquí listados, en conformidad a las recomendaciones de los fabricantes

- Pisos alfombrados recibirán una limpieza de champú dos veces por semana, por lo menos, y en conformidad con las recomendaciones de los fabricantes, para mantener su apariencia nueva, limpia e higiénica

- Pisos de superficie rígida, tales como mármol, terrazo, y cerámica, será limpiado y lustrado, de conformidad a las recomendaciones de los distribuidores, instaladores y fabricantes, por lo menos cada 12 horas, para mantener su apariencia nueva, limpia e higiénica

- Mostradores para atención a los pasajeros, barandas y la mueblería pública en general se mantendrá en un estado de alta calidad de apariencia, funcionalidad y seguridad

- Las paredes y barreras temporales que separan las zonas de construcción del público y las paredes de los corredores de circulación pública temporal serán construidas para asegurar la alta seguridad y salud, pintadas y mantenidas con una apariencia de pared aeroportuaria permanente

- Todas las áreas de jardinería internas y externas de los edificios de los Aeropuertos y todas las zonas del lado aire y lado tierra de los mismos, se mantendrán en alto estado de mantenimiento y limpieza, de acuerdo a las especificaciones técnicas del arquitecto paisajista del CONCESIONARIO.

- Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire

El Mantenimiento Preventivo Rutinario y Periódico de los pavimentos deberá llevarse a cabo de acuerdo a las normas y recomendaciones internacionales que se refieran a las mejores prácticas de mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria y cualquier regulación que dicte la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú.

Son actividades de Mantenimiento Periodico las siguientes:

- Pintado de la señalización horizontal

- Remoción de caucho y control de la rugosidad de los pavimentos

- Gestión de Calidad

Sin perjuicio de los Estándares Básicos a los que hace referencia en el presente Contrato, el CONCESIONARIO deberá garantizar un nivel de calidad de servicio óptimo a través de un programa certificado de garantía de calidad en cumplimiento de la norma de gestión de la International Standard Organization (ISO) en cada uno de los Aeropuertos en los que  se haya alcanzado un tráfico equivalente o mayor a 500,000  pasajeros  anuales  por dos años consecutivos,

Anexo 9

Tabla de Penalidades

Tabla Nº 1: Penalidades referidas al Cláusula Quinta del Contrato: Régimen de Bienes

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.64 | 1000 | Atraso en la presentación al OSITRAN, de cualquiera de los Inventarios, de acuerdo a los plazos indicados en la Cláusula 1.64 | Cada Día de atraso |
| 5.10.2 | 1000 | Atraso en la ejecución de todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los Bienes de la Concesión y eviten un impacto ambiental negativo. | Cada Día de atraso |
| 5.10.3 | 1000 | Atraso en la reposición de los Bienes de la Concesión que pudieran resultar pérdidos u obsoletos, según sea determinado esto último por el OSITRAN, sobre el plazo máximo indicado. | Cada Día de atraso |
| 5.10.5 | 1000 | Atraso en denunciar oportunamente a la autoridad pública correspondiente y dar aviso al CONCEDENTE dentro de los cinco (05) Días de ocurrida la pérdida de los Bienes perdidos. | Cada día de atraso |
| 5.10.6 | 500 000 | Transferir, afectar en garantía mobiliaria, los Bienes de la Concesión que el CONCESIONARIO haya incorporado, vía construcción o adquisición, que incluye el arrendamiento financiero, durante la Concesión, sin la previa autorización del CONCEDENTE. | Cada vez |
| 5.10.9 | 1000 | Atraso en reponer aquel o aquellos Bienes de la Concesión que hayan sufrido algún deterioro. | Cada Día de atraso |
| 5.10.13 | 2000 | No pagar los impuestos, tasas y contribuciones que se apliquen a los Bienes de la Concesión. | Cada día de atraso |
| 5.44 | 4000 | No ejercer la defensa posesoria | Cada vez |

Tabla Nº 2: Penalidades referidas a la Cláusula Sexta: Mantenimiento de los Bienes de la Concesión.

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 5000 | No cumplir con el Mantenimiento y conservación de los Bienes de la Concesión preservando su condición y naturaleza, incluidas las Obras, Obras Nuevas y Adicionales de Obra, desde la Toma de Posesión, hasta la devolución de los Bienes de la Concesión | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 6.2 | 5000 | Atraso en efectuar las labores de Mantenimiento de la Infraestructura Aeroportuaria que sean necesarias para mantener los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en el Anexo 8 del presente Contrato, así como no efectuar las labores de Mantenimiento Rutinario, que deberán de cumplirse acorde con el detalle y especificaciones descritas en el Apéndice 2 del Anexo 8. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 6.3 | 5000 | No cumplir con las labores de inspección y no llevar a cabo una evaluación funcional y estructural de los pavimentos del Lado Aire de los Aeropuertos del Segundo Grupo. | Cada Día de atraso |
| 6.4 | 1000 | Atraso con la presentación a OSITRAN del Programa de Mantenimiento Periódico a ser ejecutado durante los cinco años siguientes a la aprobación del mismo. | Cada Día de atraso |
| 6.7 | 2000 | Atraso en la instalación de los equipos necesarios para la prestación de los Servicios Aeroportuarios, de conformidad con el presente Contrato. | Cada día de atraso |

Tabla Nº 3: Penalidades referidas a la Cláusula Sétima: Explotación de la Concesión.

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.5 | 250,000 | No mantener durante la Vigencia de la Concesión, el Personal Clave y/o no cumplir con los requisitos de formación profesional y experiencia mínimos fijados en el Anexo 22 del presente Contrato. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.1.6 | 50,000 | Atraso en informar a OSITRAN sobre las sucesivas modificaciones de capital cada vez estas se efectúen. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.1.7 | 50,000 | No cumplir con obligar, en el supuesto que las Operaciones Secundarias sean prestadas por terceros, a que éstos previamente hayan obtenido los permisos administrativos y técnicos requeridos por la DGAC. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.1.8 | 50,000 | No incluir en los contratos a ser suscritos con los operadores secundarios, una cláusula resolutoria que establezca la resolución de dichos contratos, en caso que los operadores secundarios no cumplan con las normas que emita la DGAC relacionadas a la Seguridad de la Aviación Civil y las Normas Regulatorias aplicables. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.1.12 | 250,000 | No proporcionar a CORPAC las áreas señaladas en el Apéndice 1 del Anexo 10 de manera gratuita | Cada vez |
| 7.1.14 | 50,000 | No proporcionar en forma gratuita a las entidades públicas a que se refiere el Anexo 4, oficinas no amobladas pero adecuadas para permitir labores propias de dichas autoridades en cada uno de los Aeropuertos. | Cada vez |
| 7.1.16 | 50,000 | No verificar y actualizar los datos aeronáuticos correspondientes a los Aeropuertos. | Cada vez |
| 7.1.17 | 250,000 | No operar los Aeropuertos de acuerdo a los horarios de operación vigentes a la Fecha de Cierre que se establecen en el Anexo 1 del presente Contrato. | Cada vez |
| 7.2.2. | 250,000 | No velar por que el Asesor Aeroportuario brinde asesoría aeroportuaria en las actividades relacionadas a la administración y operación general de los Aeropuertos, conforme lo establecido en el Contrato de Asesoría Aeroportuaria y en el Contrato de Concesión. | Cada vez que se verifique incumplimiento por el OSITRAN |
| 7.2.3 | 500,000 | No llevar a cabo directamente las Operaciones Principales del Aeropuerto, detalladas en el Anexo 5 del presente Contrato, bajo los conocimientos del Asesor Aeroportuario, en virtud al Contrato de Asesoría Aeroportuaria. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.2.4 | 1,000 | Atraso en remitir a OSITRAN el informe respecto al cumplimiento del CONCESIONARIO del plan de trabajo indicado en el Numeral 7 del Anexo 27, 30 Días Calendario previos a la culminación de cada Año de la Concesión. | Cada Día de atraso |
| 7.2.8 | 250,000 | No mantener, durante el plazo de contratación de un nuevo Asesor Aeroportuario, los niveles de seguridad operacional y asegurar el cumplimiento de los Niveles de Servicio de los Aeropuertos de acuerdo a lo establecido en el Anexo 8. | Cada Día de atraso |
| 7.4.1 | 250,000 | No solicitar la Certificación de Aeródromo ante la DGAC, durante los primeros dieciocho meses de la Concesión. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.6.1 | 250,000 | No cumplir con lo establecido en la Ley Nº 28404 “Ley de Seguridad de la Aviación Civil” y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2006-MTC, en lo correspondiente a los operadores de aeródromos | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.6.2 | 500,000 | No prestar los servicios que corresponden a la “Seguridad Aeroportuaria” de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Seguridad de la Aviación Civil | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.6.4 | 250,000 | No implementar y/o mejorar los sistemas y equipos de salvamento y extinción de incendios, para la parte aeronáutica y la parte pública. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.6.5 | 250,000 | No implementar y/o mejorar los sistemas de equipos de Seguridad de la Aviación necesarios para mantener adecuados niveles de eficacia y eficiencia en los servicios de seguridad de los Aeropuertos durante las veinticuatro (24) horas, todos los Días Calendario del año, durante la vigencia de la Concesión | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 7.7.1 | 50,000 | No implementar un sistema mediante el cual se registren las sugerencias y quejas formuladas por los Usuarios de los Aeropuertos | Cada vez que se verifique el incumplimiento |

Tabla Nº 4: Penalidades referidas a la Cláusula Octava: Ejecución de las Obras.

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 3000 | Atraso en el inicio y en el término de ejecución de las Obras Obligatorias. | Cada Día |
| 8.3.1.2 | 5000 | Atraso en la entrega de las Obras Obligatorias en el plazo estipulado en el Contrato. | Cada Día |
| 8.4.8 | 5000 | Atraso en la entrega del Expediente Técnico o Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de Obras Obligatorias. | Cada Día |
| 8.5.1 | 5000 | Atraso en la entrega de los Planes Maestros de Desarrollo para cada Aeropuerto | Cada Día |
| 8.6.1 | 5000 | Atraso en la entrega de los Planes de Equipamiento del Periodo Remanente, para cada Aeropuerto | Cada Día |
| 8.7.1 | 5000 | Atraso en la entrega del Programa de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire, para los Aeropuertos. | Cada Día |
| 8.8.1 | 5000 | Atraso en la presentación de los Planes Anuales de Inversiones para cada Aeropuerto | Cada Día |

Tabla Nº 5: Penalidades referidas a la Cláusula Novena del Contrato: Régimen Económico Financiero

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.2 | 100,000 | No poner en conocimiento de los Usuarios el tarifario correspondiente en la forma que establezca el OSITRAN. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |
| 9.5.3 | Por definir | Detectar fallas o y/o defectos correspondientes a las Obras | Por día hasta la subsanación respectiva |

Tabla Nº 6: Penalidades referidas a la Cláusula Décima: Garantías

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2.3 | 1500 | Atraso en la presentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras. | Cada Día hasta un máximo de 30 Días. |
| 10.4.1 | 4000 | Contraer un Endeudamiento Garantizado Permitido sin informar por escrito al OSITRAN o al CONCEDENTE. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |

Tabla Nº 7: Penalidades referidas a la Cláusula Décimo Primera: Régimen de Seguros

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10.12 11.1 | 1000 | Incumplimiento de la obligación de contratar, presentar y mantener vigentes las pólizas de seguro referidas a la responsabilidad civil, sobre bienes materia de ejecución de obras, de riesgos laborales y otras pólizas. | Cada vez que se verifique el incumplimiento |

Tabla Nº 8: Penalidades referidas a la Cláusula Décimo Segunda: Consideraciones Socio Ambientales

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de Penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1.2.1 | 1000 | Atraso en el Inicio de la Auditoría Ambiental para la identificación y evaluación de los pasivos ambientales existentes dentro del Área de la Concesión | Cada Día |
| 12.1.2.5 | 1000 | Atraso en la entrega a la DGASA del resultado de la Identificación y Evaluación de los Pasivos Ambientales y el Plan de Corrección y Mitigación. | Cada Día |
| 12.1.3.1y 12.1.3.2 | 1000 | Atraso en la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental. | Cada Día |
| 12.1.4 | 1000 | Atraso en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. | Cada Día |

Tabla Nº 9: Penalidades referidas a la Cláusula Décimo Décimo Tercera: Relación con Socios Terceros y Personal

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de Penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.4.1 | 10,000 | No cursar una oferta de trabajo al 100% del personal que se encuentra trabajando en los Aeropuertos bajo la modalidad de contrato de trabajo a plazo fijo o indeterminado, a la fecha de convocatoria del Concurso, que figura en el Anexo 13 del presente Contrato. | Por cada trabajador no contratado |
| 13.4.6 | 1000 | Atraso en la ejecución del Programa de capacitación, dentro del primer (1) Año de Concesión, para los trabajadores a que se refiere el numeral 13.4.1. | Cada Día |

Tabla Nº 10: Penalidades referidas  a la Cláusula Décimo Cuarta: Competencias Administrativas

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de Penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.3.4 | 1000 | Atraso en la presentación a OSITRAN de la información indicada en el Numeral 14.3.4. | Cada Día |

Tabla Nº 11: Penalidades referidas  al Anexo 16, Régimen Económico Financiero

| Cláusula Contrato | Monto (US$) | Descripción de Penalidad | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | 1000 | Atraso en la presentación a OSITRAN del Informe de Avance de Obras | Cada Día |

## Nota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultarán de aplicación las sanciones establecidas por OSITRAN, de acuerdo a sus Normas Regulatorias.

Anexo 10

Interrelación con CORPAC S.A.

INTERRELACIÓN ENTRE EL CONCESIONARIO Y CORPAC S.A.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Conste por el presente documento el Convenio de Colaboración que suscriben de una parte;  ___________________________ identificada con RUC N° _______________, debidamente representada por su apoderado (a), señor (a) _________________, identificado (a), con ___________, según poder inscrito en __________________________.  A esta empresa se le denominará en adelante el “CONCESIONARIO”; y de la otra parte Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A., identificada con RUC N° 20100004675, debidamente representada por su Gerente General (e) señor Luis Felipe Vallejo Leigh, identificado con DNI N° 07844781 según poder inscrito en el asiento C00157 de  la Partida Registral  70201195 del Registro de Personas Jurídicas del Callao.  A esta empresa se le denominará  en adelante “CORPAC”; asimismo interviene en el presente Convenio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de CONCEDENTE, en adelante el “MTC”, debidamente representado por el Viceministro de Transportes, señor ……………, con D.N.I. Nº ……………, debidamente facultado por Resolución Ministerial Nº          -2006-MTC/01, de fecha  ………….. en su calidad de representante del Concedente en los términos y condiciones siguientes:

Primero: Antecedentes

1.1	El CONCESIONARIO es una sociedad anónima constituida por el adjudicatario de la Buena Pro de la Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República de Perú (la Concesión),  que tiene como objeto exclusivo el de dedicarse a la explotación de la Concesión antes señalada.

1.2	CORPAC es una empresa del Estado constituida mediante Decreto Ley N° 19527, y transformada, mediante Decreto Legislativo N° 99, en una sociedad mercantil sujeta al régimen legal de las personas jurídicas de derecho privado, que se rige por su estatuto social y por el Decreto Legislativo N° 723. CORPAC, por delegación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y mediante Resolución Directoral 119-2006-MTC/12 del 13 de julio del 2006, ha asumido las funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de Tránsito Aéreo (ATS), los servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas, los Servicio de Información Aeronáutica (AIS) y los Servicios de Meteorología Aeronáutica (MET)

1.3 	El MTC representa al Estado Peruano, Concedente de la Concesión de conformidad con lo dispuesto en los antecedentes del Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República de Perú (el Contrato de Concesión). El MTC, como Concedente, ha asumido una serie de obligaciones en el Contrato de Concesión.

1.4 	La DGAC en virtud al artículo 8° de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil, es la Dirección que ejerce las funciones y atribuciones que al Ministerio de Transportes y Comunicaciones le corresponden con respecto a la Aviación Civil en el Perú.  Dentro de su campo de atribuciones tiene, entre otras, las siguientes funciones: establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la navegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo, pudiendo delegar estas actividades a otra entidad del Estado. Asimismo otorga los permisos de operación que autorizan el desarrollo de la actividad aeronáutica civil y es la encargada de certificar los aeródromos.

Segundo: Objeto del presente Convenio.

Por el presente documento las Partes precisan las obligaciones de CORPAC y del CONCESIONARIO originadas en la suscripción del Contrato de Concesión.

Las Partes dejan expresa constancia que este Convenio no altera ni modifica la asignación de funciones, derechos y responsabilidades de las Partes establecidas en las Normas Aeronáuticas o en el Contrato de Concesión.

Tercero: Definiciones

Los términos cuyas primeras letras estén consignadas en mayúsculas en el presente documento tendrán las siguientes definiciones:

  - Aeropuerto(s): Es cualquiera de los Aeropuertos que forman parte del Segundo Grupo de Aeropuertos en Concesión: Tacna, Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, Ayacucho y Andahuaylas; con las áreas, medidas perimétricas y características detalladas en el Anexo 1 del Contrato de Concesión.

  - Áreas de la Concesión: Son aquellas áreas que conforman los Aeropuertos en cada sede de provincia, los cuales han sido entregados por el MTC al CONCESIONARIO y que aparecen descritas en los planos que como apéndice 1 del Anexo 2 que forman parte del Contrato de Concesión.

  - Áreas de uso a CORPAC: De acuerdo con lo estipulado en el punto 7.1.12 del Contrato de Concesión, el  MTC proporcionará a CORPAC las áreas señaladas en el Apéndice 1 del presente contrato en propiedad, las mismas que serán destinadas única y exclusivamente para la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (equipamiento, infraestructura y edificaciones para el personal que desarrolla funciones aeronáuticas, así como de soporte técnico y administrativo, accesos y servidumbre).

  - Carta de Acuerdo: Documento mediante el cual las Partes convienen los detalles de determinados aspectos previstos de manera general en este Convenio y que podrán ser suscritas por delegación. Para tal fin, las Partes suscribirán las Cartas Acuerdos correspondientes, en el plazo máximo de (90) noventa días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio.

  - Convenio: El presente instrumento con todos sus Anexos.

  - Contrato de Concesión: El Contrato celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, con todos sus Anexos y Apéndices.

  - Equipos y/o Sistemas de Navegación Aérea del Aeropuerto: Se incluye dentro de esta definición, aquellos equipos o sistemas que se requieran para cumplir con las Normas Aeronáuticas vigentes, relacionados a los servicios de Navegación Aérea.

  - Inspección en Vuelo: Acto de someter a ensayos en tierra y en vuelo las radioayudas, radar, radiocomunicaciones móviles y ayudas luminosas para la navegación aérea y que las aeronaves destinadas a la navegación aérea puedan utilizar (Anexo 10 y 14 OACI, Documento 8071 OACI).

  - Manual del Aeródromo: Es el Manual requerido por la Parte 139 de las Regulaciones Aéreas del Perú como parte de la certificación de Aeródromos, en el cual se incluyen las regulaciones y procedimientos operacionales para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, conforme a las regulaciones aplicables.

  - Normas Aeronáuticas: Son los Convenios Internacionales sobre la materia, la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, la Ley de Seguridad de la Aviación Civil y su Reglamento, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú, los Programas Nacionales de Seguridad de la Aviación y Facilitación así como cualquier otra norma que las modifique o reemplace, así como cualquier otra norma del sector que sea emitida posteriormente a la firma de este documento.

  - Nuevos Servicios de Navegación Aérea: Son aquellos recomendados por la OACI a través del Plan Regional de Navegación Aérea Caribe/Sudamérica (Doc. 8733), o en las Normas Aeronáuticas.

  - Parte(s): Son el CONCESIONARIO y CORPAC o sus sucesores.

  - Procedimientos para la remoción de aeronaves del área de maniobras: Son los procedimientos descritos, en detalle, en el Manual de de Aeródromo, en el Plan de Emergencia y Reglamento de Uso del Aeropuerto, según corresponda.

  - Reglamento de Uso del Aeropuerto: Es el reglamento que contiene procedimientos y disposiciones de carácter general, relacionados al uso del Aeropuerto, por parte de cualquier usuario del mismo.

  - Servicios de Navegación Aérea: Son aquellos servicios que permiten que las operaciones aéreas se realicen con seguridad, regularidad y eficiencia. Los Servicios de Navegación Aérea son los que se detallan en el Anexo 1 de la RD 119-2006-MTC/12 del 13 de Julio de 2006 a cargo de CORPAC, incluidos los servicios de ayudas luminosas descritos en la definición 1.114 del Contrato de Concesión.

  - Servicios Aeroportuarios: Son los servicios a cargo del CONCESIONARIO descritos en el numeral 1.115 del Contrato de Concesión.

  - Servicios No Aeroportuarios: Son los servicios a cargo del CONCESIONARIO y/o terceros descritos en el numeral 1.116 del Contrato de Concesión.

  - Sucesor de CORPAC: Cualquier entidad pública o privada que asuma, total o parcialmente, los servicios a que ésta se ha obligado por el presente  Convenio.

Cualquier término del presente Contrato, cuya primera letra aparezca en mayúscula y no esté contenida en la Cláusula 3, tendrá el significado que le da el Contrato de Concesión.

Los términos aeronáuticos que aparecen en este documento tendrán la definición establecida en la RAP 1 “Definiciones y Abreviaturas”.

Cuarto: Áreas del Aeropuerto que se entregarán en uso a CORPAC

  - De acuerdo con lo previsto en el punto 7.1.12 del Contrato de Concesión, el  MTC proporcionará a CORPAC las áreas señaladas en el Apéndice 1 del presente Convenio,  en propiedad, las mismas que serán destinadas única y exclusivamente para la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (Equipamiento, Infraestructura y Edificaciones para el Personal que desarrolla funciones aeronáuticas, así como de soporte técnico y administrativo, además de así como las áreas de acceso y servidumbre que permitan el ingreso y salida de las instalaciones mencionadas).

  - CORPAC se obliga a emplear los colores corporativos del CONCESIONARIO para el pintado de fachadas o de paredes que enfrenten áreas públicas, de forma tal que se mantenga la uniformidad arquitectónica de la infraestructura. La Gerencia de Mantenimiento e Inversiones del CONCESIONARIO proporcionará la información a CORPAC.

  - En el supuesto que CORPAC destine las áreas proporcionadas a fines distintos a la prestación de los Servicios de Navegación Aérea, éstas deberán ser desocupadas y devueltas al CONCESIONARIO en un plazo no mayor a siete Días, previa verificación del OSITRAN del uso indebido que le esté dando CORPAC.

  - CORPAC faculta al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE a través del OSITRAN a realizar, con profesionales competentes, visitas periódicas a las áreas a fin de verificar aspectos sanitarios, eléctricos, riesgos, mantenimiento de infraestructura y seguridad. Tales visitas serán coordinadas con CORPAC con dos días hábiles de anticipación.

  - En los casos en que (i) la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto, aprobado por las autoridades competentes, o (ii) por motivos técnicos, operacionales o de seguridad debidamente acreditados por el CONCESIONARIO ante OSITRAN resulte necesario reubicar las áreas actualmente ocupadas por CORPAC, el CONCESIONARIO podrá reubicarlas o reasignarlas debiendo previamente coordinar con el MTC, con conocimiento de CORPAC.

Las nuevas áreas deberán permitir a CORPAC desarrollar las mismas funciones  de manera eficaz y eficiente para las que venían siendo utilizadas las áreas a ser reemplazadas. Las mismas que deberán contar con iguales o mejores características a las actuales. La implementación de las nuevas áreas (edificaciones, ducterías, cableado, los trabajos de retiro e instalación del los equipos, facilidades de agua y desagüe, vías de acceso, habilitación de terrenos, entre otros) así como el costo del traslado será por cuenta del CONCESIONARIO, sin que implique gasto alguno para CORPAC, y no deberá interrumpir los servicios de CORPAC.

  - Para efectos del presente Contrato las edificaciones correspondientes a las Torres de Control de cada Aeropuerto así como cualquier otra infraestrucutura que en un futuro se estime conveniente implementar para prestar el Servicio de Navegación Aérea dentro del Área de Concesión serán cedidas en uso a CORPAC. La construcción de nuevas Torres de Control así como cualquier otra infraestructura que en un futuro se estime conveniente implementar para prestar el Servicio de Navegación Aérea, la instalación de sus respectivos equipamientos, sus conexiones a las redes electricas de agua potable y desague, así como el mantenimiento de dichas infraestructuras y sus sistemas será de responsabilidad de CORPAC.

Quinto: Seguridad (Security)

  - El CONCESIONARIO es responsable de la seguridad (security) del Aeropuerto, aeronaves, instalaciones en general, así como de los equipos de propiedad de CORPAC que se encuentren dentro de las Áreas de la Concesión, pasajeros y/o usuarios.

  - CORPAC es responsable de la seguridad de las instalaciones de uso aeronáutico o administrativo cuya posesión y operación se ha reservado a CORPAC, tales como las ayudas luminosas en toda su extensión, estaciones de radioayudas, comunicaciones, meteorología, subestaciones eléctricas y casas de fuerza entre otros, siempre que se encuentren ubicadas fuera de las Áreas de la Concesión.

Sexto: De los Servicios  a cargo de CORPAC

  - De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión y en el presente Convenio, los servicios que se señalan a continuación serán prestados exclusivamente por CORPAC conforme al Plan Nacional de Navegación Aérea y a la Resolución Directoral 119-2006-MTC/12:

- Servicios de control de tránsito aéreo, que incluye los servicios de: (i) control de área, (ii)    control de aproximación (iii) de vigilancia y (iv) control de aeródromo.

- Servicios de información de vuelo (FIS y AFIS)

- Servicios de alerta

- Servicios de información aeronáutica

- Servicios de meteorología aeronáutica, que incluye los servicios de: (i) observatorios metereológicos, (ii) pronósticos metereológicos, (iii) climatología.

- Servicios de comunicaciones aeronáuticas, que incluye los servicios de: (i) servicio móvil aeronáutico - piloto / controlador, (ii) servicio fijo aeronáutico - controlador / controlador

- Servicios de Inspección en Vuelo

- Servicios de radio ayudas para la navegación aérea que incluye los servicios de: (i) Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS), (ii) Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR), (iii) Equipo medidor de distancia (DME), (iv) Radiofaro no direccional (NDB), (v) GNSS y otros equipos, sistemas y estrategias que se están desarrollando a favor de la navegación aérea.

- Servicios de comunicaciones aeronáuticas, que incluye los siguientes sistemas: (i) radiocomunicaciones HF, VHF y UHF (ii) conmutadores orales ATS y de datos y (iii) medios de transmisión y recepción inclusive de tipo satelital.

- Servicios de ayudas visuales para la Navegación Aérea, que incluye: (i) Sistemas de luces, (luces de pista, luces de Calle de Rodaje, sistema de luces de aproximación, indicador visual de pendiente de aproximación de precisión (PAPI)),  ayudas visuales indicadoras de obstáculos, indicadores de dirección de viento, faro aeronáutico, (ii) señalización vertical del área de maniobras.

- Servicios  de vigilancia aérea, referidos a los sistemas de: (i) detección y vigilancia por radio comunicaciones, (ii) radar primario, (iii) radar secundario y (iv) vigilancia dependiente automática y v) multilateración.

- Servicio de abastecimiento de energía eléctrica, de acuerdo a las cargas de energía eléctrica vigentes a la Fecha de Cierre en cada aeródromo, que incluye: (i) sub- estación principal (ii) sistemas especiales exclusivos de Navegación Aérea y (iii) sistema de emergencia de grupos electrógenos.

- Servicios de control y movimiento de aeronaves en tierra: que será prestado en forma coordinada, de acuerdo con las Normas Aeronáuticas, en especial de acuerdo con lo previsto en el Manual de Servicios de Aeropuertos Parte 8, Servicios de Operación de Aeropuerto (Capitulo 10) y la Carta Acuerdo Operacional a suscribirse para cada Aeropuerto.

  - CORPAC prestará los servicios antes descritos de acuerdo con lo previsto en el Manual de de Aeródromo, el Reglamento de Uso del Aeropuerto, y las Normas Aeronáuticas vigentes.

  - Todos los Equipos y/o Sistemas de Navegación Aérea que posea cada Aeropuerto serán conservados, operados y mantenidos por CORPAC de acuerdo a las Normas Aeronáuticas. Entre los Equipos y/o Sistemas de Navegación Aérea que poseen algunos aeropuertos se encuentran los siguientes: (i) Radioayudas (ILS; VOR; DVOR; DME; NDB, ductos, cables, etc.), (ii) Meteorología (Estación Meteorológica, sensores, ductos, cableado), (iii) Comunicaciones (VISAT, HF, VHF, UHF, redes y terminales AFTN/AMHS y ATS, Red Digital (REDIG) y REDAP, sistemas de registro de comunicaciones ATIS, planta externa, torres, antenas, etc.), (iv) Ayudas luminosas (luces de borde de pista, de calle de rodaje, de aproximación, sistema PAPI, faro aeródromo, cables, ductos, zanjas) incluyendo los letreros de señalización vertical, (v) Subestaciones de energía eléctrica de los sistemas aeronáuticos (casetas, zanjas, ductos, cables, transformadores, tableros y grupo electrógeno de emergencia), (vi) Inspección en Vuelo, (vii) Luces de Obstrucción de Torre de Control. (viii) equipos de monitoreo y/o control de radioayudas y ayudas luminosas instalados en la Torre de Control, (ix) sistemas de protección  de energía eléctrica  y atmosférica (sistemas de puesta a tierra y pararrayos de los sistemas de Navegación Aérea), (x) Sistemas de vigilancia aérea (radar ADS-B, multilateración, etc.).

Sétimo: De los servicios a cargo del CONCESIONARIO

  - De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión y el citado contrato, los servicios que se señalan a continuación serán prestados por el CONCESIONARIO.

- Servicios de Emergencia: ambulancias y tópicos. El concesionario se obliga a prestar servios de emergencia y otros, cuyo objeto es efefctuar operaciones de rescate y extinguir incendios en caso de un accidente aéreo en el Aeropuerto o en sus inmediaciones y cuya finalidad principal es salvar vidas humanas,

- Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).

- Servicio de traslado de aeronaves en abandono: que se prestará para el caso de aeronaves cuyo procedimiento de declaración de abandono se inicie después de la Fecha de Cierre y de acuerdo con lo previsto en las Normas Aeronáuticas vigentes, las normas aduaneras, disposiciones judiciales  y en el Manual de Aeródromo.

- Servicio de desbloqueo o remoción de aeronaves con fallas mecánicas o problemas de cualquier índole que ocasionen la obstrucción del área de maniobras, así como aeronaves inutilizadas y/o accidentadas: que se prestará de acuerdo a las Normas Aeronáuticas vigentes y en el Manual de Aeródromo.

- Mantenimiento del área de movimiento de aeronaves.

- Control y verificación de obstáculos en la superficie limitadora.

- Servicio de gestión de plataformas.

- Servicio de ayudas visuales para la Navegación Aérea: que incluye: (i) señales del área de movimiento de aeronaves (horizontal), y (ii) señales e iluminación de Plataforma, equipos e instalaciones: que incluye: (i) control de movimiento de aeronaves, vehículos, personas y otros en la plataforma y (ii) Comunicación Torre/SEI, seguridad, para lo cual asignará medios de comunicación idóneos y suficientes.

- Sistemas de reducción de peligro aviario.

- Mantenimiento de los sistemas de drenaje, edificios, etc.

- Corte y roce de vegetación y eliminación de obstáculos en las áreas libres de obstáculos, franja de pista, y áreas sesibles. Estás áreas están determinadas según anexo 10 y 14 de OACI, dentro del perímetro del Aeropuerto.

- Equipos de medición de características de rozamiento y limpieza de pistas.

  - El Desbloqueo o remoción de aeronaves con fallas mecánicas o problemas de cualquier índole que ocasiones la obstrucción del área de maniobras, así como aeronaves inutilizadas y/o accidentadas estarán a cargo del CONCESIONARIO, de acuerdo al Plan de Emergencias que deberá estar incluido en el Manual de Aeródromo.

Cabe resaltar que el desbloqueo del área de maniobras por parte del CONCESIONARIO debe realizarse inmediatamente después de ocurrido el hecho, de acuerdo a las leyes y normas vigentes.

  - El CONCESIONARIO prestará los servicios de acuerdo con lo previsto en las Normas Aeronáuticas vigentes y en el Manual de Aeródromo.

Octavo: Obligaciones de CORPAC

- De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión son obligaciones de CORPAC las siguientes:

- Proporcionar al CONCESIONARIO la siguiente información: (i) Operador, (ii) Tipo de aeronave, (iii) Registro (matricula), (iv) Número de vuelo de llegada, (v) Procedencia, (vi) Hora estimada de llegada (ETA), (vii) Hora de llegada (ATA), (viii) Número de Vuelo de Salida, (ix) Destino, (x) Hora estimada de salida (ETD), (xi) Hora de salida (ATD). Esta información será proporcionada, y transmitida a través de los medios disponibles  y sin costo para el CONCESIONARIO, con la finalidad que pueda prestar los servicios a su cargo de conformidad con el presente Convenio.

En tanto que el nuevo sistema de información del Aeropuerto, no pueda  conectarse al sistema informático de CORPAC, el CONCESIONARIO estará facultado para obtener de la Torre de Control la Hoja de Movimiento de Aeronaves (CTA-06) la Hoja de Guardia de Despachadores del AIS/ARO conforme a lo que se establezca en la Carta Acuerdo Operacional de aeropuertote los Aeropuertos.

CORPAC será responsable frente al CONCESIONARIO y frente a terceros por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar cualquier error en la información proporcionada y que el CONCESIONARIO pudiera difundir, siempre y cuando dicha diferencia en la información sea imputable a CORPAC S.A., por autoridad competente.

- Disponer de y mantener una fuente secundaria de energía eléctrica para los servicios de navegación aérea y para las cargas aeroportuarias existentes a la Fecha de Cierre.

- Proporcionar los servicios de seguridad (security) a las instalaciones y equipos a su cargo.

Noveno: Obligaciones del CONCESIONARIO

  - Son obligaciones del CONCESIONARIO, sin perjuicio de las demás obligaciones  contraídas en el presente Convenio, las siguientes:

  - Proveer seguridad (security) en el aeropuerto con excepción de las áreas e instalaciones de equipos de navegación aérea y las oficinas administrativas a cargo de CORPAC que se encuentren fuera de las Áreas de la Concesión.

  - Proveer iluminación al perímetro de las Áreas de la Concesión

  - Mantener y conservar el área de movimiento.

  - Mantener, habilitar y conservar las vías de acceso a las instalaciones aeronáuticas (ILS, VOR, DVOR, DME, NDB, Comunicaciones, Meteorología, Ayudas Luminosas), que se encuentren dentro del área de la concesión.

  - Remover el caucho que se impregna en el área de movimiento.

  - Mantener las superficies o áreas sensibles  de acuerdo a la extensiones y características  establecidas en los Anexos 10 y 14 de la OACI, que incluyen las franjas de la pista, zonas de instalación y operación  de las ayudas luminosas, radio ayudas y meteorología.

  - Facilitar en las oportunidades que sean solicitadas por CORPAC, sin costo alguno, un ambiente adecuado para llevar a cabo la capacitación del personal de CORPAC.

  - Sistema de reducción del peligro de la Fauna Silvestre.

  - Disponer de un sistema secundario de iluminación de plataforma.

  - Operar, mantener y conservar los sistemas de distribución de energía eléctrica a partir de los tableros principales de distribución de los servicios a su cargo, debiendo instalar prioritariamente medidores multifunción.

  - Notificar a CORPAC cualquier modificación de los puntos de verificación geodésicas oficiales instalados en los aeropuertos, siempre que tal modificación sea conocida por el CONCESIONARIO.

  - El CONCESIONARIO obtendrá ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT autorización para operar su propio Depósito de Material Aeronáutico en todos los aeropuertos que le han sido concesionados.

  - Obligación del personal del CONCESIONARIO de actuar a requerimiento del personal de CORPAC que opere la Torre de Control.

Décimo: Sobre los vuelos de inspección de Sistemas de Navegación Aérea:

10.1 	El CONCESIONARIO se obliga a no cobrar los conceptos que se señalan a continuación, en el caso de vuelos de inspección de sistemas de Navegación Aérea realizados con equipos y aeronaves alquiladas o propias de CORPAC: (i) Aterrizaje y despegue, (ii) estacionamiento en rampa, que incluirá, de ser el caso, el pernocte.

  - CORPAC se obliga a informar al CONCESIONARIO sobre la realización de estos vuelos con dos días hábiles de anticipación. La coordinación se efectuará a través del Jefe de Aeropuerto o de la persona que lo reemplace.

10.3 	CORPAC realizará las inspecciones en vuelo de los equipos y sistemas de Navegación Aérea con una unidad móvil  con el equipamiento respectivo.

Décimo Primero: Del personal

DE CORPAC:

  - CORPAC asumirá la responsabilidad derivada de las relaciones laborales respecto de su personal, el cual mantenga vínculo laboral después de la Fecha de Cierre y que preste servicios en cualquiera de los Aeropuertos. En consecuencia, CORPAC será responsable del pago de las remuneraciones así como del reconocimiento de los beneficios laborales previstos en la legislación laboral peruana respecto de su personal.

  - CORPAC asumirá directa e indirectamente el costo de todos los daños ocasionados por accidentes, atentados o cualquier otro que pudiera sufrir tanto el personal a su cargo así como los equipos y todo bien de CORPAC siempre y cuando no haya sido originado por el CONCESIONARIO y/o terceros.

  - CORPAC repondrá con otros de iguales o similares características a satisfacción del CONCESIONARIO y en el plazo establecido de común acuerdo con el CONCESIONARIO, los bienes de propiedad del CONCESIONARIO o que hayan sido entregados en Concesión, en los casos de sustracción, pérdida,  deterioro o destrucción por responsabilidad directa o indirecta de los trabajadores de CORPAC o de cualquier tercero contratado por CORPAC, siempre y cuando se determine su responsabilidad.

  - CORPAC se obliga a poner en conocimiento de sus trabajadores la prohibición de introducir en el Aeropuerto sustancias inflamables, explosivas, contaminantes, alucinógenas, drogas, alcohol o cualquier otro elemento o sustancia que pueda atentar contra la integridad y seguridad del Aeropuerto o de los usuarios.

DEL CONCESIONARIO:

  - EL CONCESIONARIO asumirá la responsabilidad respecto de todo el personal que mantenga relación laboral con el CONCESIONARIO y que preste servicios en cualquiera de los Aeropuertos. En consecuencia, el CONCESIONARIO será responsable del pago de las remuneraciones así como del reconocimiento de los beneficios laborales previstos en la legislación laboral peruana.

  - EL CONCESIONARIO asumirá directa e indirectamente el costo de todos los daños ocasionados por accidentes, atentados o cualquier otro que pudiera sufrir tanto el personal a su cargo así como los equipos y todo bien del CONCESIONARIO, siempre y cuando no haya sido originado por CORPAC y/o terceros.

  - EL CONCESIONARIO repondrá con otros de iguales o similares características a satisfacción de CORPAC y en el plazo que se acuerde mutuamente, los bienes de propiedad de CORPAC o que se encuentren en posesión de ésta, en los casos de sustracción, pérdida,  deterioro o destrucción por responsabilidad directa o indirecta de los trabajadores del CONCESIONARIO o de cualquier tercero contratado por el CONCESIONARIO, siempre y cuando se determine su responsabilidad.

  - El CONCESIONARIO se obliga a poner en conocimiento de sus trabajadores la prohibición de introducir en el Aeropuerto sustancias inflamables, explosivas, contaminantes, alucinógenas, drogas, alcohol o cualquier otro elemento o sustancia que pueda atentar contra la integridad y seguridad del Aeropuerto o de los usuarios.

Décimo Segundo: Sobre el acceso del personal y vehículos de CORPAC

  - El CONCESIONARIO permitirá el acceso del personal y los vehículos de CORPAC, y terceros cuyo concurso sea requerido y acreditado por CORPAC,  a las áreas, instalaciones y zonas del aeropuerto necesarias para la prestación del servicio de Navegación Aérea así como a las diferentes zonas del Aeropuerto donde se encuentren los equipos aeronáuticos, incluyendo pisos y ductería en el edificio debajo de la Torre de Control, azotea y otras áreas.

El personal de CORPAC deberá tener las mismas condiciones de acceso que el personal del CONCESIONARIO o, de ser el caso, el CONCESIONARIO asignará una ruta de libre acceso al personal de CORPAC

  - El personal y los vehículos de CORPAC deberán contar con las tarjetas de identificación o documentos correspondientes en el caso de vehículos y deberán cumplir con las normas de seguridad establecidas por el CONCESIONARIO y que formarán parte del manual correspondiente.

  - El CONCESIONARIO de acuerdo con la capacidad de cada área destinada a estacionamiento deberá brindar al personal de CORPAC acceso a la playa de estacionamiento sin costo para dichos trabajadores, siempre que estos se encuentren cumpliendo sus jornadas laborales. Asimismo esta facilidad se hará extensiva al vehículo de transporte de personal de CORPAC.

Décimo Tercero: Sobre el suministro de agua potable, energía eléctrica y servicio telefónico

  - El CONCESIONARIO, a través de la entidad prestadora de servicios correspondiente, suministrará los servicios de agua potable, desagüe y teléfono que resulten necesarios para la prestación de los Servicios de Navegación Aérea y el uso de las áreas señaladas en el Apéndice 1 del presente Convenio. Asimismo, suministrará sin costo el servicio telefónico interno (anexos) en las zonas reservadas para CORPAC, para las coordinaciones entre CORPAC, el CONCESIONARIO y/o terceros vinculados a los servicios que presta.

  - CORPAC asumirá las sumas que se devenguen por todos los servicios de agua, desagüe, servicio telefónico, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos (comunes y peligrosos), suministro de aire acondicionado y protección contra incendios, limpieza y mantenimiento de espacios o áreas de uso común de ser el caso, y cualquier otro servicio que se suministre directa o indirectamente en beneficio CORPAC y/o de las áreas asignadas a CORPAC, así como el Impuesto General a las Ventas que grava estos servicios. El CONCESIONARIO no generará ningún margen de rentabilidad por estos conceptos.

  - CORPAC se compromete a no hacer uso comercial de ninguno de los servicios antes descritos, quedando obligado a revisar en forma permanente las instalaciones de las áreas que ocupe y a repararlas en caso que existan averías.

  - El CONCESIONARIO y CORPAC no asumirán responsabilidad por el corte de los servicios que fueran dispuestos por las entidades prestadoras de tales servicios, salvo en el caso que el corte se origine en su falta de pago o cualquier otra circunstancia que les sea imputable.

  - Las Partes acuerdan que en tanto El CONCESIONARIO no independice su suministro de energía eléctrica o no instale los medidores multifunción, CORPAC a través de la entidad prestadora de servicios públicos suministrará energía eléctrica para los servicios aeroportuarios y de navegación aérea, cobrando este servicio conforme a la siguiente prorrata:

El CONCESIONARIO	70%

CORPAC			30%

Este porcentaje se aplicará desde la Fecha de Cierre. Con posterioridad a la instalación de los medidores y establecido el consumo real de energía eléctrica, se procederá retroactivamente a realizar un recálculo del consumo de energía eléctrica y, de existir, diferencias a favor de CORPAC o del CONCESIONARIO lo pagado en exceso será reembolsado.

El CONCESIONARIO se obliga a independizar el suministro de energía eléctrica necesaria para la prestación de los Servicios Aeroportuarios y los Servicios No Aeroportuarios con la instalación de un nuevo sistema de transmisión de energía eléctrica en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del presente Convenio.

En tanto no se produzca la independización, el sistema principal de distribución de energía eléctrica estará bajo responsabilidad del CONCESIONARIO; el mismo que se considerará desde las salidas de los tableros principales de las subestaciones principales, hasta las cargas aeroportuarias, las no aeroportuarias y las de uso común con los Servicios de Navegación Aérea.

  - El CONCESIONARIO a través de la entidad prestadora de servicios públicos suministrará agua para el Aeropuerto.

Las Partes acuerdan que en tanto no se realicen los estudios para determinar el consumo real de este servicio, el pago se efectuará de acuerdo  a la siguiente prorrata:

El CONCESIONARIO		90%

CORPAC			10%

Este porcentaje se aplicará desde la Fecha de Cierre. Con posterioridad a la determinación de los consumos reales, se procederá retroactivamente y de existir diferencias a favor de CORPAC o del CONCESIONARIO lo pagado en exceso será reembolsado.

El estudio para determinar los consumos reales será realizado por CORPAC en un plazo no mayor a un (01) año contado desde la suscripción del presente Convenio.

El CONCESIONARIO  se obliga a independizar su suministro de agua en un plazo de 02 años contados desde la suscripción del presente Convenio.

  - CORPAC y El CONCESIONARIO se obligan a suscribir la carta de cesión de líneas respecto de los teléfonos que se señalan a continuación en un plazo que no excederá de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha en que las Partes suscriban el presente Convenio:

El consumo de los teléfonos antes señalados por el periodo previo a la fecha de suscripción de la carta de cesión y con posterioridad a ella serán abonados por El CONCESIONARIO.

Décimo Cuarto: De las áreas para la instalación de electroductos que resulten necesarios para la prestación de servicios de Navegación Aérea:

  - El CONCESIONARIO facilitará al MTC en coordinación con CORPAC, siempre que resulten necesarias para la prestación de servicios de Navegación Aérea, las áreas requeridas para la instalación de electroductos, conductores eléctricos o sistemas de cableados en general, con el propósito de efectuar ampliaciones, conectar nuevas instalaciones e interconexiones con los equipos y sistemas de Navegación Aérea entre las diversas dependencias y sistemas de los servicios aeronáuticos de CORPAC.

  - CORPAC presentará ante el MTC la solicitud acompañándose el sustento técnico y planos pertinentes con el objeto de que se proceda a la evaluación y autorización correspondiente, por parte del CONCESIONARIO. EL CONCESIONARIO facilitará las servidumbres gratuitas necesarias, a requerimiento del MTC.  El costo de estas obras será de CORPAC.

Décimo Quinto: Sobre las edificaciones, instalación y operación sistemas de radiocomunicaciones y antenas de radiocomunicaciones

  - El CONCESIONARIO coordinará con el MTC  y pondrá en conocimiento de CORPAC  (i) la construcción de edificaciones en las zonas colindantes a aquellas utilizadas por los sistemas de Navegación Aérea, (ii) la instalación y operación de sistemas de radio comunicaciones (equipos, antenas, mástiles, etc.) en el Aeropuerto, (iii) la instalación y operación de antenas de radiocomunicaciones, y sus correspondientes mástiles en la azotea del Terminal, con el objeto de evitar que puedan producirse interferencias radioeléctricas o que puedan representar obstáculos físicos que puedan afectar la operación de los sistemas de Navegación Aérea de CORPAC, presentando para el efecto los expedientes técnicos que requiera el MTC de acuerdo al procedimiento establecido por el MTC.

  - Posteriormente a la implementación de las facilidades mencionadas, el CONCESIONARIO presentará los planos que correspondan  así como copia de las licencias y frecuencias de operación autorizadas por el MTC.

  - En el eventual caso que las instalaciones del CONCESIONARIO o terceros vinculados a ellos, produjeran interferencias u obstáculos a los sistemas de navegación de CORPAC se obligan a cesar de inmediato las emisiones radioeléctricas y de ser necesario a retirar los bienes instalados, en el plazo que determine el MTC.

Décimo sexto: Sobre el ingreso a la pista de aterrizaje

  - El CONCESIONARIO instruirá a su personal, o a terceros vinculados contractualmente con él que presten los servicios de seguridad, salvamento, extinción de incendios, traslado de aeronaves, medición de características de rozamiento, servicios en el área de movimiento y servicio de dirección de plataforma, que tienen la obligación inmediata de actuar a requerimiento del personal  de torre de control, debiendo para ello contar con equipos de comunicación y capacitación adecuados.

  - El ingreso a la pista deberá realizarse previa coordinación y autorización del personal  de torre de control, por el tiempo que tal personal establezca, debiendo solicitarse la autorización tantas veces sea necesaria y cada vez que se necesite ingresar, cumpliendo total y estrictamente todas y cada una de las indicaciones del citado personal.

16.3	En caso que el personal del CONCESIONARIO o los terceros vinculados a él bajo cualquier modalidad contractual, no observen las instrucciones brindadas por el personal de la Torre de Control, y como consecuencia de ello, se produzca algún Accidente y/o Incidente, el CONCESIONARIO será responsable por los daños ocasionados.

Décimo sétima: Protocolo

  - De acuerdo a lo previsto en el Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO administrará la Oficina de Protocolo en las condiciones establecidas en el citado Apéndice.

  - La solicitud de facilidades será presentada por CORPAC con dos (2) días hábiles de anticipación. Tal solicitud incluirá la relación de las personas para quienes se solicita el servicio, con indicación de sus documentos de identificación y precisando las razones que sustentan la atención a través del sistema oficial de Protocolo.

  - El CONCESIONARIO cobrará por los servicios prestados de acuerdo a las tarifas vigentes al momento de la solicitud, pudiendo considerar tarifas especiales para CORPAC.

Décimo Octavo: Documento de identificación para el personal y vehículos de propiedad de CORPAC

  - CORPAC reconoce que el CONCESIONARIO será el encargado de emitir documentos de identificación para el acceso a las distintas áreas.

  - El procedimiento que se describe a continuación será utilizado a partir del momento en que el CONCESIONARIO cuente con los elementos necesarios para la emisión de documentos de identificación.

  - CORPAC  acreditará ante el CONCESIONARIO al personal que contará con autorización para ingresar a las instalaciones del Aeropuerto, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas del inicio de sus actividades, entregando un documento en el que conste: (i) nombre completo; (ii) edad; (iii) domicilio; (iv) teléfono; (v) estado civil; (vi) documentos de identidad (Documento Nacional de Identidad), (vii) la función o actividades concretas a desarrollar y, (viii) placa del vehículo. La información requerida para otorgar las autorizaciones podrá se variada por El CONCESIONARIO previa comunicación escrita a CORPAC.

  - El CONCESIONARIO concederá facilidades de identificación provisional al personal de CORPAC, o terceros acreditados por CORPAC, en caso  que su concurso sea necesario para efectuar reparaciones de equipos generadas por fallas imprevistas, y que sean necesarias para restaurar la operatividad de los servicios que brinda. El otorgamiento de facilidades se regirá por lo establecido en los manuales correspondientes.

  - CORPAC garantiza al CONCESIONARIO que su personal y, en general, toda persona que pudiera contar con autorización solicitada por CORPAC: (i) se ubicará sólo en las áreas del Aeropuerto para las que fue autorizado y que acatará de inmediato todas las disposiciones que al efecto le señale el personal de seguridad del CONCESIONARIO; (ii) usará la identificación, licencia o pase de seguridad asignada; (iii) portará en todo momento y en forma visible la identificación otorgada; (iv) cuidará diligentemente las identificaciones, licencias o pases de seguridad entregadas; (v) no utilizará las identificaciones fuera del turno de trabajo que le corresponda; (vi) devolverá la identificación entregadas a sólo requerimiento del personal de seguridad del CONCESIONARIO.

  - CORPAC se obliga a cumplir con todos los requisitos y todas las disposiciones que el CONCESIONARIO establecerá en los manuales correspondientes, así como pagar el costo real que demande la emisión  de tales identificaciones.

  - CORPAC será responsable del uso indebido de la identificación asignada, así como de los actos indebidos de su personal durante su permanencia en las zonas restringidas.

Décimo Noveno: Impuesto Predial y Cargas Fiscales

19.1	El Impuesto Predial y los arbitrios que pudieran gravar las áreas de la Concesión son de cargo del CONCESIONARIO. La obligación respecto del Impuesto Predial se generará a partir de 1° de enero del año inmediato siguiente a la Fecha de Cierre. En el caso de los arbitrios, se generarán a partir del primer día calendario del mes siguiente a la Fecha de Cierre, según lo dispuesto por la municipalidad respectiva.

Vigésimo: Accidentes e incidentes

20.1 	Las Partes, de conformidad con las responsabilidades que le competen,  aplicarán todas las medidas señaladas en el Reglamento de Uso del Aeropuerto o en el Plan de Emergencias del Aeropuerto y en las Normas Aeronáuticas y Legales Vigentes.

20.2	CORPAC informará a la DGAC sobre cualquier incidente en el Servicio de Tránsito Aéreo o accidente dentro del Área de Maniobras.

20.3	El CONCESIONARIO, de acuerdo con lo previsto en las Normas Aeronáuticas vigentes,  informará a las autoridades competentes sobre cualquier incidente o accidente dentro del Aeropuerto, con excepción del Área de Maniobras.

Vigésimo primero: Servicios Aeronáuticos ATS prestados fuera del horario de operación

21.1 	En tanto CORPAC defina la nueva tarifa que se aplicará por la prestación de los servicios aeronáuticos ATS fuera del horario de operación en los Aeropuertos concesionados, El CONCESIONARIO continuará con la facturación por dicho concepto. Una vez definida la tarifa El CONCESIONARIO reembolsará a CORPAC los importes que le correspondan, procedimiento que también se aplicará retroactivamente desde la Fecha de Cierre.

Vigésimo segundo: Restricciones a las Operaciones.

  - Cuando las condiciones meteorológicas del Aeropuerto, sean inferiores a las condiciones mínimas para operar, el Servicio  de Tránsito Aéreo (ATS), procederá a informar sobre este hecho al CONCESIONARIO, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Aeródromo.

  - Cuando la pista o área adyacente a ella, haya quedado bloqueada, por causa de una aeronave o vehículo, se considerará que la pista está cerrada a las operaciones. En este caso será el ATS el responsable de la reiniciación de las operaciones, previa verificación por parte del área de Salvamento y Extinción de Incendios - SEI que la pista y las áreas de protección de las mismas se encuentran libres de obstáculos y en condiciones operables.

  - De bloquearse el Área de Maniobras por aeronaves o vehículos será de aplicación lo previsto en el Manual de Aeródromo, Plan de Emergencia del Aeropuerto, y en caso corresponda en el Reglamento de Uso del Aeropuerto.

Vigésimo tercero: Suspensión de labores del personal ATS (Air Traffic Service)

23.1	CORPAC cuenta con un Plan de Contingencia ATS, en caso de suspensión de labores por 	parte del personal ATS y de los servicios de apoyo a la navegación aérea.

23.2	CORPAC asume la responsabilidad por la correcta aplicación del Plan de Contingencia ATS.

Vigésimo cuarto: Eventos que atentan contra el normal desarrollo de las operaciones

24.1	El CONCESIONARIO asume la responsabilidad de cualquier manifestación, protesta, disturbio u hecho similar de sus trabajadores, incluido el daño patrimonial que estos eventos puedan generar, cuando atenten contra el normal desarrollo de las operaciones de CORPAC.

24.2	CORPAC asume la responsabilidad de cualquier manifestación, protesta, disturbio u hecho similar de sus trabajadores, incluido el daño patrimonial que estos eventos puedan generar, cuando atenten contra el normal desarrollo de las operaciones del CONCESIONARIO.

Vigésimo quinto: Plan de Emergencia

25.1	El Plan de Emergencia de cada Aeropuerto será establecido en forma coordinada entre el CONCESIONARIO y CORPAC, de acuerdo con las Normas Aeronáuticas, en especial de conformidad con las Cartas Acuerdo a suscribirse para cada aeropuerto, que como Adendas formarán parte de este Convenio.

Vigésimo sexto: Equipo de emergencia (Grupo electrógeno)

26.1	En caso de corte del servicio eléctrico CORPAC prestará  al CONCESIONARIO el servicio de energía de emergencia en la plataforma y en el Terminal. El CONCESIONARIO asumirá el costo de dicho servicio, el que será determinado por acuerdo de Partes.

Vigésimo séptimo: Declaraciones y garantías de las Partes

  - El CONCESIONARIO y CORPAC declaran y garantizan que las siguientes declaraciones son ciertas y correctas en todos sus extremos:

  - Que cuentan con la infraestructura necesaria, capacidad profesional y técnica y con el personal idóneo para prestar todos los servicios a su cargo de conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión, este Convenio y las Normas Aeronáuticas.

  - Que cuentan con todas las autorizaciones necesarias para suscribir el presente 	Convenio.

  - El CONCESIONARIO y CORPAC declaran expresamente conocer el texto del 	Contrato de Concesión y sus Anexos.

  - CORPAC y el CONCESIONARIO, recíprocamente, se comprometen a cooperar de 	buena fe en todo lo que esté a su alcance, y que sea de responsabilidad del 	CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión y en este 	Convenio, a fin de que a partir de la Fecha de Cierre y durante toda la vigencia del 	contrato, la operación del Aeropuerto no se vea afectada.

  - CORPAC se compromete a proporcionar al CONCESIONARIO toda la información y/o 	documentación con la que cuente, según su leal saber y entender, y que las Partes 	acuerden como necesaria, a fin de que el CONCESIONARIO gestione cualquier 	Licencia para poder operar el Aeropuerto. Asimismo se obliga a entregar los Manuales 	de Aeródromo, los Reglamentos de uso  de Aeropuerto de cada uno de los 	Aeropuertos, si lo tuviere.

  - Durante la vigencia del Contrato de Concesión, cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión, será puesto en conocimiento del Concedente y del OSITRAN  vía facsímile o correo electrónico haciéndose llegar posteriormente el documento a la dirección que aparece en el numeral siguiente.

  - Para efectos de cumplir con lo anteriormente señalado, el MTC establece los siguientes datos de contacto:

- Viceministerio de Transportes

- Dirección: Jr. Zorritos N° 1203 Piso 11 Cercado de Lima

- TEL. 315-7800

  - Las Partes declaran que, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, se han tomado los inventarios iniciales de los bienes muebles e inmuebles de la Concesión. De la toma de inventarios se ha determinado la existencia, entre otros, de bienes obsoletos, bienes que no se encuentran en buen estado de conservación y bienes que no son necesarios para el funcionamiento de los Aeropuertos.

Vigésimo octavo: De los contratos vigentes a la Fecha de Cierre

28.1 	El Anexo 13 al Contrato de Concesión incluye la relación de los contratos operativos, administrativos y comerciales suscritos por CORPAC y que a la Fecha de Cierre se encuentran vigente y respecto de los cuales el CONCESIONARIO asumirá la posición contractual de CORPAC.

28.2 	De acuerdo con lo previsto en el literal m) del numeral 3.2.2 de la cláusula tercera del Contrato de Concesión el CONCESIONARIO no asumirá responsabilidades ni pasivos generados y devengados hasta la fecha de la referida cesión de posición contractual en los citados contratos; del mismo modo, tampoco adquirirá derechos ni obligaciones de cobro que se deriven de esos contratos y que se hubiere generado y devengado hasta la fecha de la referida cesión de posición contractual

28.3 	En la Fecha de Cierre, CORPAC comunicará por escrito de fecha cierta a los usuarios y a los proveedores de servicios que sus contratos han sido objeto de cesión de posición contractual a favor de CONCESIONARIO y que por lo tanto, para efectos del pago correspondiente al mes de……..deberán entregar los comprobantes de pago y la Declaración Jurada de Ventas al CONCESIONARIO.

28.4	A partir de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrá el derecho exclusivo para celebrar 	cualquier contrato con terceros en relación con el Aeropuerto. CORPAC se obliga a desocupar 	los inmuebles poseídos u ocupados por inquilinos en situación de morosidad u ocupantes 	precarios, cuyos contratos hayan sido celebrados antes de la Fecha de Cierre y no hayan sido 	materia de cesión de posición contractual. El plazo para el inicio de las acciones legales de 	desocupación será de seis (06) meses contados desde la suscripción del presente convenio. El 	CONCESIONARIO se obliga a respetar la decisión judicial o administrativa.

Vigésimo novena: Compromisos del MTC y la DGAC.

29.1	El MTC y la DGAC participarán en la coordinación con otros organismos y entidades estatales y las Fuerzas Armadas, para la debida ejecución del Contrato de Concesión, así como la eficiente operación del mismo, incluyendo la gestión necesaria para la restricción y eliminación de obstáculos notificados oportunamente por el CONCESIONARIO.

29.2	La DGAC se compromete a que en la eventualidad que retome las atribuciones, funciones, o Servicios de Navegación Aérea delegados a CORPAC, estará automáticamente sometida al presente Convenio, o si fuera el caso, comprometerá al Sucesor de CORPAC a someterse a los términos y condiciones del presente Convenio.

29.3	La DGAC en ejercicio de sus atribuciones como Autoridad Aeronáutica Civil del Perú, de considerarlo procedente, suspenderá el permiso de operación y/o vuelo de aquellos explotadores aéreos que no cuenten con los servicios brindados por parte del CONCESIONARIO o CORPAC y que sean necesarios para desarrollar la operación aérea en condiciones de seguridad. Tanto el CONCESIONARIO como CORPAC comunicarán a la DGAC de manera oportuna la relación de explotadores aéreos a los cuales hayan decidido suspenderles  sus servicios.

29.4	Asimismo, conforme a sus funciones de fiscalización y supervisión del mantenimiento de las capacidades legal, técnica y económico-financiera de los operadores aéreos, la DGAC tomará en consideración la situación de morosidad del operador, respecto de los servicios brindados por el CONCESIONARIO o CORPAC en la evaluación de la capacidad económico-financiera de los operadores aéreos.

29.5	La DGAC convocará al CONCESIONARIO para la elaboración de cualquier Plan Nacional de su competencia que involucre a los Aeropuertos.

Trigésimo: Incumplimiento del Convenio.

30.1 	De producirse el incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en el presente Convenio, las Partes se comprometen a darle solución en forma directa y armoniosa, buscando  que se subsane el evento presentado, resarciéndose a la parte afectada, de ser el caso.

30.2 	De no prosperar el trato directo en un término de quince (15)  días calendarios, el incumplimiento dará lugar a que se siga el procedimiento señalado en la cláusula 39.2 del presente Convenio, sin perjuicio de cualquier indemnización que pudiera devengarse.

Trigésimo primero: De las modificaciones al Reglamento de Uso del Aeropuerto.

  - El CONCESIONARIO será responsable de implementar las futuras modificaciones del Reglamento de Uso del Aeropuerto, que pueda requerirse para el desarrollo seguro de las operaciones.

Trigésimo segundo: Seguros

  - El CONCESIONARIO entrega a CORPAC, a la firma del presente Convenio, copias legalizadas de las pólizas de seguro detalladas en la Cláusula Décimo Primera del Contrato de Concesión, cuyas propuestas han sido debidamente evaluadas y aprobadas por el OSITRAN.

Estas pólizas tendrán cobertura respecto de todos los Aeropuertos que han sido entregados al CONCESIONARIO a la Fecha de Cierre.

  - CORPAC declara que a la fecha cuenta con las siguientes pólizas de seguros:

- Seguro de Vida – D. Leg. 688

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- Seguro Multiriesgo.

- Seguro de Responsabilidad Civil de Operadores.

- Seguro de Responsabilidad Civil

- Seguro de Vehículos.

- Seguro de Deshonestidad

- Seguro S.O.A.T.

Trigésimo tercero: Ruidos

  - CORPAC se compromete a prestar toda la colaboración para la ejecución de las políticas de  reducción de ruidos establecidas o por establecerse por las autoridades competentes.

  - Los equipos que instale el CONCESIONARIO, o terceros vinculados a él, no deberán generar 	emisiones radioeléctricas o acústicas que interfieran la operación de los equipos de Navegación Aérea y/o  el desarrollo de las funciones del personal.

Trigésimo Cuarto: De la Calidad

  - De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del Apéndice 2 del Anexo 8, el CONCESIONARIO debe garantizar un nivel de calidad de servicio óptimo a través de un programa certificado de garantía de calidad en cumplimiento de la norma ISO, en cada uno de los Aeropuertos en los que se haya alcanzado un tráfico equivalente o mayor de 500,000 pasajeros anuales por dos años consecutivos.

  - CORPAC y el CONCESIONARIO se obligan a dar estricto cumplimiento a todos los requerimientos, estándares, obligaciones que  puedan resultar necesarias para que el CONCESIONARIO obtenga y mantenga la Certificación ISO.

  - CORPAC y el CONCESIONARIO se obligan a dar estricto cumplimiento a los requerimientos, estándares, obligaciones relacionados con temas de salud, protección del medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional requeridos por materiales leyes aplicables sobre la materia.

  - CORPAC y el CONCESIONARIO deberán utilizar obligatoriamente todos los métodos y procedimientos necesarios que se establezcan para evitar daños al medio ambiente, así como cumplir con los métodos y procedimientos para la disposición de residuos sólidos en el Aeropuerto según lo establecido en las Normas Obligatorias de Operación del CONCESIONARIO

  - La presente obligación se extiende a cualquier proveedor, contratista, trabajador, empleado de CORPAC y del CONCESIONARIO.

Trigésimo quinta: Responsabilidades

35.1	Las responsabilidades entre las Partes y frente a terceros están delimitadas por los servicios y obligaciones que corresponden a CORPAC y al CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en los puntos 6, 7, 8 y 9, así como por otros servicios u obligaciones específicos de cada una de las Partes, determinados a lo largo del presente Convenio o por acuerdo posterior entre las Partes.

35.2 	Asimismo, CORPAC es responsable ante el CONCESIONARIO y frente a terceros, por los daños personales y/o materiales en general que, mediante el personal a su cargo (propio o contratado) o a través de materiales / equipo / maquinaria bajo su supervisión, pudieran ocasionarse en el Aeropuerto como consecuencia directa del desarrollo de las actividades de CORPAC y -en general- por el uso de las áreas de uso CORPAC, obligándose expresamente a asumir los costos de reparación y/o indemnización que pudieran derivarse según lo indicado., siempre y cuando se establezca la responsabilidad.

35.3	Del mismo modo, el CONCESIONARIO es responsable ante CORPAC y frente a terceros, por los daños personales y/o materiales en general que, mediante el personal a su cargo (propio o contratado) o a través de materiales / equipo / maquinaria bajo su supervisión, pudiera ocasionarse sobre los bienes y servicios de CORPAC, como consecuencia directa del desarrollo de sus actividades, obligándose expresamente a asumir los costos de reparación y/o indemnización que pudieran derivarse según lo indicado, siempre y cuando se establezca la responsabilidad.

35.4	Sin perjuicio de lo expuesto en los numerales anteriores, ambas Partes quedan liberadas de las responsabilidades imputables al incumplimiento de sus respectivas obligaciones conforme al presente Convenio causado con motivo de caso fortuito o de fuerza mayor, entendidos estos conceptos como  un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que impida la ejecución de las obligaciones de cada una de las Partes o determine su cumplimiento parcial, tardío y/o defectuoso.

Trigésimo sexto: Vigencia del Convenio

36.1	El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y terminará con la Caducidad de la Concesión.

Trigésimo sétimo: Legislación.

37.1	Las Partes establecen que el presente Convenio se regirá por la ley peruana.

Trigésimo octavo: Idioma

38.1	El presente documento se suscribe en idioma español, idioma que se utilizará en todas las comunicaciones, orales y escritas, y en los documentos relacionados con el presente Convenio.

Trigésimo Noveno: Solución de conflictos y controversias

39.1	Diferencias mutuas. En caso surja cualquier discrepancia, reclamo y/o controversia  derivada del presente Convenio o se plantee la nulidad, invalidez o incumplimiento del mismo, las Partes realizarán sus mejores esfuerzos para resolver estos supuestos amigablemente, en primera instancia, durante los quince (15) días calendarios posteriores a la recepción por una de las Partes de una notificación de la otra parte comunicando la existencia del reclamo, controversia o discrepancia.

39.2	Arbitraje. Cualquier litigio, controversia, desavenencia, diferencia o reclamación que surja entre las Partes relativos a la interpretación, ejecución, resolución, terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad o validez derivado o relacionado con el presente Convenio que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre ellas, será sometido a un tribunal arbitral de derecho, de carácter nacional ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, debiendo seguirse el procedimiento establecido en el reglamento vigente de dicha institución,  al momento de presentación de la solicitud, con excepción del procedimiento para nombrar a los árbitros, el cual se realizará de acuerdo a lo siguiente:

  - Los árbitros serán tres, de los cuales cada una de las Partes designará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. Si una Parte no nombra al árbitro que le corresponde dentro de los quince (15) días calendarios de recibido el requerimiento escrito de la parte que solicita el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de quince (15) días calendarios contados a partir del nombramiento del segundo árbitro, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro, la designación de cualquiera de dichos árbitros será realizada, a petición de cualquiera de las Partes, por el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

  - En caso que por cualquier circunstancia deba designarse un árbitro sustituto, éste será designado siguiendo el mismo procedimiento señalado precedentemente para la designación del árbitro que se sustituye.

  - El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima.

  - Las Partes renuncian a la interposición del recurso de apelación del laudo arbitral que se emita.

  - Para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la mecánica arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

39.3	Sobrevivencia.  Las disposiciones de la presente Cláusula sobrevivirán a la resolución o terminación del presente  Convenio.

Cuadragésimo: Domicilio

40.1	Todas las notificaciones, solicitudes, aprobaciones, renuncias u otras comunicaciones que se cursen las partes en relación con el presente Convenio deberán efectuarse por escrito y  se considerarán válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción, dirigida de la siguiente manera:

A ……………….

DIRECCION:

Nº Fax:

Atención:	Gerencia General

A CORPAC:

Dirección: Av. Elmer Faucett S/N Aeropuerto Internacional Jorge Chavez- Edifício Radar- Zona Sur

Callao

Atención: Gerencia General

  - Cualquier variación de la información antes indicada deberá ser comunicada por escrito a la otra Parte en un término no mayor de 10 días calendarios con posterioridad a la entrega del documento que contiene la información a modificar; vencido este plazo no existirá posibilidad de modificación alguna.

Cuadragésimo primero: Interpretación del Convenio

41.1 	Las Partes reconocen que los títulos que encabezan las cláusulas del Convenio son meramente enunciativos y no serán tomados en cuenta para la interpretación de su contenido.

41.2	Todas las referencias en el presente Convenio a una cláusula o numeral, hacen referencia a la cláusula o numeral correspondientes en este Convenio.

41.3	Las referencias en este Convenio a una cláusula, incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula y las referencias a un numeral, incluyen todos los párrafos dentro de éste.

41.4	Salvo que el contexto requiera una interpretación en sentido distinto, el plural incluye al singular y viceversa; y el masculino al femenino y viceversa.

Cuadragésimo segundo: No renuncia a derechos

42.1	El solo hecho de que alguna de las Partes no ejerza algunos de los derechos que le confiere el presente Convenio en ningún caso podrá considerarse como una renuncia a tal derecho, el cual se mantendrá vigente en tanto subsista el hecho que le dio origen. Cualquier renuncia a derechos conferidos por el presente Convenio deberá ser expresa y por escrito.

Cuadragésimo tercero: Interpretación

43.1	En caso de discrepancia en la interpretación de los alcances del presente Convenio, la prelación de la documentación para efectos de la interpretación será la siguiente:

a.	El contrato de Concesión que incluye sus Anexos.

b.	El presente Convenio que incluye sus Anexos.

Cuadragésimo cuarto: Modificaciones al Convenio

44.1	Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Convenio por cualquiera de las Partes deberá ser presentada a la otra, con el debido sustento. La Parte resolverá dicha solicitud en un plazo de 15 días calendarios. El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes. Si la otra parte no contesta la solicitud dentro del plazo de 15 días calendarios se entenderá denegada la misma.

Cuadragésimo quinto: Devolución de Bienes al MTC

45.1	El CONCESIONARIO informará a la Dirección General de Administración del  MTC, o la dirección que haga sus veces, respecto de los bienes de la concesión que serán devueltos al CONCEDENTE otorgando un plazo de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha en que el MTC reciba la comunicación,  con la finalidad de realizar y concluir con  los actos de disposición. Entendiéndose por “actos de disposición”, la desocupación de las áreas de la concesión y retiro de los bienes.

Suscrito por triplicado en la ciudad de Lima, a los            días del mes de            de 2010.

Anexo 10  -  Apéndice 1

Planos de las áreas que se entregarán en uso a CORPAC S.A.

Anexo 10  -  Apéndice 2

Planos de las áreas de los equipamientos y redes de cableado requeridos por CORPAC S.A. para la operación de los servicios de Navegación Aérea

Anexo 11

Lineamientos para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 12

Relación de Contratos Vigentes

Anexo 13

Personal CORPAC

Anexo 14

Propuesta Técnica

Anexo 15

Propuesta Económica

Anexo 16

Régimen Económico Financiero

Anexo 16  - Apéndice 1

## Mecanismo de control y aprobación de avances de obra e Inversiones

  - Hitos

El CONCESIONARIO deberá presentar los Expedientes Técnicos para las Obras Obligatorias, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 8.2 y el Anexo 25. Adicionalmente  el CONCESIONARIO deberá presentar un Programa de Ejecución de Obras, el mismo que deberá contener lo siguiente:

- La definición y composición de los Hitos a ser ejecutados, indicando el monto que representa éste respecto del total de las Obras Obligatorias indicadas en el Expediente Técnico.

- Un cronograma detallado, mediante el cual se defina las fechas y duración de la ejecución de cada Hito.

- Cada Hito deberá representar como mínimo el 4% del importe total de las Obras Obligatorias del Periodo Inicial indicadas en el Expediente Técnico. El primer Hito podrá considerar el monto que corresponda a la elaboración del Expediente Técnico y Estudio de Impacto Ambiental y aquellos estudios necesarios para ejecución de las Obras Obligatorias.

- El último Hito que se fije respecto de las Obras Obligatorias corresponderá a la Aceptación de las Obras Obligatorias. El monto de este Hito tendrá un valor equivalente al seis por ciento (6%) del importe total de las Obras Obligatorias del Periodo Inicial indicadas en el Expediente Técnico

- Procedimiento de control de avances mensuales

  - Mensualmente el CONCESIONARIO presentará al OSITRAN un Informe de Avance de Obra que deberá indicar el porcentaje de Obra respecto al Hito propuesto que ha sido ejecutado en relación a las Obras Obligatorias, los mismos que deberán ser revisados por el OSITRAN en el mes, así como su incidencia en el(los) Hito(s) correspondiente(s).

  - Los Informes de Avance de Obra deberán ser presentados por el CONCESIONARIO al OSITRAN dentro de los cinco (05) primeros Días del mes siguiente respecto al cual se informa.

- Procedimiento para la aprobación del Informe Definitivo a la culminación de un Hito

  - A la culminación de un Hito, corresponderá al CONCESIONARIO presentar al OSITRAN un Informe Definitivo, para la aprobación correspondiente. Dicho informe deberá señalar y acreditar que se ha cumplido con la culminación de las Obras correspondiente al Hito efectivamente ejecutado.

  - El OSITRAN tendrá un plazo no mayor de quince (15) Días para revisar dicho documento y verificar que las Obras Obligatorias se hayan ejecutado conforme a lo establecido en el presente Contrato y a los Expedientes Técnicos de las Obras Obligatorias debidamente aprobados.

  - Dentro de dicho plazo, OSITRAN deberá proceder conforme a lo siguiente: (i) aprobar el Informe Definitivo o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanación de observaciones.

  - En caso que OSITRAN remita observaciones al Informe Definitivo, el CONCESIONARIO contará con siete (7) Días para poder realizar el levantamiento de las observaciones, que se contarán a partir de la recepción de las indicadas observaciones. Una vez levantadas las observaciones, el CONCESIONARIO deberá remitirlas a OSITRAN, quien contará con tres (3) Días adicionales para aprobar las subsanaciones a las observaciones al Informe Definitivo.

  - El OSITRAN remitirá al CONCEDENTE, con copia al CONCESIONARIO, el Informe Definitivo debidamente aprobado, dentro del plazo de los tres (3) Días antes indicados, con la finalidad que el CONCEDENTE proceda a su evaluación correspondiente y otorgue la conformidad del Informe Definitivo, conformidad que deberá ser emitida en un plazo que no será mayor a tres (03) Días contados a partir de la recepción de la aprobación del Informe Definitivo por parte de OSITRAN. En caso que transcurra el plazo antes indicado, se entenderá que la conformidad del CONCEDENTE ha sido denegada.

  - La aprobación del Informe Definitivo del último Hito estará condicionada a la aceptación del total de las Obras Obligatorias, por parte del CONCEDENTE.

  - Una vez que el CONCEDENTE emita su conformidad, éste deberá comunicar al Fiduciario en los siguientes tres (3) Días para que desembolse del Fideicomiso el importe correspondiente al Hito ejecutado. El importe a ser desembolsado correspondiente al Hito ejecutado, constituye un derecho irrevocable de cobro y una obligació del CONCEDENTE, a desembolsar tales pagos.

  - Los desembolsos que realizará el CONCEDENTE por los Hitos ejecutados, se realizarán por concepto de PPO cuyo procedimiento se regula en el Apéndice 2 del presente Anexo.

  - El CONCESIONARIO está facultado a considerar hasta un 5% de valor de la Obra por concepto de supervisión, seguimiento y control  de la misma y cuyo importe será adicionado al valor del Hito.

Anexo 16  - Apéndice 2

Determinación del Cofinanciamiento

      - DETERMINACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO

El cofinanciamiento se determina de acuerdo con el siguiente criterio:

- Si el PAMOt es mayor que la cifra de IRt el monto del Cofinanciamiento será determinado por la siguiente fórmula :

COFt = (PAMOt – IRt) + PPOt + PAOt		(17.1)

- Si el PAMOt es menor o igual que  la cifra de IRt, el monto del Cofinanciamiento será determinado por la siguiente fórmula:

COFt = - f1 (IRt  - PAMOt ) + PPOt  + PAOt			(17.2)

Donde:

COFt	Monto del Cofinanciamiento a ser pagado trimestralmente. Si el COFt es mayor a cero el CONCEDENTE deberá pagar este importe al CONCESIONARIO. Si el COFt es menor ó igual a cero el CONCESIONARIO deberá pagar este importe (en valor absoluto) al CONCEDENTE.

PAMOt	Es el importe del PAMO, en Dólares, dividido entre 4. El importe PAMO es consignado por el CONCESIONARIO en su propuesta económica por el mantenimiento y operación de los aeropuertos. El importe PAMO se ajustará anualmente como se detalla en el numeral 4 de este Anexo.

IRt	Ingresos Regulados de la totalidad de Aeropuertos tomados en posesión por el CONCESIONARIO en la Concesión, en el trimestre t y expresado en Dólares.

PPOt	Pago trimestral en Dólares que el CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO por la ejecución de las Obras Obligatorias a realizarse en el Periodo Inicial. Se encuentra definido en el numeral 2.3 del presente Anexo.

PAOt		Pago trimestral en Dólares que el CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO por las Obras del Periodo Remanente. Se encuentra definido en el numeral 2.4 del presente Anexo.

(1	Factor de distribución del excedente del Ingreso Regulado sobre el PAMO y se fija en 50%.

t	Periodo equivalente a un trimestre.

El procedimiento de cálculo de cada uno de los componentes de las fórmulas 17.1 y 17.2 se indican a continuación.

El procedimiento para el pago del Cofinanciamiento se precisa en el Numeral 3 del presente Anexo.

      - DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL COFINANCIAMIENTO

# Determinación del PAMO

# El PAMO es consignado por el CONCESIONARIO en su propuesta económica presentada por el Adjudicatario, cuyo importe asciende a _____________________________ Dólares (US$_________)  El PAMO retribuye todos los costos de operación y mantenimiento para esta Concesión y es garantizado por el CONCEDENTE hasta por la suma antes indicada.

# Determinación de los Ingresos Regulados (IR)

Es la contraprestación de los Servicios Aeroportuarios que son prestados por el CONCESIONARIO y que se encuentran bajo el régimen de regulación, sean percibidos o devengados.

Con el fin de determinar el Cofinanciamiento, estos ingresos deben determinarse trimestralmente e incluyen aquellos ingresos que se obtienen producto de la prestación de los Servicios Aeroportuarios que son:

  - Ingresos por Operaciones Principales

- Ingresos por el cobro de la tarifa única de utilización de facilidades aeroportuarias por el pasajero (TUUA).

- Ingresos por el cobro de tarifas por aterrizaje y despegue, y estacionamiento de aeronaves pagados por las aerolíneas. Esta condición incluye los recargos por operaciones fuera de hora y/o nocturnas, en aquellos casos en que dicho horario no esté habilitado.

- Ingresos por estacionamiento de aeronaves que permanecen ubicadas en rampa o en cualquier lugar designado por el CONCESIONARIO.

- Ingresos correspondientes al Servicio de Embarque y Desembarque de pasajeros a través de Puentes de Embarque (Mangas), cuando éste sea prestado.

  - Ingresos por Operaciones Secundarias

- Ingresos por el servicio que se le presta al pasajero por manipuleo y transporte de equipaje en la rampa y transporte de pasajeros desde y hacia la aeronave.

- Ingresos por el Almacenamiento y Despacho de combustible para las Aeronaves, es el cargo de acceso cobrado por el CONCESIONARIO, por el uso de instalaciones asignados a las operaciones de abastecimiento  de combustible.

- Ingresos por el uso de instalaciones de carga. En caso que el CONCESIONARIO decida tercerizar este servicio los ingresos regulados a ser considerados corresponden al total de los cargos cobrados por el CONCESIONARIO al proveedor del servicio por el acceso al servicio de movimiento de carga.

- Ingresos por el servicio de rampa. En caso el CONCESIONARIO decida tercerizar este servicio los ingresos regulados a ser considerados corresponden al total de los cargos de acceso al servicio de rampa cobrados al proveedor del servicio.

- Ingresos correspondientes a los Cargos de Acceso por el uso de los Counters, oficinas operativas que corresponden a las líneas aéreas.

- Ingresos correspondientes por Cargos de Acceso por el uso de áreas para el mantenimiento de las aeronaves en hangares y otras áreas para las líneas aéreas.

Cualquier otro servicio nuevo, derivado de la explotación de la Infraestructura Aeroportuaria, que se encuentre establecido en el RETA y REMA.

# Determinación de los Pagos por Obras Obligatorias (PPO):

Las Obras Obligatorias del Periodo Inicial se encuentran subdivididas en grupos, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 8 del presente Contrato. El pago por concepto de PPO se realizará mediante el reconocimiento de los avances de Obra de acuerdo al procedimiento establecido en el Apéndice 1 del presente anexo.

# El PPO es consignado por el CONCESIONARIO como uno de los componentes de su propuesta económica, cuyo importe asciende a _____________________________ Dólares (US$_________).

Para la determinación del PPO se incluirán las inversiones, gastos y desembolsos relacionados con las Obras Obligatorias, incluyendo los estudios técnicos previos para la elaboración de los Expedientes Técnicos necesarios para la ejecución de las Obras Obligatorias, estudios de impacto ambiental, porcentajes para el supervisor de obra y otros gastos correspondientes a los intangibles relacionados a éstas.

El monto total del PPO ofertado por el CONCESIONARIO deberá estar depositado en la Cuenta Recaudadora del Segundo Grupo del Fideicomiso, a fin de contar con la disponibilidad para su desembolso al CONCESIONARIO.

Una vez completado un Hito y se tenga la conformidad del Informe Definitivo correspondiente a dicho Hito, por parte del CONCEDENTE, OSITRAN certificará dicho Informe Definitivo, con la finalidad que pueda desembolsarse el importe correspondiente.

El importe a ser reembolsado al CONCESIONARIO por concepto de PPO será aquel que resulte de aplicar el porcentaje del Hito ejecutado al importe del PPO ofertado por el CONCESIONARIO.

OSITRAN deberá instruir, dentro de un plazo de tres (03) Días Calendario, al Fiduciario para que desembolse del Fideicomiso el importe que resulte de aplicar lo descrito en el párrafo anterior.

El Fiduciario  desembolsará el importe a pagar por concepto de PPO, en el momento en que se efectúe el pago trimestral del Cofinanciamiento. En caso que el periodo de pago correspondiente al PPO no coincidiera con la fecha de pago del Cofinanciamiento, el desembolso se realizará junto con el siguiente pago trimestral del Cofinanciamiento más cercano.

Sólo para el último Hito, el OSITRAN instruirá al Fiduciario para que el desembolso se realice cuando se haya firmado con el CONCESIONARIO el Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias. Previo a ello OSITRAN podrá presentar cualquier observación a los Hitos antes ejecutados.

# Determinación del Pago por Obras (PAO)

El CONCEDENTE se compromete a pagar al CONCESIONARIO, a través del PAO, cuotas trimestrales por las inversiones que éste realice como parte de las Obras del Período Remanente.

Las Obras del Período Remanente corresponden a aquellas Obras que se ejecuten  desde que finalice el Período Inicial hasta el final de la Concesión. El detalle de tales inversiones serán definidas dentro del Plan Maestro de Desarrollo, el Plan de Equipamiento y el Programa de Rehabilitación y Mejoramiento del Periodo Remantene preparados por el CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE con opinión del OSITRAN.

El CONCESIONARIO está facultado a considerar hasta un cinco por ciento (5%) de valor de la Obra por concepto de supervisión de la misma y cuyo importe será incluído en la determinación del PAO.

Las obras que realice el CONCESIONARIO en el Periodo Remanente le darán el Derecho de cobro del PAO según lo que se detalla en este numeral.

Estas inversiones del Periodo Remanente serán revisadas cada cinco (5) años por el CONCESIONARIO y sometidas a la aprobación del CONCEDENTE con la opinión del OSITRAN, de acuerdo a lo establecido en las Numerales 8.5, 8.6 y 8.7. Al momento de la aprobación, el CONCEDENTE analizará la disponibilidad de los fondos necesarios para el pago de las Obras de este Periodo. De no contar con la disponibilidad de fondos para la realización de las Obras que plantee el CONCESIONARIO, este último quedará liberado de su ejecución.

Para la determinación del pago del PAO se considerarán las Obras del Período Remanente realizadas durante cada Año de la Concesión y que además correspondan a dicho Periodo, así como los estudios técnicos previos requeridos para la elaboración de los Expedientes Técnicos para las Obras del Periodo Remanente, necesarios para la ejecución de las referidas Obras, gastos correspondientes al estudio de impacto ambiental, pago al supervisor de obra.

El pago del PAO se llevará a cabo en el momento que se efectúe el pago de Cofinanciamiento y se liquidarán conforme a lo siguiente:

  - Durante los diez (15) Días posteriores a la culminación del cada Año de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá presentar al OSITRAN toda la información que considere necesaria para sustentar las Obras del Periodo Remanente ejecutadas en el Año de la Concesión anterior. El CONCESIONARIO deberá presentar la información adicional que solicite el OSITRAN.

  - El OSITRAN tendrá veinte (20) Días para aprobar las Obras del Periodo Remanente ejecutadas en el Año de la Concesión anterior o para presentar cualquier observación a esta información. Vencido este plazo, y de no mediar respuesta del OSITRAN se dará por denegada la información presentada por el CONCESIONARIO.

  - En caso OSITRAN realice observaciones a la información presentada por el CONCESIONARIO, éste contará con siete (7) Días para subsanar las observaciones realizadas, las cuales deberá remitirlas dentro del mismo plazo al OSITRAN para la aprobación correspondiente.

  - En caso que OSITRAN no tenga observaciones a la información presentada por el CONCESIONARIO, procederá a realizar la determinación del PAO. A tal efecto el CONCEDENTE, previa conformidad del OSITRAN, se compromete a pagar al CONCESIONARIO el treinta por ciento (30%) de las Obras de Periodo Remanente el Año de la Concesión vencido, al contado, y el setenta por ciento (70%) de las mismas mediante el PAO.

  - El importe correspondiente al treinta por ciento (30%) de las Obras del Periodo Remanente que ejecuten anualmente y que se pagarán al contado, se calculará según la siguiente fórmula:

Donde:

IACj	Importe Anual a pagar al contado por las Obras del Periodo Remanente efectuadas en al año j.

OPRAj	Importe total de las Obras del Periodo Remanente efectuada en el año j de la Concesión correspondiente al Período Remanente.

j	Año de la Concesión anterior, este año deberá estar dentro del Periodo Remanente.

  - El importe correspondiente al setenta por ciento (70%) del total de las Obras del Periodo Remanente, efectuadas en el año j, se pagará en cuotas trimestrales, conforme al siguiente procedimiento:

f.1. 	Se calculará la cuota trimestral a pagar según la siguiente fórmula:

Donde:

IPRDj	Importe trimestral a pagar de forma diferida, por las Obras del Periodo Remanente efectuadas en el año j.

OPRAj	Importe total de las Obras del Periodo Remanente efectuadas en el año j de la Concesión correspondiente al Período Remanente.

fa2	Factor de conversión a cuotas trimestrales correspondiente a  40 trimestres o los trimestres equivalentes al periodo que reste para el vencimiento del Plazo de la Concesión, siempre y cuando este último periodo sea menor a los 40 trimestres antes indicados. La tasa efectiva anual será equivalente al tres por ciento (3%) más la menor tasa que resulte entre el Costo Efectivo de la Deuda del CONCESIONARIO y el  Costo de Endeudamiento Máximo. Esta tasa será pagada por el CONCEDENTE siempre y cuando el CONCESIONARIO cumpla con la entrega de las Obras del Periodo Remanente acorde con los lineamientos establecidos en los expedientes técnicos y con los Requisitos Técnicos Mínimos descritos en el Anexo 8 del presente Contrato.

f.2 	Para el cálculo de fa2 se considerará la siguiente fórmula:

Donde

x = Corresponde a las cuotas trimestrales correspondiente a 40 trimestres o los trimestres equivalentes al periodo que reste para el vencimiento del Plazo de la Concesión, según corresponda.

El derecho de cobro por las cuotas trimestrales se generará a partir del tercer mes de  finalizado el  año “j” o al tercer mes de la recepción de las Obras del Periodo Remanente correspondiente al año “j” por parte del CONCEDENTE, siempre que hayan transcurrido al menos 12 meses desde el inicio del año j, dentro del Periodo Remanente.

En caso de producirse la terminación del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO, el factor de conversión se calculará sin tomar en cuenta el tres (3%) adicional por encima del Costo Efectivo de la Deuda del CONCESIONARIO o del Costo de Endeudamiento Máximo, el que resulte menor.

  - Luego de subsanadas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, OSITRAN deberá emitir su conformidad, dentro de los tres (3) Días posteriores a la recepción de las subsanaciones del CONCESIONARIO. Dentro de ese mismo plazo el OSITRAN deberá remitir su aprobación para que el CONCEDENTE pueda emitir su conformidad a la determinación del PAO. Dicha conformidad deberá ser emitida en un plazo que no deberá excede de los diez (10) Días contados desde la recepción de la aprobación del OSITRAN.

  - Una vez emitida su conformidad, el CONCEDENTE deberá remitirla a OSITRAN en los siguientes tres (3) Días a fin que este pueda realizar el cálculo del pago del Cofinanciamiento conforme a lo dispuesto en el Numeral 3 del presente Apéndice. El importe trimestral a pagar por parte del CONCEDENTE, se realizará en el momento que se efectúe el pago de Cofinanciamiento, en caso que el trimestre correspondiente al pago de las cuotas trimestrales no coincidieran con la fecha de pago del Cofinanciamiento, el pago de estas se realizarán junto con el siguiente pago del Cofinanciamiento más cercano.

  - En el caso que el CONCESIONARIO obtenga diferentes fuentes de financiamiento con terceros, el Costo Efectivo de la Deuda que se considerará será la equivalente al promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de cada deuda de largo plazo asumidas por el CONCESIONARIO como consecuencia de las inversiones efectuadas en la Concesión. La ponderación será determinada tomando en cuenta los montos de los contratos de financiamiento involucrados en la ejecución de las Obras del Periodo Remanente.

El CONCESIONARIO podrá obtener financiamiento a un costo de deuda variable o fija, las mismas que a su vez no podrán ser mayores al Costo del Endeudamiento Máximo. Si el costo de la deuda (sea a tasa variable o fija) contraída  por el CONCESIONARIO es mayor al Costo de Endeudamiento Máximo, éste deberá ser aprobado por el CONCEDENTE, con previa opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, quien evaluará la propuesta tomando en cuenta los costos efectivos de deuda  que el mercado ofrezca a ese momento.

El Costo de Endeudamiento Máximo se determinará de las siguientes maneras dependiendo del tipo de financiamiento que obtenga el CONCESIONARIO:

- El Costo efectivo máximo a Tasa Fija, en Dólares: Se establece como sigue:

Donde:

Rf:	Promedio del rendimiento de los Bonos del Tesoro Americano, con madurez de 10 años, publicado por  BLOOMBERG (página BTMM), al cierre del Día anterior a la fecha del endeudamiento que el CONCESIONARIO contraerá.

EMBI+:	Diferencial del  rendimiento de los bonos Globales de Perú y de los Bonos del Tesoro Americano de madurez de 10 años., elaborado por J.P. Morgan (página JPMEM3 de Bloomberg).

Ambos datos serán determinados por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

- El Costo efectivo máximo equivalente a Tasa Variable, en Dólares: Para hallar la tasa variable máxima equivalente al costo de endeudamiento máximo se calculará el SWAP correspondiente al costo efectivo máximo a tasa fija que será determinado por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

- El Costo Efectivo Máximo a Tasa Fija en Nuevos Soles: Para hallar este costo se utilizará la siguiente fórmula:

Rs: 	Rendimiento del Bono Soberano de la República del Perú en soles a tasa fija con similar vida media al endeudamiento que contraerá el CONCESIONARIO, al cierre del Día anterior de la fecha del endeudamiento que el CONCESIONARIO contraerá, que será determinado por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Costo Efectivo Máximo a Tasa VAC en Nuevos Soles: Para hallar este costo se utilizará la siguiente fórmula:

Rvac: 	Rendimiento del bono soberano emitido en soles VAC con similar vida media al endeudamiento que contraerá el CONCESIONARIO, al cierre del Día anterior a la fecha del endeudamiento que el CONCESIONARIO contraerá, que será determinado por la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

      - PROCEDIMIENTO DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO

Los recursos que serán utilizados para el pago del Cofinanciamiento son los que se indican en el Apéndice 3 del presente Anexo.

El pago del Cofinanciamiento se ejecutará en forma trimestral según el siguiente procedimiento:

- Los trimestres considerados para el pago del Cofinanciamiento serán aquellos contados a partir de la Fecha de Cierre del Contrato de Concesión.

- En caso que OSITRAN realice observaciones a la información presentada por el CONCESIONARIO, éste tendrá un plazo de diez (10) Días para levantar dichas observaciones. Una vez levantadas las observaciones planteadas por OSITRAN, se contará con la información validada correspondiente al mes, información que se incluirá para formar parte del trimestre “t” y el respectivo pago del Cofinanciamiento.

- Al final del trimestre “t” el CONCESIONARIO deberá entregar al OSITRAN una factura que adjunte el listado indicado en Literal b. precedente, además de la información que se encuentra detallada en la fórmula (17.1 ó 17.2).

Información correspondiente al trimestre t:

- Ingreso Regulado (IR),

- Pago por Mantenimiento y Operación (PAMO),

- Pago por Obras (PAO)

- Pago por Obras Obligatorias (PPO)

El pago del Cofinanciamiento se realizará por los componentes de la fórmula indicada en los Numerales 17.1 ó 17.2, según corresponda, que cuenten con la debida conformidad del OSITRAN y aprobación del CONCEDENTE. En caso uno de los componentes de la fórmula del Cofinanciamiento no cuente con la aprobación y conformidad antes indicada, el desembolso del Cofinanciamiento se realizará en el trimestre que corresponda y sin considerar dicho componente, el mismo que se desembolsará en el trimestre que corresponda luego de su aprobación.

- OSITRAN tendrá un plazo de diez (10) Días (contados a partir de la fecha de entrega de la factura por el CONCESIONARIO) para instruir al Fiduciario para que se pague el importe incluído en la factura contra los recursos existentes en la Cuenta de Reserva del Segundo Grupo del Fideicomiso.

- En caso la factura no sea rechazada y OSITRAN no cumpla con el plazo de cinco (05) Días antes mencionado, éste deberá reconocer al CONCESIONARIO un interés equivalente a LIBOR más uno por ciento (1%) que será aplicada a los días de retraso contados del día siguiente de vencido el plazo para el pago del Cofinanciamiento. En este caso, el CONCESIONARIO está facultado a detener la ejecución de las inversiones sin ningún tipo de penalidad.

- Dentro del plazo indicado en el Literal f. precedente, OSITRAN podrá rechazar la factura si ésta no cumple con los requerimientos legales vigentes o si el detalle de lo facturado para el trimestre “t” no coincide con los importes aprobados, para lo cual remitirá, dentro del mismo plazo, al CONCESIONARIO la factura rechazada, con la finalidad que el CONCESIONARIO realice las subsanaciones y correcciones a la misma.

El CONCESIONARIO contará con dos (2) Días (contados a partir de la fecha de recepción de la factura rechazada por el OSITRAN) para subsanar, emitir y remitir otra factura con las correcciones del caso.

- Luego de recibida la nueva factura por parte del CONCESIONARIO, el OSITRAN contará con dos (2) Días adicionales para aprobar la factura e instruir al Fiduciario para que se pague el importe incluído en la factura, contra los recursos existentes en la Cuenta Recaudadoradel Fideicomiso.

En caso que los recursos existentes en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso no sean suficientes para completar el pago del Cofinanciamiento, el Fiduciario podrá disponer de los recursos existentes en la Cuenta de Reserva del Segundo Grupo de Aeropuertos, para completar el pago de dicho Cofinanciamiento, sin perjuicio de la reposición de los recursos para completar el importe indicado en el Numeral 1.38.

- En caso existieran ajustes a las facturas presentadas por el CONCESIONARIO ya canceladas, OSITRAN incluirá dichos ajustes en el pago de la siguiente factura.

- El Fiduciario tendrá un plazo de tres (3) Días para ejecutar el pago solicitado por OSITRAN contra los fondos disponibles en la Cuenta de Reserva del Segundo Grupo del Fideicomiso.

- En caso que OSITRAN no apruebe la factura y finalmente no se desembolse el importe correspondiente al Cofinanciamiento del trimestre correspondiente a dicha factura, dicho rechazo no podrá condicionar el pago del Cofinanciamiento  correspondiente a los siguientes trimestres.

- Reajuste del PAMO

A partir del Año calendario siguiente a la Fecha de Cierre, el PAMO se ajustará al inicio de cada Año Calendario sobre la base de la siguiente fórmula:

(17.3)

Donde:

PAMOx 	Es el importe del PAMO en Dólares ajustado por la operación y mantenimiento de los aeropuertos incluidos en la concesión.

IPC	Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional al último día del año publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

CPI		Indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados Unidos al último día del año disponible al momento del cálculo.

x		Año en que se realiza el ajuste.

- Mantenimiento Correctivo

Las labores de Mantenimiento Correctivo serán realizadas con el objeto de corregir inmediatamente cualquier falla o imperfección imprevista en los Bienes de la Concesión que atente contra la seguridad operacional de los Aeropuertos.

En caso de la ocurrencia de los eventos indicados en el párrafo precedente, el CONCESIONARIO deberá realizar las labores de Mantenimiento Correctivo.

El CONCESIONARIO, una vez culminado la labor de Manteimiento Correctivo correspondiente, deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al OSITRAN, un informe donde se sustente las causas que originaron dichas labores y el importe correspondiente.

Una vez aprobado el informe antes indicado por parte del CONCEDENTE, con la correspondiente opinión del OSITRAN, el CONCEDENTE procederá al pago de las labores de Mantenimiento Correctivo, para lo cual se utilizarán los fondos que se encuentran depositados en la Cuenta de Reserva del Fideicomiso.

El desembolso de la actividad de Mantenimiento Correctivo ejecutada, se realizará en la oportunidad del pago del Cofinanciamiento más cercano, debiendo para ello ser incluida en la factura correspondiente de dicho pago del Cofinanciamiento.

Anexo 16  - Apéndice 3

## Fideicomiso

Con el objetivo de administrar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, el CONCEDENTE ha constituido, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso irrevocable de administración, el cual ha servirá para el pago del Cofinanciamiento.

La principal fuente de recursos que alimenta el Fideicomiso es la retribución que recibe el Estado Peruano por la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de Lima Airport Partners (LAP). En el caso, que la asignación de los recursos provenientes de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de Lima Airport Partners (LAP) no se concrete, el CONCEDENTE será el responsable de buscar los fondos necesarios para alimentar este Fideicomiso por lo que el CONCEDENTE se obliga a registrar anualente en sus partidas presupuestarias, el importe correspondiente al Cofinanciamiento.

A fin de gestionar estos recursos del Fideicomiso, el CONCEDENTE tiene como fiduciario a la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE).

El Fideicomiso está conformado por diferentes cuentas, una de las cuales corresponde a la Cuenta de Reserva para el Segundo Grupo, donde el fideicomitente transferirá los recursos a esta cuenta para honrar las obligaciones del pago del Cofinanciamiento de la Concesión.

Cada cinco (5) años, el CONCEDENTE, por iniciativa propia o a sugerencia del CONCESIONARIO, podrá reajustar los aportes al Fideicomiso, provenientes de la retribución de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de acuerdo con el Plan Maestro de Desarrollo, el Plan de Equipamiento y el Programa de Rehabilitación y Mejoramiento propuesto por el CONCESIONARIO y aceptado por el CONCEDENTE. El reajuste se realizará con el fin de  adecuarse a las necesidades de inversión que se requiera a ese momento. En todo caso, el CONCEDENTE, en ningún momento, podrá reducir el importe de la transferencia a efectuar por concepto de Cofinanciamiento.

Anexo 16  - Apéndice 4

## Procedimiento para valorizar el Avance de Obra en caso de caducidad por incumplimiento del Contrato

Si la terminación del Contrato, a que se refiere la Cláusula décimo quinta, se produce antes de aceptación de las Obras Obligatorias, el CONCESIONARIO entregará un Informe de Avance de Obra correspondiente a lo ejecutado hasta el momento de la resolución y que no hubiere sido comprendido dentro de un Hito culminado. Posterior a ello, OSITRAN efectuará una valorización del avance de obra correspondiente a dicho informe, con la finalidad que el CONCEDENTE autorice el pago correspondiente.

De acuerdo a lo establecido en el Contrato, la caducidad y/o suspensión de las obligaciones, sea cual fuere la causa que lo motive, no afectará en ninguno de los casos la obligación del CONCEDENTE para efectuar los pagos del Hito valorizado el cual deberá pagarse de acuerdo al cronograma establecido.

En tal sentido, de producirse la Caducidad de la Concesión, el último Hito determinado de acuerdo a la valorización del avance de Obra antes referida, dará derecho al CONCESIONARIO al pago correspondiente, de acuerdo al cronograma establecido.

Anexo 16  - Apéndice 5

Mecanismos de Ajuste del PPO

      - Ajuste del PPO por variaciones en cantidades en el Expediente Técnico, a que se refiere el Numeral 8.4.13 de la Cláusula Octava

En caso sea de aplicación el Numeral 8.4.13 y el CONCEDENTE verifique la viabilidad del nuevo del Expediente Técnico  determineque los montos de inversión o parámetros considerados en los Expedientes Técnicos difieren en lo referido a las cantidades respecto a aquellas establecidas en el Presupuesto Referencial, hasta en más de .......... (…%) del monto establecido en el Proyecto Referencial, deberá solicitar la verificación de viabilidad del proyecto, de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El plazo previsto para emitir las observaciones correspondientes o para aprobar el Expediente Técnico presentado, se empezará a contar desde la verificación de viabilidad del proyecto.

      - Ajuste del PPO por Variación de Precios

Durante el periodo comprendido entre la fecha de presentación de las ofertas económicas del Concurso, hasta la culminación de las Obras Obligatorias señaladas en la Cláusula Octava, el monto del PPO podrá ser reajustado por concepto de variación de precios de insumos de la construcción, a solicitud del CONCESIONARIO o del CONCEDENTE.

El ajuste del PPO por variación de precios tendrá como objetivo actualizar los valores por avances a la conclusión de un Hito y se mantendrá por todo el plazo del pago del PPO.

Los ajustes al valor del Hito y el ajuste del PPO se harán aplicando las siguientes fórmulas polinómicas, obtenidas de los informes de presupuestos del Proyecto Referencial:

Anexo 17

Modelo de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión

Anexo 18

Testimonio de la Constitución del CONCESIONARIO

Anexo 19

Lugar de Origen de los Accionistas del CONCESIONARIO

Anexo 20

Porcentaje de Participación de los Accionistas del CONCESIONARIO

Anexo 21

Contrato de Asesoría Aeroportuaria

Anexo 22

Personal Clave - Requisitos Mínimos

- Gerente General

  - Formación académica

- Profesional universitario en administración, economía, ingeniería ó 	afines

- Maestría en administración de empresas u otros afines

- Conocimientos de normas y procedimientos OACI

  - Experiencia laboral

- Cargos gerenciales por un período no menor a diez (10) años

- Cargos gerenciales en la industria (aeropuertos, aerolíneas y otros 	relacionados) por un período no menor a tres (3) años, durante los 	últimos 5 años previos a la fecha de cierre del contrato.

- Gerente de Operaciones de Aeropuertos

- Formación académica

- Profesional universitario en ingeniería ó administración

- Acreditar participación oficial en cursos y/o talleres, realizados por la OACI durante los últimos cinco años previos a la fecha de cierre del contrato

- Acreditar participación oficial en cursos y/o talleres, realizados por la IATA durante los últimos cinco años previos a la fecha de cierre del contrato

- Bilingüe en los idiomas del Inglés y Español

- Experiencia laboral

- Cargos gerenciales por un período no menor a cinco (5) años

- Cargos gerenciales operacionales en aeropuertos con un tráfico 	individual o combinado mayor a 1,000,000 pasajeros anuales, por un 	período no menor a cinco (5) años

- Experiencia en la supervisión de actividades operativas, técnicas, 	administrativas y de seguridad en aeropuertos que individualmente 	hayan acreditado un tráfico mayor a 1,000,000 pasajeros anuales

- Experiencia en aplicación de estándares IATA en aeropuertos con un 	tráfico mayor a 1,000,000 pasajeros anuales

- Jefe de Seguridad

  - Formación académica

- Formación Universitaria

- Conocimiento de legislación aeronáutica peruana, principalmente la relacionada a temas de seguridad aeroportuaria (safety y avsec)

- Conocimiento de normas de la FAA

- Conocimiento de normas internacionales sobre salud y seguridad

- Acreditar participación oficial en cursos y/o talleres sobre normas OACI en seguridad aeroportuaria (safety y avsec)

  - Experiencia laboral

- Cargos gerenciales similares por un período no menor a cinco (5) años

- Mínimo 5 años de experiencia en supervisión y ejecución de actividades de seguridad aeroportuaria (safety y security) en aeropuertos con un tráfico individual o combinado mayor a 1,000,000 pasajeros anuales

- Gerente Comercial

  - Formación académica

- Profesional universitario en administración, comunicaciones o afines

  - Experiencia laboral

- Cargos gerenciales por un período no menor a cinco (5) años

- Cargos gerenciales en la industria (aeropuertos, aerolíneas y otros relacionados) por un período no menor a dos (2) años

- Experiencia en la elaboración y ejecución de estrategias de desarrollo comercial aeroportuario y no aeroportuario en aeropuertos regionales con un tráfico mayor a 100,000 pasajeros anuales

- Experiencia en la supervisión de estudios de mercado para la identificación del perfil del pasajero

- Gerente de Mantenimiento e Inversiones

  - Formación académica

- Profesional universitario en ingeniería industrial o ingeniería civil

- Conocimiento de legislación aeronáutica peruana y la normativa referente a la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura aeroportuaria

- Acreditar participación oficial en cursos y/o talleres, realizados por la OACI

  - Experiencia laboral

- Cargos gerenciales por un período no menor a cinco (5) años

- Cargos gerenciales en la industria (aeropuertos, aerolíneas y otros relacionados) por un período no menor a dos (2) años

- Responsabilidad en la formulación y evlaución de proyectos de preinversión e inversión.

Anexo 23

Inversiones Obligatorias

# AEROPUERTO DE ANDAHUAYLAS

# OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO

Actividad 1: Construcción de pórtico de ingreso al aeropuerto

El aeropuerto no cuenta actualmente con un pórtico de entrada, cuya construcción está prevista.

Actividad 2: Tratamiento bituminosos superficial en el estacionamiento vehicular y acceso al aeropuerto

Se completará el pavimento asfáltico del estacionamiento vehicular y se construirá una salida de emergencia, ésta última se extenderá desde la parte aeronáutica en el sector adonde se encuentra la planta asfáltica que fuera utilizada en los trabajos de repavimentación de la pista hasta el futuro pórtico de salida.

Una vez finalizadas las tareas de pavimentación se demarcarán las posiciones de estacionamiento, las flechas de sentido de circulación y los bordes de los carriles.

En la parte pública se adecuarán el sistema de drenaje paralelo al camino de acceso y se reconstruirán las dos alcantarillas de cruce del mismo. En la alternativa 1, se evalúa un sistema de sumideros y caños.

Actividad 3: Rehabilitación del edificio terminal de pasajeros

Consiste en las refacciones generales en los baños, puestos de check-in y sala de esperas

# OBRAS DE SEGURIDAD

Actividad 1: Obras de Drenajes

En la parte aeronáutica la tarea principal consistirá en el entubamiento de las cunetas laterales de la pista, para lo cual se requerirá un estudio específico. Estos drenajes, consisten en zanjas ubicadas dentro de la franja de 75m a cada lado del eje y no respetan las pendientes de norma,  si bien en el PMC se aceptaría una franja de 50m a cada lado del eje (con lo que quedarían fuera) siempre que un estudio aeronáutico determinara que no existe riesgo, el presente planteo se ha realizado considerando la franja que el Anexo 14 establece para pistas de vuelo visual de la categoría del aeropuerto en estudio. Se han previsto dos conductos de 1.00m de diámetro cada uno, con sistema de colectores y sumideros.

La alternativa 1 contempla colectores, sumideros y caños de hormigón armado, según plano adjunto.

Actividad 2: Construcción de RESA en Pista 21

En la pista 21, Se construirá una RESA de 90m de ancho por 240m de longitud, previa adecuación del sistema de drenaje. Se aprovecharán estos trabajos para colocar un banco de caños para alojar conductores que a futuro podrán ser usados para alimentación eléctrica o telecomando.

La estructura de la RESA consistirá en el saneamiento en 0.30m de espesor promedio y  una base de 0.20m de espesor compactado.

Actividad 3: Señalización diurna

Se agregará una línea amarilla adicional en el borde de rodaje y de la plataforma.

Actividad 4: Desplazamiento del anemómetro fuera de la franja nivelada

La antena del  anemómetro digital  está en una posición de manera tal que reduce el ancho de la franja  de pista y constituye un obstáculo.

Actividad 5: Construcción o reemplazo del cerco perimétrico

El actual cerco se encuentra sumamente deteriorado. Se planteará la construcción de un alambrado de acero romboidal de tipo olímpico, tal como lo sugiere el Plan Maestro Conceptual.

Actividad 6: Construcción cerco operativo tipo olímpico

Se construirá con alambrado de acero romboidal de tipo olímpico, separando la parte aeronáutica de la parte pública.

Actividad 7: Relleno poza asfalto y adecuación de instalaciones existentes

Deberán remediarse los suelos contaminados, retirándolos del lugar, reemplazándolos por un material adecuado, trasladando los mismos a un área de saneamiento  y disposición (land farming).

Actividad 8: Desmantelamiento de planta de asfalto

Se desmantelará la planta de asfalto

# EQUIPAMIENTO DEL PERIODO INICIAL

  - Servicio de extinción de incendios

  - Autobombas: Para la parte aeronáutica y parte pública

  - Electrobombas y accesorios: Se instalará una bomba centrífuga vertical, con capacidad de 5.500 l / min, lo que permitirá recargar la autobomba propuesta en aproximadamente 45 segundos

  - Protección edificio terminal (adquisición bomba, cisterna de reserva y extintores): Se instalará una bomba vertical del tipo pozo profundo, para el llenado de la  cisterna de agua de reserva. Se propone capacidad de reposición total de aproximadamente 30 minutos. Recambio de extintores de CO2 por otras de polvo químico seco tipo ABC.

  - Sistema eléctrico

  - Desmontaje y actualización de  grupo electrógeno, incl reposición gel, tableros, sist. comb, otros: Se reemplazará el tablero principal, dimensionándolo en función de las características de los componentes a montar en ellos. Se instalará en la nueva sala para tableros y grupos electrógenos.

Se instalará un seccionador bajo carga en el poste del transformador, o bien en otro vecino especialmente montado.

  - Equipos de seguridad

  - Se instalará una unidad de control de equipajes de mano junto con un arco detector de metales.

  - Equipamiento complementario

  - Comprende un conjunto de equipos similares a los que se han debido adquirir en los aeropuertos de provincia ya concesionados en el Perú y que facilitan las rutinas de los operadores. Consisten en los siguientes:

- Mobiliario aeroportuario

- Vehículos

- Informática y comunicaciones

- Equipos para operaciones y mantenimiento

# AEROPUERTO DE AREQUIPA

# OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO

Actividad 1: Construcció de un Pórtico de ingreso al aeropuerto (construcción)

Se prevé realizar un pórtico de acceso al aeropuerto.

Actividad 2: Remodelación de la Plata de Estacionamiento de Vehículos (Tratamiento bituminoso superficial del pavimento. Señalización)

En cuanto al estacionamiento de vehículos, se prevé efectuar un tratamiento bituminoso superficial tipo slurry seal y la posterior demarcación diurna.

# OBRAS DE SEGURIDAD

Rehabilitación de pavimentos de parte aeronáutica, construcción de nuevas posiciones y calle de servicio en plataforma y de calle de salida en pista 09

Actividad 1: Rehabilitación Pista 09-27 y rodajes B y B1

Se prevé dentro de los próximos tres años la colocación de una carpeta asfáltica nueva, del orden de 0.075 m. Se incluyen los márgenes pavimentados. La obra de rehabilitación deberá contemplar el estudio de factibilidad elaborado por la DGAC, y que cuenta con la viabilidad respectiva.  En las calles de rodaje B y B1 se ejecutará trabajos similares.

Actividad 2: Demolición de pavimento en cabecera 27 y plataforma de giro y reconstrucción en concreto asfáltico

En la cabecera 27 y plataforma de giro de esa cabecera, se reemplazarán los primeros 150 metros de concreto asfáltico por concreto en hormigón armado, para garantizar su durabilidad.

Actividad 3: Demolición de pavimento en cabecera 27 y plataforma de giro y reconstrucción en concreto asfáltico

Se construirá una nueva calle de salida en cabecera 27, para favorecer la salida de las aeronaves y los despegues por la misma cabecera.

Actividad 4: Demolición de la plataforma y reconstrucción en concreto de cemento Portland

En la plataforma, se prevé la demolición del pavimento de concreto asfáltico y su reconstrucción en hormigón, a fin de que este sectores no sean dañados por los derrames de combustibles ni por las maniobras de las aeronaves.

Actividad 5: Ampliación de calle de servicio en plataforma

Se completará en hormigón el sector sudeste de la plataforma, dándole estructura de calle de servicio.

Actividad 6: Señalización diurna

Se efectuará la señalización diurna de todos los pavimentos de la parte aeronáutica.

Deberá de agregarse una línea adicional a la señal de borde de plataforma y de la calle de rodaje. En general si bien la pintura amarilla tiene un mayor contraste que la blanca es recomendable dotar de un borde negro a todas las señales sobre pavimento rígido.

Se deberán cambiar los carteles de señalamiento vertical que indican el número de posición de estacionamiento y agregar sobre el pavimento las correspondientes al señalero.

Actividad 7: Construcción o reemplazo del cerco perimétrico sobre el límite del predio

Deberá cerrarse el predio donde no exista muro ni alambre,  mediante alambrado del tipo olímpico con alambre de púa en la parte superior cuando exista alambre de hilos, éste se reemplazará por la malla citada.

Actividad 8: Construcción cerco operativo tipo olímpico

Se construirá con alambrado de tipo olímpico, separando la parte aeronáutica de la parte pública. Se construirán aproximadamente 1.900 metros de alambrado.

Actividad 9: Vía perimetral de afirmado, mejorada con material de fresado de la pista

Se construirá una vía en todo el perímetro del aeropuerto, mejorando su superficie con la colocación de material de fresado de la pista. El camino tendrá 6 metros de ancho y una extensión de aproximadamente 7.800 metros.

Actividad 10: Construcción cerco para protección de luces de aproximación a pista

Las luces de aproximación a pista se encuentran fuera del perímetro del aeropuerto. Será necesario efectuarle una protección con alambrado de tipo olímpico, para evitar que el sistema pueda ser dañado o sustraído parcialmente. Se construirán aproximadamente 8.000 metros de alambrado

Actividad 11: Construcción calle de conexión directa SEI – Pista

Deberá dotarse al SEI de un acceso directo  a pista,  que implica la prolongación de la calle existente pavimentada entre el TWYA y la pista.

Actividad 12: Construcción de calle de giro para la recarga de autobombas

Se prevé la construcción de una calle de giro para la recarga de los autobombas TITAN sin necesidad de efectuar una maniobra de retroceso para retornar a la zona del siniestro.  Dado que dicha calle tiene un espacio verde central se asegurará el drenaje de la misma siguiendo el escurrimiento natural de las aguas.

Previo al inicio de los trabajos de construcción de pavimentos nuevos deberán construirse bancos de caños para alojar conductores de alimentación y telecomando.  Estos bancos tendrán algunos conductos libres para ser utilizados en el futuro.

# OBRAS DE AMPLIACIÓN DE TERMINAL

Actividad 1: Adecuación y ampliación terminal de pasajeros

Se proponen obras de Mínima Intervención que, si bien no solucionan los problemas de procesamiento actuales, contribuirán al mayor confort del pasajero y a su facilitación.

Se modificarán y ampliarán los servicios sanitarios con que cuenta el Edificio Terminal, Sala de Embarque, Sala V.I.P., Sala de Arribos y Hall Público. Los mismos si bien se encuentran en buenas condiciones de uso y refaccionados en fecha cercana, no cuentan con las dimensiones, capacidad y servicios mínimos para un Aeropuerto con el movimiento de Arequipa.

Debieran contar además con servicios sanitarios para personas discapacitadas, lugar de cambio de pañales, mayor número de recintos de WC y  accesos con visuales directas hacia las Salas de espera.

# EQUIPAMIENTO DEL PERIODO INICIAL

  - Servicio de extinción de incendios

  - Comprende Extintores polvo químico 10 kgr tipo ABC, líquido espumígeno concentrado AFFF al 3 %, polvo químico tipo ABC

  - Equipamiento de sala de embarque y check-in

  - Comprende: Equipamiento, seats, mostradores, counters

  - Balanzas del Check in, equipamiento sillas TANDEM 4 asientos + mesa, mobiliario, Máquina de RX  en sala embarque, Coches portaequipajes y Ordenadores de fila

  - Otros equipamiento complementario

  - Comprende un conjunto de equipos similares a los que se han debido adquirir en los aeropuertos de provincia ya concesionados en el Perú y que facilitan las rutinas de los operadores. Consisten en los siguientes:

- Sistemas termodinámicos

- Equipos de seguridad

- Información aeroportuaria

- Sistema eléctrico

- Mobiliario aeroportuario

- Vehículos

- Informática y comunicaciones

- Equipos para operaciones y mantenimiento

# AEROPUERTO DE AYACUCHO

# OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO

Actividad 1: Pintura exterior del Edificio

Pintura látex acrílico para exteriores: Se han valorizado trabajos que incluyen la preparación de la superficie a pintar (trabajos de retiro de las partes flojas, enduido y lijado), una mano de fijador y tres mandos de pintura.

Actividad 2: Trabajos de pintura exterior

Se han valorizado en: columnas, vigas, paños, cubierta, bajo techo, torre de vuelo de la elevación  principal, elevación de plataforma, laterales.

Actividad 3: Trabajos de impermeabilización

Se han valorizado trabajos de impermeabilización con pintura impermeabilizante fibrado para techos (2 manos)

Actividad 4: Paños vidriados de las aberturas de la  elevación principal:

Se deben reemplazar por vidrios compuestos por dos hojas de cristal templado, íntimamente unidas entre si con una lámina de PVB (polivinil de butiral).

Actividad 5: Habilitar otra puerta de salida:

Para facilitar la evacuación en caso de emergencias en el sector de hall público.

Actividad 6: Pórtico de acceso:

Construcción de un puesto de peaje y control centrado en la calle de acceso al estacionamiento,  enmarcado con un pórtico que delimita el acceso. La ubicación hacia el interior del Aeropuerto permitirá la formación de una dársena de detención fuera de la vía de acceso.

Actividad 7: Mejoramiento de la plaza de estacionamiento vehicular:

En la playa de estacionamiento vehicular se realizará un tratamiento bituminoso superficial de sellado solamente en carácter de mantenimiento preventivo, entendiendo que se justificará una repavimentación después de los tres primeros años de concesión, pudiendo realizar en ese período tareas de mantenimiento correctivo.

# OBRAS DE SEGURIDAD

Actividad 1: Pista de Aterrizaje

Con relación a la superficie pavimentada se procederá a la remoción mediante equipo adecuado, aprobado por la Dirección de la obra, de la carpeta asfáltica existente que debe ser retirado en todo su espesor.

Retirada la carpeta asfáltica cuyo espesor estimado es de 0.05m se procederá al escarificado y recompactación de la base. Esta compactación se realizará en un espesor de 0.20m al 100% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.

Si el perfil transversal estuviese deformado deberá incorporarse un material de aporte para restituir el gálibo original y asegurar un perfil simétrico con la misma pendiente descendente  a ambos lados del eje de pista.

Luego del escarificado se aprovechará para excavar e instalar en proximidades de las cabeceras y en la progresiva central, tres canalizaciones para balizamiento de 6 (seis) conductos cada una

Los trabajos se completarán en pista con el corte de maleza, perfilado y señalamiento diurno.

Actividad 2: Conector y Plataforma

En el conector y en la plataforma de estacionamiento de aeronaves se realizarán idénticas tareas, con la salvedad que por la reducida longitud del conector y la extensión de la plataforma es posible que la superficie no se tenga un perfil a dos aguas.

Se supone que la carpeta de rodamiento en el área de movimiento no supera en general los 0.05m de espesor, se verificará con los resultados de los estudios geotécnicos y con los antecedentes de construcción que pueda proveer el Comitente.

El señalamiento diurno a ejecutar debe seguir las normas y recomendaciones del Anexo 14. Las señales de calle de rodaje clausurada que se encuentran en proximidades de la cabecera de pista 02 deberán eliminarse. El resto de la demarcación deberá ser renovada a posteriori de los trabajos de reconstrucción.

También en el conector se instalará un banco de caños para balizamiento.

Existen dos posiciones de estacionamiento para helicópteros construidas en concreto de cemento Portland que se encuentran en muy buen estado superficial pero sus juntas han sido invadidas por vegetación  Se deberán limpiar y sellar.

Cuando se efectúe la repavimentación en plataforma deberá mejorarse el desnivel que presenta la rampa de comunicación del espigón con plataforma con pequeñas rampas laterales.

La zona de franjas adyacente a rodaje y plataforma está cubiierta de maleza , deberá efectuarse el corte de la misma.

La señalización del borde en plataforma debe ser de doble línea amarilla a igual que las calles de rodaje.

Actividad 3: Helipuerto

El pavimento se encuentra en muy buenas condiciones. Hay que retirar la maleza que aflora en las juntas y proceder a su reparación para evitar daños en el hormigón. Existe una señal de helipuerto en plataforma que deberá anularse.

Actividad 4: Drenaje – Franjas

La zona de franjas presenta maleza y abundante vegetación, también se observan cunetas laterales y edificios que constituyen obstáculo. Se puede apreciar un preocupante avance de las construcciones que encerrarán al aeropuerto en un período no muy lejano.

Existe un drenaje que pasa por debajo de la pista de aterrizaje, cuya salida pasa por debajo de una calle exterior al cerco perimétrico. Este drenaje colecta agua de zanjas paralelas al eje de pista y se encuentra aparentemente obturado, por lo que deberá verificarse esta situación y proceder a su limpieza, si fuese necesario, pero por tratarse de tareas de mantenimiento no se incluyen en el cómputo.

Actividad 5: Pavimentos nuevos

Se prevé conectar la plataforma SEI existente con la nueva. Se deberá estudiar si conviene una nueva salida de emergencia para los bomberos o mantener la existente.

En la Cabecera 02 se construirá una plataforma de viraje, si bien para las aeronaves actuales el ancho de pista parece ser suficiente para el giro de 180°.

Previo al inicio de los trabajos de construcción de pavimentos nuevos y de repavimentación deberán preverse bancos de caños para alojar conductores de alimentación y telecomando para el sistema PAPI, anemómetros digitales, un semáforo, y que pueden ser de utilidad para un futuro balizamiento nocturno.

Actividad 6: Pavimento de la plataforma del Servicio de salvamento y extinción de incendios SEI – Existente.

Se construirá una calle que vincule la actual plataforma con la futura del SEI, con una base granular en un espesor de 0.20m sobre la que apoyará un pavimento de concreto asfàltico de 0.06m de espesor.

# EQUIPAMIENTO DEL PERIODO INICIAL

### Sistema eléctrico

Tablero Principal

  - Se dimensionará en función de las características y dimensiones de los componentes a montar en ellos. Se instalará en la nueva sala para tableros y grupos electrógenos.

  - Serán aptos para operar con corrientes trifásicas,  230 V, 50 Hz.

Seccionador Bajo Carga

  - Será instalado en el poste del transformador, o bien en otro vecino especialmente montado. Deberá tener las siguientes características: tensión: 10 kV, corriente: 400 A, con fusibles tipo NH. Las características a satisfacer se detallan en las Especificaciones Técnicas adjuntas a este informe.

Servicio de extinción de incendios

Nueva autobomba para servicio lado aire.

  - En la Especificaciones Técnicas se hallará la Hoja de Datos correspondiente al nuevo equipo propuesto.

Bomba para recarga del equipo de rescate y extinción de incendios.

  - Se instalará una bomba centrífuga vertical, con capacidad de 5.500 l / min, lo que permitirá recargar la autobomba propuesta en aproximadamente 45 segundos.

Bomba de pozo profundo para llenado de cisterna de  reserva de agua.

  - Se instalará una bomba vertical del tipo pozo profundo, para el llenado de la  cisterna de agua de reserva. Se propone capacidad de reposición total de aproximadamente 30 minutos. En la figura siguiente, se aprecia una bomba del tipo de la propuesta.

Autobomba para protección del edificio terminal

  - Adjunto al presente trabajo se hallará la Hoja de Datos correspondiente al nuevo equipo propuesto

Matafuegos de co2 por polvo químico seco.

  - Recambio de extintores de CO2. Se deben reemplazar 5 unidades de 10 kgr por otras de polvo químico seco tipo ABC.

Seguridad Aeroportuaria

Unidad de control de equipajes de mano

  - Tendrá las siguientes características:

El tamaño máximo de bultos a controlar es: ancho 615 mm y alto: 455 mm.

Especificaciones técnicas:

Largo: 2,04 m    Ancho: 0,85 m    Alto: 1,29 m

Peso: 400 kgr

Tensión de alimentación: 220 V, 50 Hz

Consumo: 2,5 A

Arco detector de metales

  - Tendrá las siguientes especificaciones técnicas:

Ancho total: 760 mm

Altura total: 2.235 mm

Peso total : 94,2 kgr

Estanqueidad: IP 20 (EN 60529)

Potencia requerida: 100 w (CA)

Alarma: calibrable, visible / audible

# AEROPUERTO DE JULIACA

# OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO

Actividad 1: Construcción pórtico de ingreso al aeropuerto y casilla de peaje

Se construyen un pórtico de acceso al aeropuerto y caseta de peaje.

La resolución de los mismos es aporticada, resuelta mediante una estructura mixta de hormigón para las columnas redondas y una estructura reticulada metálica, íntegramente revestida en chapa. Sobre el frente se propone el nombre del Aeropuerto en letras de chapa conformadas.

La caseta de peaje tiene una cabina que permite el control de ambas manos del boulevard de acceso y un sanitario.

Actividad 2: Remodelación terminal de carga

Deberán realizarse modificaciones en las instalaciones existentes de manera tal de crear un área con acceso desde el lado tierra para la transición de las mercadería desde el lado aire.

# OBRAS DE AMPLIACIÓN DE TERMINAL

Actividad 1: Remodelación y ampliación edificio terminal de pasajeros

La propuesta que se plantea es la adecuación de los espacios interiores de la Terminal  a las exigencias de servicio y confort, respetando su diseño  original. Con esta finalidad se respeta  el módulo de 5,50 m  y el criterio de desarrollo conceptual del edificio. Se separan los flujos de salida y llegada. Se clasifican los procesamientos según la procedencia (nacional e internacional). La alternativa planteada consiste en la ampliación de la Terminal de pasajeros, demoliendo el sector de la confitería.

# OBRAS DE SEGURIDAD

Actividad 1: Sellado de fisuras del pavimento y adecuación de las franjas de seguridad

Se deberán sellar fisuras en los pavimentos, remover obstáculos y construcciones de la zona de franjas, retirar los escombros y nivelar el terreno.

Se deberán adecuar el señalamiento diurno a la normativa OACI.

Actividad 2: Construcción de RESA en cabeceras 30 y 12

Se construirán sendas RESA en ambas cabeceras de la psita de aterrizaje. En zona de la futura RESA se adecuará el terreno natural y se colocará un material granular compactado.

La alternativa planteada contempla RESA de 90 x 120 mts. en cabecera 12 y de 90 x 170 mts. en la cabecera 30.

Actividad 3: Adecuación y revestimiento de los canales de drenajes

Se deberá construir el revestimiento de una de los canales de drenaje que corren paralelas a la pista en concreto.

Actividad 4: Cerco perimetral y camino perimetral

Deberá reemplazarse el alambrado de hilos por alambrado de malla metálica tipo olímpica donde corresponda en el cerco límite del predio, sobre una extensión de aproximadamente 10.400 metros lineales.

Actividad 5: Vía perimetral de afirmado (construcción)

Se ejecutará un camino perimetral de afirmado de 6 metros de ancho y una extensión de aproximadamente 10.000 metros lineales, que por razones de limites del predio quedará incluido dentro de la franja de seguridad.

Actividad 6: Construcción calle de conexión directa SEI – Pista

Se deberá de construir un acceso directo del SEI a la pista.

Actividad 7: Construcción de calle de giro para recarga de autobombas

Construir una plataforma apta para el giro y carga de las autobombas a pista. Para este proyecto la Autoridad Aeronáutica necesitará demoler construcciones que afectan dicho acceso. Este proyecto implica una adecuación de la toma de agua, del desagüe de plataforma y de la excesiva pendiente que deben sortear las autobombas cuando salen cargadas.

# EQUIPAMIENTO DEL PERIODO INICIAL

Servicio de extinción de incendios

Nueva bomba centrífuga vertical.

  - Se instalará una bomba centrífuga vertical, que permitirá recargar la autobomba en aproximadamente 1 minuto. Se mantendrá el sistema de tuberías actual y otra bomba para reposición de agua en el depósito existente en el SEI.

  - Pavimentar el camino de acceso al puesto de recarga de agua de las autobombas.

  - Eliminar los obstáculos existentes en la salida de los equipos de rescate hacia el área de operaciones.

  - Se construirá un sistema de protección del edificio terminal, con válvulas hidrantes distribuidas sobre el edificio.

Equipamiento para sala de embarque y check-in

  - Se detalla el equipamiento correspondiente a la readecuación de la terminal de pasajeros.

Sistema Eléctrico

  - Instalar un nuevo grupo electrógeno de 300 kwh, en reemplazo del grupo electrógeno de 110 kwh.

  - Desmontar las canalizaciones existentes dentro de los desagües de plataforma y reubicarlas en trazas seguras.

Equipamiento complementario

  - Comprende un conjunto de equipos similares a los que se han debido adquirir en los aeropuertos de provincia ya concesionados en el Perú y que facilitan las rutinas de los operadores. Consiste en los siguientes:

    - Equipos de seguridad

    - Información aeroportuaria

    - Mobiliario aeroportuario

    - Vehículos

    - Informática y comunicaciones

    - Equipos para operaciones y mantenimiento

# AEROPUERTO DE PUERTO MALDONADO

# OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO

Actividad 1: Construcción de pórtico de ingreso al aeropuerto

Está prevista la construcción de un pórtico de entrada al aeropuerto

Actividad 2: Tratamiento bituminoso superficial de estacionamiento vehicular  y acceso al aeropuerto

Se ejecutará un tratamiento bituminoso superficial tipo microcarpeta de concreto asfáltico con material ligante modificado con polímeros. Los trabajos se complementarán con el señalamiento diurno de la superficie.

Actividad 3: Adecuación de la terminal de pasajeros

Se han planteado dos alternativas de intervención, manteniendo la superficie existente y la imagen actual del edificio, realizando modificaciones internas.

La alternativa planteada prevé la división de las áreas de procesamiento salas de llegadas y partidas en flujos nacionales e internacionales.

# OBRAS DE SEGURIDAD

Actividad 1: Construcción o reemplazo del cerco perimétrico

Se reemplazarán los tramos del cerco perimétrico conformados por alambre de hilos por alambrado de acero romboidal tipo olímpico. Se mantendrán los tramos construidos en muro de mampostería y alambrado olímpico. El total de alambrado nuevo a instalar es de aproximadamente 10.200 metros lineales

Actividad 2: Construcción cerco operativo tipo olímpico

El alambrado operativo a construir será también del tipo olímpico. El total de alambrado nuevo a instalar es de aproximadamente 1.900 metros lineales

Actividad 3: Construcción de vía perimétrica a nivel de afirmado

Se construirá un camino perimetral y un camino de servicio, de 6 metros de ancho y aproximadamente 10.000 metros de largo, con estructura de afirmado y se mejorará y pavimentará el acceso hasta la torre de control.

Actividad 4: Plataforma del SEI  y acceso a pista

l SEI  y acceso a pista

so a pista

Se ejecutará, en concreto de cemento Portland, una nueva plataforma para el servicio de extinción de incendios, en un lugar aproximadamente equidistante a las cabeceras de pista y un camino de acceso hasta la calle de salida rápida, desde donde se accederá a la pista (ver plano).

Actividad 5: Plataforma del SEI  y acceso a pista del SEI  y acceso a pista

Se deberán reparar las losas de concreto y sellar grietas y fisuras.

Deberá efectuarse el destronque, desbosque y limpieza de la vegetación dentro de la franja de 150m.  Se efectuará el perfilado de franjas.

La alternativa planteada contempla el perfilado y limpieza de las zanjas de drenaje a ambos lados de la pista y de los rodajes, dejando para una etapa futura el recubrimiento.

Se removerán las canalizaciones eléctricas  que se encuentran alojados dentro de las canaletas de desagüe en plataforma y reubicarlas en un sistema separado.

Se repondrá y adecuará a normativa el señalamiento diurno.

Actividad 5: Construcción de plataformas de viraje en ambas cabeceras de pista

Se construirán en concreto plataformas de viraje adyacentes a cada una de las cabeceras.

Actividad 6: Luces de aproximación a pista 01 (completar el sistema)

Se completará el sistema de luces de aproximación a pista 01

Actividad 7: Tratamiento bituminosos superficial RESA pista 01 y construcción RESA pista 19

La RESA 01 (más allá del extremo de pista 01) se encuentra degradada y deberá ser 	rehabilitada. Se construirá RESA en pista 19.

# EQUIPAMIENTO DEL PERIODO INICIAL

Actividad 1: Servicio de extinción de incendios

Se deberá reemplazar la bomba de recarga de equipos por otra de mayor capacidad, instalar una bomba adicional para reposición de agua en el SEI, aumentar las reservas destinadas a la reposición en los equipos de rescate y extinción y reemplazar de la bomba de pozo profundo para llenado de los depósitos de agua de la terminal de pasajeros.

Actividad 2: Equipamiento de sala de embarque y check-in

Se readecuará el equipamiento en sala de embarque y check in.

Actividad 3: Sistema Eléctrico

Se deberá instalar un nuevo grupo electrógeno de 100 kwh, en reemplazo del grupo ALGESA de 30 kwh. Se construirán nuevos recintos para la subestación, grupos electrógenos y circuitos seccionales. Se desmontarán  las canalizaciones existentes dentro de los desagües de plataforma y reubicarlas en trazas seguras. Reubicar los tableros eléctricos dentro del actual recinto ocupado por ARO/AIS. Se independizará el suministro de energía de la terminal de pasajeros.

Actividad 4: Puesta en marcha de la Planta de combustible

Implementar los procedimientos que sean requeridos de acuerdo a las regulaciones vigentes para habilitar el funcionamiento de la planta de combustibles. Realizar una auditoría operativa y de seguridad a fin de determinar el operacional de la planta.

Actividad 5: Equipamiento complementario

Comprende un conjunto de equipos similares a los que se han debido adquirir en los aeropuertos de provincia ya concesionados en el Perú y que facilitan las rutinas de los operadores. Consisten en los siguientes:

- Sistema termodinámicos

- Equipos de seguridad

- Información aeroportuaria

- Mobiliario aeroportuario

- Vehículos

- Se deberá adquirir una autobomba para defensa del edificio y áreas aledañas

- Informática y comunicaciones

- Equipos para operaciones y mantenimiento

# AEROPUERTO DE TACNA

# OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO

Actividad 1: Pórtico de ingreso al aeropuerto (construcción)

Está prevista la construcción de un pórtico de entrada al aeropuerto

Actividad 2: Estacionamiento de vehículos (Tratamiento bituminosos superficial)

En cuanto al estacionamiento de vehículos, se prevé efectuar un tratamiento bituminoso tipo slurry seal y la posterior demarcación diurna.

Actividad 3: Servicios básicos de la terminal de pasajeros

Comprende: Instalaciones eléctricas y sanitarias, griferías, artefactos y sanitarios de la terminal.

# OBRAS DE AMPLIACIÓN DE TERMINAL

Actividad 1: Adecuación y ampliación terminal de pasajeros.

La aerostación está en buen estado de conservación y mantenimiento general.

Funcionalmente se amplían áreas y se agregan nuevas. El criterio general que se empleó fue el de rescatar la construcción existente, agregando exteriormente a la misma las nuevas construcciones que contribuirán al mejor funcionamiento de la misma. Para dichas superficies se utilizan cerchas metálicas y cubiertas de calamina que se apoyan en columnas de hormigón. De esta forma se minimizan los elementos a demoler y se facilita el trabajo en etapas y son de rápida  construcción rápida.

En la parte exterior se modifican los accesos y egresos a la terminal. Una gran cubierta unifica la imagen general de la terminal modernizándola e integrando armónicamente lo existente y lo nuevo.

# OBRAS DE SEGURIDAD

Actividad 1: Cerco operativo, cerco perimetral y camino perimetral

Construcción o reemplazo del cerco perimétrico sobre el límite del predio.

Se ha adoptado el perímetro exterior por ser el Plan Maestro Conceptual el marco para las obras a desarrollar.

Con relación a la proximidad de  la calle de rodaje paralela al cerco perimétrico del aeropuerto se deben verificar las distancias exigidas por OACI para la clave de referencia correspondiente al Aeródromo. En el anexo 3, se han indicado las medidas operativas que deben tomarse hasta tanto se ejecuten las obras propuestas.

Actividad 2: Construcción cerco operativo tipo olímpico

Se construirá con alambrado de tipo olímpico, separando la parte aeronáutica de la parte pública.

Actividad 3: Vía perimetral de afirmado (construcción)

Se propone mejorar el camino de servicio en todo su perímetro y en el tramo hacia las luces de aproximación (900m), para favorecer las tareas de inspección y mantenimiento. En la alternativa 1, se utiliza el material de fresado de la pista para mejorar su superficie.

Actividad 4: Construcción calle de conexión directa SEI – Pista

Deberá dotarse al SEI de un acceso directo  a pista,  que implica la prolongación de la calle existente pavimentada entre el TWYA y la pista.

Actividad 5: Construcción de calle de giro para la recarga de autobombas

de calle de giro para la recarga de autobombas

iro para la recarga de autobombas

ecarga de autobombas

obombas

Se prevé la construcción de una calle de giro para la recarga de los autobombas sin necesidad de efectuar una maniobra de retroceso para retornar a la zona del siniestro.

Actividad 6: Rehabilitación de pavimentos en pista 02-20

Considera un recapeo en espesor 0.075 m

Actividad 7: Rehabilitación de pavimentos en calle de rodaje

Considera un recapeo en espesor 0,10 m

Actividad 8: Rehabilitación de pavimentos en plataforma

Contempla la reparación de las losas de la plataforma en profundidad total o parcial y sellado de fisuras.

Actividad 9: Construcción de nueva calle de rodaje, próximo a cabecera 20

Con el objeto de lograr que se cumpla la distancia mínima reglamentaria entre el eje de la calle de rodaje paralela y un objeto, se construirá un conector ubicado aproximadamente en la progresiva 250 de la pista.

Actividad 10: Ampliación de plataforma de aeronaves

Se propone ampliar un pequeño sector de la plataforma de aeronaves próximo de a la terminal, con fines de ser utilizado como calle de servicio (ver plano).

# EQUIPAMIENTO DEL PERIODO INICIAL

Actividad 1: Servicio de extinción de incendios

Se instalará una bomba vertical del tipo pozo profundo, para el llenado de la  cisterna de agua de reserva.

Actividad 2: Equipamiento de sala de embarque y chek-in

Comprende: Equipamiento , seats, mostradores, counters

Balanzas del Check in, equipamiento sillas TANDEM 4 asientos + mesa, mobiliario, Máquina de RX  en sala embarque, Coches portaequipajes y Ordenadores de fila

Actividad 3: Sistema eléctrico

El nuevo grupo electrógeno de 200 kWh se instalará, junto con su tablero de transferencia automática.

Se instalará un pararrayos.

Actividad 4: Otros equipamiento complementario

Comprende un conjunto de equipos similares a los que se han debido adquirir en los aeropuertos de provincia ya concesionados en el Perú y que facilitan las rutinas de los operadores. Consisten en los siguientes:

- Equipos de seguridad

- Información aeroportuaria

- Mobiliario aeroportuario

- Vehículos

- Informática y comunicaciones

- Equipos para operaciones y mantenimiento

Anexo 24 – Apéndice 1

Lineamientos para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo

Los Planes Maestros de Desarrollo de los aeropuertos deben de incluir un estudio de planificación general para la totalidad de cada aeropuerto y su entorno de influencia, estableciendo los parámetros fundamentales y el trazado integral que permitan aprovechar al máximo sus posibilidades. Debe proporcionar un marco dentro del cual pueda tener lugar el futuro desarrollo y ampliaciones, y se indique su máxima expansión. Asimismo, definirá las capacidades necesarias en cuanto a aeronaves, pasajeros, mercancías y vehículos en tierra, junto con una indicación de las fases principales de construcción que resulten viables en términos materiales y económicos. El Plan Maestro de Desarrollo deberá permitir el desarrollo ordenado y racional de un aeropuerto, adecuándolo a las necesidades presentes y futuras del transporte aéreo en una determinada zona del país.

Así mismo, ha de situarse en su propia perspectiva con relación a un plan equilibrado, regional o nacional, que abarque todas las modalidades de transporte (aéreo, terrestre y marítimo) y ha de proporcionar una base para la coordinación de los planes aeroportuarios con otras actividades de planificación locales, regionales o nacionales.

Por otra parte, el Plan Maestro de Desarrollo debe prever la protección  del medio ambiente ante el emplazamiento y expansión de las instalaciones aeronáuticas, tratando de minimizar el impacto ecológico, así como evitar llegar a niveles inaceptables de ruido y de contaminación atmosférica, haciendo el mejor uso de los terrenos y del espacio aéreo los cuales son limitados en muchas zonas.

El contenido del Plan Maestro de Desarrollo deberá incluir como mínimo lo siguiente:

Capitulo 1- Requerimientos Generales:

Incluye los objetivos del Plan Maestro de Desarrollo, sus fases y elementos (requerimientos del aeropuerto, planos del aeropuerto y plan económico) y factibilidad del estudio.

Capitulo 2- Inventario

Incluye la recolección de todo tipo de datos de la región a la que servirá el aeropuerto. Esto incluye un inventario de las facilidades aeroportuarias existentes, planificaciones regionales que pudiesen afectar al Plan Maestro de Desarrollo, e información histórica concerniente a su desarrollo.

Capitulo 3- Pronósticos

Los pronósticos deben de servir para establecer la relación entre la demanda y la capacidad de las diferentes facilidades del aeropuerto, y se puede determinar los requerimientos aeroportuarios. Entre otros, los siguientes factores deben ser considerados al elaborar los pronósticos para el Plan Maestro de Desarrollo del aeropuerto: demografía, PBI e ingreso per cápita disponible, actividad económica y posición de las industrias, tarifas aeroportuarias, factores geográficos, posición competitivas, factores sociológicos, factores políticos, datos del tráfico aeroportuario.

Capitulo 4- Análisis de Demanda/ Capacidad

El capítulo de análisis de demanda/ capacidad proveerá la información básica para la determinación de los requerimientos de facilidades y factibilidad económica.  La capacidad y la relación demanda/ capacidad deben ser establecidas de acuerdo a las siguientes directivas: limitaciones de análisis demanda/ capacidad, requerimientos operacionales de aeronaves, análisis de capacidad, análisis costo/ beneficio y simulación en computadora.

Capitulo 5- Requerimiento de facilidades

Los requerimientos de facilidades son elaborados en base a la información obtenida en el análisis demanda/ capacidad y en base a las recomendaciones de las últimas versiones de las Circulares de Consulta de la FAA, el Manual de Planificación de Aeropuertos OACI, y/ o el Airport Development Reference Manual de IATA, los cuales proveen los criterios para el diseño de los componentes aeroportuarios.

Capitulo 6- Análisis Socio-Económico

El análisis socioeconómico debe de cuantificar con la mayor claridad posible los beneficios directos e indirectos que generará el proyecto de la construcción del Aeropuerto.  El presente capítulo deberá de incluir los siguientes aspectos: descripción de la metodología a emplear, identificación y medición de los beneficios, identificación y cuantificación de los costos, resultados obtenidos- rentabilidad, análisis del impacto distributivo, evaluación financiera y conclusiones y recomendaciones.

Capitulo 7- Estudio de medio ambiente

Los factores ambientales deben de ser considerados cuidadosamente en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo aeroportuario. Los estudios del impacto de la construcción y la operación del aeroportuario o la ampliación del mismo, bajo normas aceptadas del aire y la calidad de agua, niveles de ruido ambiental, procesos ecológicos, y valores naturales del medio ambiente, deben ser orientados de modo de  determinar la mejor manera de elaborar los requerimientos del aeropuerto.

Capitulo 8- Plan de configuración del aeropuerto

Por definición, el plan de configuración de un aeropuerto es una representación gráfica, a escala, de las facilidades aeroportuarias existentes y propuestas, la ubicación del aeropuerto y la información pertinente sobre espaciamientos y dimensiones requeridas que deben ser estudiadas, para mostrar conformidad con las normas y recomendaciones en uso.  Con la finalidad de poder adjuntar los planos al formato requerido por la autoridad aérea, los mismos deberán tener el ancho de un papel formato A4, sin importar las medidas del largo.

Capitulo 9- Plan de uso de la tierra

Incluye un estudio de la incidencia del aeropuerto y de las infraestructuras aeroportuarias en el ámbito territorial circundante

Capitulo 10- Plan de área de terminal

El plan del área terminal y los planes de los componentes dentro de esta área terminal serán elaborados sobre la base de los análisis demanda/ capacidad, de las configuraciones del aeródromo, y de los criterios de uso de la tierra establecidos en los planes de configuración del aeropuerto. En efecto, la configuración del aeródromo y la configuración del área de terminal deberán acomodarse juntos.

Capitulo 11- Planes de acceso aeroportuario

Este elemento del Plan Maestro de Desarrollo aeroportuario debe indicar las rutas propuestas de acceso al y del aeropuerto, de y hacia los distrititos comerciales centrales y puntos de conexión con arterias y vías de transporte terrestre, existentes o planeadas.

Capitulo 12- Programación y estimación de costos de las instalaciones

Los programas y la estimación de costos de las instalaciones en el Plan Maestro de Desarrollo, deben ser elaborados en base a los pronósticos de demanda de servicios aéreos a corto, mediano y largo plazo (aproximadamente 5, 10 y 20 años.)  Estos establecen las bases para el Plan Maestro Económico.

Capitulo 13- Factibilidad económica y financiamiento

La factibilidad técnica y económica de las consideraciones del Plan Maestro de Desarrollo deben ser analizadas a lo largo de la elaboración del plan, se debe probar la factibilidad de los diferentes conceptos aeroportuarios antes de adoptar el plan del aeródromo, área de terminal y de acceso. En cada caso, deben de hacerse estimaciones preliminares de la inversión de capital, ingresos anticipados y la capacidad de los usuarios de pagar los costos atribuibles a mejoras propuestas

Anexo 24 – Apéndice 2

Lineamientos para el reconocimiento de las Obras del Periodo Remanente

Las Obras del Periodo Remanente que serán reconocidas por el CONCEDENTE para efectos de su repago a través de los mecanismos establecidos en el Anexo 16 del presente contrato serán todas aquellas que cumplan con uno o más de los siguientes criterios:

- Obras de Lado Aire

  - Aquellas destinadas a optimizar la eficiencia de las operaciones aéreas.

  - Aquellas que contribuyan a mejorar la seguridad operacional del aeropuerto conforme a la normativa vigente que rige sobre el tema.

  - Obras de seguridad relacionadas a prevenir los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos

- Obras de Terminal y Lado Tierra

  - Obras de edificación de nuevas terminales de pasajeros y obras de ampliación de terminales de pasajeros que contribuyan a mejorar la calidad y niveles de servicio brindado a los pasajeros, acompañantes, empresas de transporte aéreo, concesionarios, entre otros usuarios, acorde con los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en el presente contrato.

Incluyen la edificación de veredas y/o dársenas en el frontis de la terminal, obras para mejorar la iluminiación exterior de la terminal, drenajes, obras de agua potable y desague, ducterías eléctricas, obras de revestimiento de los cielos razos, mejoramiento de los pisos del interior del aeropuerto, ductería para sistemas de ventilación, ductos para sistemas de comunicaciones y transmisión de datos, obras de mejoramiento de servicios higiénicos, obras para brindar acceso a los discapacitados, obras requeridas para la instalación de equipamiento requerido, entre otras destinadas a mejorar la terminal de pasajeros.

  - Obras de mejoramiento del ingreso al aeropuerto. Incluye obras en las vías de acceso al aeropuerto, pórtico de ingreso y garitas de control, muros perimentricos, edificación de postes de luz, obras de agua potable y desague, drenajes, ducterías eléctricas, ductos para sistemas de comunicaciones y transmisión de datos, entre otras destinadas a mejorar la infraestructura del ingreso al aeropuerto.

  - Obras de mejoramiento de la playa de estacionamiento. Incluye obras de rehabilitación de los paviementos, pintado de señalética, edificación de postes de luz, obras de agua potable y desague, drenajes, ducterías eléctricas, edificación de cercos para áreas restringidas, entre otras destinadas a mejorar la infraestructura del estacionamiento vehicular.

  - Obras de seguridad relacionadas a prevenir los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos

- Equipamiento: Adquisición del equipamiento necesario que el CONCESIONARIO deberá adquirir para la Concesión, de manera que pueda girantizar la segura y eficiente operación de los Aeropuertos. El Equipamiento deberá estar contenido en el Plan de Equipamiento del Periodo Remanente. Incluye máquinas emisoras de tickets de parqueo vehicular, adquisición de carritos porta equipaje, fajas trasportadoras y carruseles de equipaje, balanzas electrónicas, ascensores, sistema de circuito cerrado de T.V., máquinas de Rayos X, arcos detectores de metales, máquinas detectoras de explosivos, sistema de presentación de información de vuelos, sistema de perifoneo,  pantallas para el sitema CUTE, puentes de embarque, vehículos contra incendio, vehículos destinados a la inspección del Lado Aire, vehículo de medición de regurosidad de pavimentos, sistema contra incendios en la terminal de pasajeros, bombas hidro neumáticas, sistema de puertas de emergencia y dispositivos asociados, grupos electrógenos, paneles eléctricos y dispositivos asociados, equipos de cómputo, equipos de comunicación y transmisión de datos, counters, bancas, tachos de basura y otro mobiliario interno destinado al uso de los pasajeros y acompañantes.

- Obras de Rehabilitación y Mejoramiento, destinadas a la Rehabilitación y al Mejoramiento del Lado Aire, que se encuentran previstas en el Programa de Rehabilitación y de Mejoramiento. Incluye obras en los pavimentos y sus respectivas franjas y áreas de seguridad que forman parte de la infraestructura aeroportuaria. Tiene como objetivo restaurar los niveles y cualidades establecidos en el Anexo 14 de la OACI y las disposiciones que pudiera dictar al respecto la DGAC.

- Otras Obras requeridas para cumplir con las obligaciones socio ambientales establecidas en el presente contrato.

Anexo 25

Reglamento para Ejecución y Contratación de las Obras, Actividades de Mantenimiento Periódico y Consultorías

A. DISPOSICIONES GENERALES

A.1	Los contratos de construcciones de Obra, los de adquisición de bienes y suministros, así como los de servicios de consultoría deberán ser celebrados por el Concesionario de modo tal que se asegure el cumplimiento de los objetivos de seguridad y servicio que persigue la Concesión.

A.2 	El Concesionario deberá efectuar las inversiones obligatorias establecidas en el Anexo 23 y su respectivo apéndice, del presente Contrato, así como las obras establecidas en los Planes Maestros de Desarrollo, Planes de Equipamiento, Programa de Mantenimiento y Planes de Rehabilitación y Mejoramiento aprobados por el Concedente.

A.3	Las inversiones realizadas por parte del CONCESIONARIO generará un derecho de cobro al CONCEDENTE, cuyo mecanismo se encuentra establecidos en el Anexo 16 del presente contrato.

A.4	Para la contratación de cada Obra, servicio o adquisición de bienes y/o suministros, el CONCESIONARIO deberá seguir los procedimientos a ser establecidos en el presente anexo, dependiendo del periodo de ejecución, monto del presupuesto aprobado para dicha Obra, adquisición del bien, o contratación del servicio.

A.5	OSITRAN deberá verificar el procedimiento seguido por el CONCESIONARIO en las contrataciones, a fin de que se cumpla con los requerimientos establecidos en el presente Anexo.

A.6	Los retrasos en la ejecución de las Obras y entregas de bienes o servicios ocasionadas por razones debidamente justificadas que no sean responsabilidad del CONCESIONARIO podrán acreditarse para la solicitud de ampliaciones de plazo para la ejecución de la Obras correspondiente, sin penalidad para el cumplimiento de las Metas de Gestión correspondientes.

B. OBRAS OBLIGATORIAS

Las Obras Obligatorias que se ejecuten en el Período Inicial se detallan en el Anexo 23 del presente Contrato. Estas podrán ejecutarse directamente por el CONCESIONARIO, sus accionistas o por empresas vinculadas a estos, durante los primeros tres (3) años de la Concesión, de acuerdo al plan y cronograma de inversiones incluido en su Propuesta Técnica (Anexo 15).

Estas obras se dividen en:

- Obras de Rápido Impacto: Comprenden obras menores en las vías de acceso a los Aeropuertos, en las playas de estacionamiento y en los frontis e instalaciones de las  terminales. Tienen como objetivo mejorar, en un corto plazo, la calidad del servicio a los usuarios de los Aeropuertos.

- Obras de Seguridad: Comprenden:

  - Culminación de cercos perimétricos y habilitación de caminos perimetrales. Deberán culminarse al vencimiento del vigèsimo cuarto mes  de la Concesión.

  - Instalación de avisos de advertencia y construcciones de nuevas estaciones de salvamento y extinción de incendios.

- Obras de ampliación y remodelación de la Terminal

B.1  	Ejecución de Obras  de Rápido  Impacto

El CONCESIONARIO deberá presentar al OSITRAN con copia al CONCEDENTE, los Expedientes Técnicos de las Obras de Rápido Impacto de los Aeropuertos conforme al siguiente cuadro:

| Tipo de obra | Plazo |
| --- | --- |
| Construcción de pórticos de ingreso y pintado de las terminales de pasajeros. | A más tardar noventa (90) Días Calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre. |
| Remodelación de playas de estacionamiento, vías de acceso y tratamiento paisajístico. | A más tardar ciento veinte (120) Días Calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre. |
| Remodelación interna de las terminales. | A más tardar ciento cincuenta (150) Días Calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre. |

Los expedientes técnicos deberán contener como mínimo los lineamientos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 25.

El  OSITRAN y el CONCEDENTE se pronunciaran conforme a lo establecido en el Numeral 8.4.10 de la Cláusula Octava.

B.2. Ejecución de Obras de Seguridad

El CONCESIONARIO deberá presentar al OSITRAN con copia al CONCEDENTE, los Expedientes Técnicos de las de las Obras de Seguridad referidas en el Anexo 23 de los Aeropuertos conforme al siguiente cuadro:

| Tipo de obra | Plazo |
| --- | --- |
| Culminación de cercos perimétricos, habilitación de caminos perimetrales e instalación de avisos de advertencia | A más tardar 180 Días Calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre. |
| Construcción de nuevas estaciones de salvamento y extinción de incendios | A más tardar 210 Días Calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre. |
| Obras de Rehabilitación de Pavimentos | A más tardar 240 Días Calendarios contados a partir de la Fecha de Cierre. |

Los expedientes técnicos deberán contener como mínimo los lineamientos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 25.

El  OSITRAN y el CONCEDENTE se pronunciaran conforme a lo establecido en el Numeral 8.4.10 de la Cláusula Octava.

B.3. 	Ejecución de ampliación y remodelación de la terminal

Dentro de los primeros nueve (9) meses calculados a partir de la Toma de Posesión, el CONCESIONARIO deberá presentar al OSITRAN un expediente técnico de las obras de ampliación y remodelación de la terminal a ejecutar en los Aeropuertos.

Los expedientes técnicos deberán contener como mínimo los lineamientos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 25.

C.	OBRAS DEL PERIODO REMANENTE

Las Obras del Período Remanente, serán ejecutadas por empresas constructoras elegidas por el CONCESIONARIO mediante procesos de selección realizados conforme lo establecido en el Numeral G.2 del Literal G del presente Anexo. En dichos procesos de selección, no podrán participar como postores el CONCESIONARIO, los accionistas del CONCESIONARIO, sus Empresas Vinculadas.

Estas obras se dividen en:

C.1	PROGRAMA  GENERAL DE INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO DETALLADO DE DESARROLLO

Los Planes Maestros de Desarrollo deberán ser elaborados siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo 24 del presente Contrato denominado “Lineamientos para la elaboración de los Planes Maestros de Desarrollo”. Sin embargo, si el Concesionario estima necesario excluir uno o más puntos sugeridos en los lineamientos ante señalados, lo podrá hacer siempre y cuando justifique ante la DGAC sus motivos y èsta emita la respectiva aprobación por escrito. La DGAC podrá aprobar o no la exclusión de dichos puntos.

Los Planes Maestros de Desarrollo deberán ser actualizados cada quinquenio contados a partir del segundo Año de Concesión, para lo cual el CONCESIONARIO deberá presentar nuevamente toda la documentación indicada en el Anexo 24 del presente Contrato, a más tardar 180 Días Calendario antes de la finalización de cada quinquenio.

El Concesionario deberá elaborar, directamente o a través de terceros, los expedientes técnicos de las Obras correspondientes al Plan Maestro de Desarrollo, los mismos que deberán contener como mínimo los lineamientos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 25.

El OSITRAN, dentro de los treinta (30) Días posteriores a la recepción de cada expediente notificará por escrito al CONCESIONARIO autorizando la ejecución de las Obras que:

- Respeten la concepción original del Plan Maestro de Desarrollo, y,

- Tengan presupuestos totales que reflejen razonablemente costos de mercado

Aprobado el expediente técnico, el CONCESIONARIO procederá a la contratación de la Obra bajo el procedimiento establecido en el Numeral G.2 del Literal G del presente anexo.

El OSITRAN podrá observar los expedientes por incumplimiento de algunas de las condiciones indicadas anteriormente. En caso de observación por razones presupuestales, el OSITRAN  indicará el presupuesto máximo que desde su punto de vista refleja los precios del mercado.

Los expedientes observados podrán ser reformulados y presentados nuevamente, por única vez, siguiendo trámite similar al de la presentación original. De ser observados por el mismo motivo, podrán ser ejecutados por el Concesionario pero con financiamiento propio.

En el caso de expedientes observados por razones vinculadas a los costos de ejecución, el CONCESIONARIO podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:

- Ejecutar las obras aceptando el presupuesto total máximo planteado por el OSITRAN; ó

- Insistir en su planteamiento de costos, debiendo en este caso el OSITRAN  y el CONCESIONARIO recurrir a la dirimencia de controversias a que se refiere el Literal F del presente anexo

C.2.	PROGRAMA GENERAL DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO

El CONCESIONARIO ejecutará las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire de los Aeropuertos que así lo requieran, en la forma y oportunidad que sea establecido en el Programa de Rehabilitaciones.

El CONCESIONARIO deberá elaborar, directamente o a través de terceros, los expedientes técnicos de las Obras correspondientes al Programa de Rehabilitaciones y Mejoramiento, los mismos que deberán contener como mínimo los lineamientos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 25.

El OSITRAN, dentro de los treinta (30) Días posteriores a la recepción de cada expediente notificará por escrito al CONCESIONARIO autorizando la ejecución de las Obras que:

- Respeten la concepción original del Programa de Rehabilitaciones, y,

- Tengan presupuestos totales que reflejen razonablemente costos de   mercado

Aprobado el Expediente Técnico, el CONCESIONARIO procederá a la contratación de la Obra bajo el procedimiento establecido en el Numeral G.2 del Literal G del presente Anexo.

El OSITRAN podrá observar los expedientes por incumplimiento de algunas de las condiciones indicadas anteriormente. En caso de observación por razones presupuestales, el OSITRAN indicará el presupuesto máximo que desde su punto de vista refleja los precios del mercado.

Los expedientes observados podrán ser reformulados y presentados nuevamente, por única vez, siguiendo trámite similar al de la presentación original. De ser observados por el mismo motivo, podrán ser ejecutados por el CONCESIONARIO pero con financiamiento propio.

En el caso de expedientes observados por razones vinculadas a los costos de ejecución, el CONCESIONARIO podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:

- Ejecutar las obras aceptando el presupuesto total máximo planteado por el OSITRAN; ó

- Insistir en su planteamiento de costos, debiendo en este caso el OSITRAN y el CONCESIONARO recurrir a las  dirimencias de controversias a que se refiere el Literal F del presente anexo.

D.	TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y AUTORIZACIONES REQUERIDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

En el caso que las obras establecidas en los numerales B y C del presente anexo, constituyan Proyectos de Inversión Pública (así definido en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública) los expedientes técnicos deberán adaptarse a los requisitos establecidos en las normas vigentes sobre la materia y antes de la ejecución de cada obra se deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y cualquier modificación de los aeropuertos, requerirá la autorización previa de la Dirección General de Aeronáutica Civil y por lo tanto los expedientes técnicos deberán adaptarse a los requisitos establecidos en dicho Reglamento y antes de la ejecución de cada obra deberá contar con la aprobación de la mencionada entidad. Las normas citadas en el presente párrafo incluyen también sus normas modificatorias.

En ambos casos, los expedientes técnicos aprobados deberán ser remitidos al Supervisor de Obra antes de proceder a la contratación de las obras. No se requerirá la aprobación de los Expedientes Técnicos por el Supervisor de Obra ni aplicará lo establecido en el Literal F del presente anexo respecto a la dirimencia de controversias.

E.	LABORES DE OSITRAN

OSITRAN tendrá las siguientes facultades y atribuciones relacionadas con la ejecución de Obras Obligatorias y las Obras del Periodo Remanente:

- Verificar que las Obras se ejecuten observando reconocidos criterios técnicos y respetando en lo esencial las especificaciones técnicas y del diseño. Para ello, podrá efectuar visitas de auditoria técnica directamente y/o a través de terceros debidamente acreditados

- Aprobar las valorizaciones mensuales de obra presentadas por el Concesionario tramitando su pago ante las entidades correspondientes

- Solicitar al Concesionario informes con periodicidad trimestral relacionados con el avance y proyección de las inversiones

- Solicitar informes al Concesionario cuando sobrevenga cualquier circunstancia que impida o ponga en peligro la ejecución de alguna de las Obras, notificando al  Concedente y al OSITRAN

- Llevar un registro documentado de los gastos por conceptos de bienes y servicios

F.	DIRIMENCIA DE CONTROVERSIAS

En caso que el CONCESIONARIO considerase que los pronunciamientos de OSITRAN, sobre los costos que hubiere presentado con relación a determinados proyectos, no estuvieran debidamente fundamentadas o discrepase de los criterios que los fundamentan dichos pronunciamientos, podrá presentar el recurso de reconsideración correspondiente, fundamentando su impugnación en todos los medios probatorios contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, incluyendo el peritaje.

La evaluación de los costos de los proyectos por parte de OSITRAN, se realizará en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la sustentación respectiva. En caso que OSITRAN requiera información adicional vinculada al desagregado de costos correspondiente a la ejecución de los proyectos, deberá solicitarla, hasta en una sola oportunidad, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la información original. En tal caso, y por una sola vez, el referido plazo de aprobación de treinta (30) días hábiles comenzará nuevamente a computarse desde la fecha de presentación de la información adicional solicitada. En el caso que OSITRAN no se pronuncie en el plazo al que se ha hecho referencia, se entenderá que los costos de los proyectos no han sido aprobados.

G. MECANISMOS DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS,

G.1 	Para  la Ejecución de Obras Obligatorias

La ejecución de las Obras Obligatorias podrá realizarlas directamente el CONCESIONARIO, cualquiera de sus empresas accionistas o de empresas vinculadas a estas.. Para este fin, deberá elaborar los Términos de Referencia que deberán informar sobre el tipo y alcance de los servicios a prestar y las condiciones del contrato de obra. Deberán incluir como mínimo:

- Especificaciones técnicas de la obra a realizar y detalle de los servicios requeridos

- Plazo de entrega de la obra

- Modelos de las garantías de anticipo y de fiel cumplimiento

- Presupuesto

EI contrato de obra a ser suscrito con el constructor seleccionado deberá determinar en forma clara e inequívoca las obligaciones que las futuras partes contratantes tendrán que asumir. Ello se aplicará especialmente al alcance de los servicios y los plazos de cumplimiento, a la responsabilidad (civil) y las garantías. La distribución de los riesgos que eventualmente emanaran de las condiciones topográficas y los requisitos de protección ambiental deberán ser también definidos.

Luego de la contratación el OSITRAN deberá recibir un informe detallado, con el visto bueno del Gerente General del CONCESIONARIO, indicando las actividades a ser desarrolladas por el contratista seleccionado.

G.2	Para la ejecucion de las Obras del Periodo Remanente

  - Consideraciones generales

Las normas que se detallan a continuación tienen por objeto definir los mecanismos de contratación de las obras que el CONCESIONARIO deberá ejecutar durante el Período Remanente.

La adjudicación de los contratos de obra deberá seguir criterios objetivos y transparentes. Asimismo, los procesos de adjudicación deberán obedecer a una competencia leal, con igualdad de oportunidades para todos los postores, a fin de garantizar la identificación de la oferta más favorable y el mejor uso de los recursos.

Los plazos fijados para la elaboración de las Bases, Términos de Referencia presentación de ofertas tienen que ser lo suficientemente amplios para que los postores puedan tomar en cuenta las condiciones particulares en el cual se desarrollarán las obras, su magnitud y complejidad.

En el caso que no se cumplan las reglas y procedimientos establecidos en el contrato, OSITRAN podrá suspender u observar un proceso de contratación.

  - Criterios para la clasificación de las obras e identificación de los mecanismos de contratación

Los mecanismos de contratación serán: a) Licitación Pública Internacional, b) Licitación Pública Nacional, c) Proceso de Solicitud de Propuestas y d) Adjudicación Directa; y serán aplicados dependiendo del monto del presupuesto aprobado en los expedientes técnicos de cada obra.

| Mecanismo | Presupuesto (incluido impuestos) |
| --- | --- |
| Licitación Pública Internacional | De US$3´000,001 a más |
| Licitación Pública Nacional | De US$351,001 a US$3’000,000 |
| Proceso de Solicitud de Propuestas | De US$50,001 a US$350,000 |
| Adjudicación Directa | Hasta US$50,000 |

  - Licitación Pública Internacional

Comité del Concurso

El Comité del Concurso será el responsable de elaboración y aprobación de las Bases, la conducción de la Licitación, la calificación de los postores, la evaluación de las ofertas que se presenten y la adjudicación de la Buena Pro.

Para efectos de la evaluación de las ofertas, el Comité del Concurso podrá convocar la participación de especialistas en la materia.

Los actos públicos de la Licitación deberán ser presididos y llevados a cabo por cualquiera de los miembros del Comité del Concurso.

Para el caso de Licitaciones Públicas Internacionales, el Comité del Concurso deberá estar integrado por mínimo 3 tres personas, incluyendo necesariamente un representante del CONCESIONARIO, un representante del Asesor Aeroportuario (en caso la Licitación se lleve a cabo durante los años 4 y 5 de la concesión) y un representante del CONCEDENTE.

Contenido de las Bases

Las Bases deberán informar a los postores sobre el tipo y alcance de los servicios a prestar y las condiciones del contrato de obra. Las Bases se deberán elaborar de forma tal que se garantice una competencia leal y transparente, con igualdad de oportunidades para todos los postores. Los postores deberán ser informados también sobre los criterios de calificación y los criterios para la evaluación de sus ofertas.

Las Bases deberán incluir como mínimo:

- Información general sobre la obra a realizar y los servicios requeridos

- Información sobre la ejecución de la Licitación

- Carta modelo de presentación de ofertas (especificando el tipo de moneda)

- Proyecto de contrato de obra

- Especificaciones técnicas de la obra a realizar y detalle de los servicios requeridos

- Plazo de entrega de la obra

- Modelos de las garantías de anticipo y de fiel cumplimiento

- Monto máximo del presupuesto

EI proyecto de contrato de obra deberá determinar en forma clara e inequívoca las obligaciones que las futuras partes contratantes tendrán que asumir. Ello se aplicará especialmente al alcance de los servicios y los plazos de cumplimiento, a la responsabilidad (civil) y las garantías. La distribución de los riesgos que eventualmente emanaran de las condiciones topográficas y los requisitos de protección ambiental deberán ser también definidos. El CONCESIONARIO deberá garantizar el acceso de los postores a todos los estudios existentes.

Aprobación de las Bases

Las Bases de la Licitación deberán ser aprobadas por el Comité del Concurso y visadas por el Gerente General del CONCESIONARIO. Las Bases deberán velar por el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Que las especificaciones técnicas de la obra y los plazos de entrega establecidos correspondan a lo requerido en el Contrato de Concesión y en el Plan Maestro de Desarrollo aprobado por la DGAC

- Que las Bases cumplan con el requisito de neutralidad y no limiten el concepto de libre competencia

- Que la conducción de la Licitación se encuentre conforme con los lineamientos establecidos en el presente anexo

Convocatoria

La publicación de la convocatoria tendrá como objetivo informar a todos los postores potencialmente interesados, sobre la realización de la Licitación y las posibilidades de participar en la misma. El aviso de convocatoria deberá incluir la fecha de presentación de ofertas. El lugar y hora podrá ser comunicado posteriormente mediante por el Comité del Concurso.

El aviso de convocatoria deberá ser publicado por lo menos dos veces en el Diario Oficial El Peruano, en un medio de circulación nacional y en un medio de circulación internacional.

El plazo desde la fecha de publicación del primer aviso de convocatoria hasta el cierre del plazo para la presentación de ofertas no deberá ser menor de 45 días.

Las Bases deberán ser publicadas en la página web del CONCESIONARIO a partir de la fecha de publicación del primer aviso de convocatoria.

Presentación de sobres y calificación de los postores

Los postores deberán presentar los documentación de calificación y la oferta respectiva al mismo tiempo, pero en dos sobres separados, en el lugar, fecha y hora establecidos por el Comité del Concurso.

Ambos documentos deberán ser presentados en sobres cerrados. EI acto deberá ser público. En este primer acto sólo se abrirán los sobres con la documentación de calificación y se comprobará si la información contenida en los mismos está completa, si contiene las garantías de seriedad y si los criterios de calificación establecidos en las Bases han sido cumplidos.

El Comité del Concurso deberá posteriormente elaborar un informe de evaluación, detallando sobre los resultados del proceso de calificación.

Apertura y evaluación de ofertas

En un segundo acto público, solo se abrirán las ofertas de aquellos postores que cumplieron los criterios de calificación.

Después de la apertura de las ofertas se examinara si éstas están completas, si se ajustan a lo establecido en Bases y si las garantías presentadas por el postor coinciden con las solicitadas en las Bases.

Una oferta se podrá rechazar en principio cuando:

- Sea presentada después de vencido al plazo fijado para la presentación de las ofertas

- No cumpla con las Bases en puntos esenciales, como por ejemplo, las condiciones generales del contrato o las especificaciones técnicas importantes

- Contenga esenciales salvedades o limitaciones

La evaluación de las ofertas se efectuará de forma cuantitativa. Se adjudicara la Buena Pro a la oferta que presente el precio más bajo.

Después de la adjudicación de la Buena Pro, el Comité del Concurso deberá informar a los demás postores que su oferta no ha sido exitosa.

Una vez terminada la Licitación, el OSITRAN deberá recibir un informe detallado del Comité del Concurso, con el visto bueno de las los integrantes del mismo, sobre la evaluación y comparación de las ofertas y la Adjudicación de la Buena Pro.

Anulación de la Licitación

El Comité del Concurso podrá anular una Licitación cuando:

- No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en las Bases, o

- Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupuesto máximo

Luego de la anulación de la Licitación se requerirá comunicar al OSITRAN, con la justificación correspondiente, y a todos los postores. En el caso de una anulación de la Licitación, se podrá realizar una nueva Licitación bajo nuevas condiciones que aseguren una mayor competencia.

  - Licitación Pública Nacional

Comité del Concurso

El Comité del Concurso tendrá las mismas obligaciones indicadas para la Licitación Pública Internacional. Deberá también estar integrado por mínimo 3 tres personas, incluyendo necesariamente un representante del CONCESIONARIO, un representante del Asesor Aeroportuario (en caso la licitación se lleve a cabo durante los años 4 y 5 de la concesión) y un representante del CONCEDENTE.

Contenido de las Bases

Se deberá seguir las mismas indicaciones para la elaboración y aprobación de las Bases de la Licitación Pública Internacional.

Convocatoria

Se deberán cumplir con los mismos requisitos de contenido indicados para la Licitación Pública Internacional; sin embargo, el aviso de convocatoria deberá ser publicado por lo menos dos veces únicamente en el Diario Oficial El Peruano y en un medio de circulación nacional. El plazo desde la fecha de publicación del primer aviso de convocatoria hasta el cierre del plazo para la presentación de ofertas no deberá ser menor de 30 días.

Las Bases deberán ser publicadas también en la página web del CONCESIONARIO a partir de la fecha de publicación del primer aviso de convocatoria.

Calificación de los postores, apertura y evaluación de ofertas

Se deberá seguir las mismas especificaciones e indicaciones establecidas para la Licitación Pública Internacional.

Anulación de la licitación

El Comité del Concurso podrá anular una Licitación cuando:

- No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en las Bases, o

- Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupuesto máximo

Luego de la anulación de la Licitación se requerirá comunicar al OSITRAN, con la justificación correspondiente, y a todos los postores. En el caso de una anulación de la Licitación, se podrá realizar una nueva Licitación bajo nuevas condiciones que aseguren una mayor competencia.

  - Proceso de Solicitud de Propuestas

Comité del Concurso

El Comité del Concurso será el responsable de elaboración y aprobación de los Términos de Referencia, la conducción del proceso, la evaluación de ofertas y la adjudicación de la Buena Pro.

Para efectos de la evaluación de las ofertas, el Comité del Concurso podrá convocar la participación de especialistas en la materia. Los actos públicos del proceso deberán ser presididos y llevados a cabo por cualquiera de sus miembros.

Para el caso del Proceso de Solicitud de Propuestas, el Comité del Concurso deberá estar integrado por mínimo 3 tres personas, incluyendo necesariamente un representante del CONCESIONARIO y un representante del CONCEDENTE.

Contenido de los Términos de Referencia

Los Términos de Referencia deberán informar a los postores sobre el tipo y alcance de los servicios a prestar y las condiciones del contrato de obra. Deberán incluir también los criterios de evaluación de las ofertas.

Los Términos de Referencia deberán incluir como mínimo:

- Información general sobre la obra a realizar y los servicios requeridos

- Carta modelo de presentación de ofertas (especificando el tipo de moneda a ser utilizado)

- Contrato de obra

- Especificaciones técnicas de la obra a realizar y detalle de los servicios requeridos

- Plazo de entrega de la obra

- Modelos de las garantías de anticipo y de fiel cumplimiento

- Monto máximo del presupuesto

EI Contrato deberá determinar en forma clara e inequívoca las obligaciones que las futuras partes contratantes tendrán qua asumir. Ello se aplicará especialmente al alcance de los servicios y los plazos de cumplimiento, a la responsabilidad (civil) y las garantías. La distribución de los riesgos que eventualmente emanaran de las condiciones topográficas y los requisitos de protección ambiental deberán ser también definidos. El CONCESIONARIO deberá  garantizar el acceso de los postores a todos los estudios existentes.

Aprobación de los Términos de Referencia

Los Términos de Referencia deberán ser aprobados por el Comité del Concurso y visados por el Gerente General del CONCESIONARIO. Los Términos de Referencia deberán velar por el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Que las especificaciones técnicas de la obra y los plazos de entregado establecidos correspondan a lo establecido en el Contrato de Concesión y en el Plan Maestro de Desarrollo aprobado por la DGAC

- Que los Términos de Referencia cumplan con el requisito de neutralidad y no limiten el concepto de libre competencia

- Que la conducción del Proceso de Solicitud de Propuestas se encuentre conforme con los lineamientos establecidos en el presente anexo

Elaboración de Lista Corta

El Comité del Concurso deberá identificar y aprobar una lista de preselección (lista corta) de empresas, que permita contar con un mínimo de tres propuestas. Se debe incluir preferentemente a empresas competitivas internacionales y locales, procurando equidad entre los mismos. Se recomienda que en el proceso de preselección se aplique el sistema de rotación de los empresas.

La Lista Corta deberá ser visada por el Gerente General del CONCESIONARIO.

Envío de cartas de invitación

El Comité del Concurso deberá aprobar y remitir a cada empresa de la Lista Corta una carta de invitación al Proceso de Selección de Propuestas, adjuntando los Términos de Referencia.

La carta de invitación deberá incluir la fecha de presentación de ofertas. El lugar y hora podrá ser comunicado posteriormente mediante documento escrito por el Comité del Concurso.

El plazo desde la fecha de envio de la invitación hasta el cierre del plazo para la presentación de ofertas no deberá ser menor de 15 días.

Recepción de Propuestas

Los postores deberán presentar sus ofertas en el lugar, fecha y hora establecidos por el Comité del Concurso, en un sobre cerrado. EI acto deberá ser público.

En este acto se abrirán los sobres con las propuestas y se comprobará si la información contenida en los mismos se ajusta a lo establecido en Bases y si las garantías presentadas por el postor coinciden con las solicitadas en las Bases.

Una oferta podrá ser rechazada en principio cuando:

- Sea presentada después de vencido al plazo fijado para la presentación de las ofertas

- No cumpla con las Bases en puntos esenciales, como por ejemplo, las condiciones generales del contrato o las especificaciones técnicas importantes

- Contenga esenciales salvedades o limitaciones

Las ofertas que no fueron rechazadas serán evaluadas por el Comité del Concurso. La evaluación se efectuará de forma cuantitativa. Se adjudicara la Buena Pro a la oferta que presente el precio más bajo.

Después de la adjudicación de la Buena Pro, el Comité del Concurso deberá informar a los demás postores que su oferta no ha sido exitosa.

Una vez terminado el Proceso, el OSITRAN deberá recibir un informe detallado del Comité del Concurso, con el visto bueno de las los integrantes del Comité del Concurso, sobre la evaluación y comparación de las ofertas y la Adjudicación de la Buena Pro.

Anulación del proceso

El Comité del Concurso podrá anular un Proceso de Solicitud de Propuestas cuando:

- No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en los Términos de Referencia, o

- Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupuesto máximo

Luego de la anulación del proceso se requiere comunicar al OSITRAN, con la justificación correspondiente, y a todos los postores. En el caso de una anulación del proceso, se podrá realizar uno nuevo bajo nuevas condiciones que aseguren una mayor competencia.

  - Adjudicación Directa

La selección de la empresa constructora estará a cargo exclusivamente del CONCESIONARIO. Para este fin, deberá elaborar los Términos de Referencia que deberán informar sobre el tipo y alcance de los servicios a prestar y las condiciones del contrato de obra. Deberán incluir como mínimo:

- Especificaciones técnicas de la obra a realizar y detalle de los servicios requeridos

- Plazo de entrega de la obra

- Modelos de las garantías de anticipo y de fiel cumplimiento

- Presupuesto

EI contrato de obra a ser suscrito con la empresa constructora seleccionada deberá determinar en forma clara e inequívoca las obligaciones que las futuras partes contratantes tendrán qua asumir. Ello se aplicara especialmente al alcance de los servicios y los plazos de cumplimiento, a la responsabilidad (civil) y las garantías. La distribución de los riesgos que eventualmente emanaran de las condiciones topográficas y los requisitos de protección ambiental deberán ser también definidos.

Luego de la adjudicación, el OSITRAN deberá recibir un informe detallado, con el visto bueno del Gerente General del CONCESIONARIO, indicando las actividades a ser desarrolladas por la empresa seleccionada y los criterios tomados en cuenta para su selección.

El proceso de Adjudicación Directa podrá ser también utilizado en el caso en que se amplié un contrato ya existente o una licitación o proceso haya sido cancelado por segunda vez. También podrá ser utilizado cuando una nueva licitación o proceso no prometa traer resultados adecuados por razones especiales (por ejemplo, en el caso de repuestos originales) o porque la ejecución de la obra sea tan urgente que no será posible realizar una licitación o proceso; en estos casos se deberá contar con la autorización previa del OSITRAN.

- Sea presentada después de vencido al plazo fijado para la presentación de las ofertas

- No cumpla con las Bases en puntos esenciales, como por ejemplo, las condiciones generales del contrato o las especificaciones técnicas importantes

- Contenga esenciales salvedades o limitaciones

H.	MECANISMOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTRO

a) 	Consideraciones Generales

Para la contratación de bienes y de suministros, será de aplicación los procedimientos establecidos para la contratación de ejecución de Obras, detallados en el Numeral G.2 del Literal G del presente anexo, en lo que sea aplicable.

b) 	Criterios de calificación para la Adquisición de Bienes y Suministros e identificación de los mecanismos de contratación

Los mecanismos de para la contratación y adquisición de bienes y suministros, es el siguiente:

| Mecanismos | Presupuesto (incluido impuesto) |
| --- | --- |
| Licitación Pública Internacional | De US$ 1’ 000,000.01 a más |
| Licitación Pública Nacional | De US$ 250,001 a US$ 1,000,000. 00 |
| Procesos de Solicitud de Propuestas | De US$ 50,001 a US$ 250,000 |
| Adjudicación Directa | Hasta US$ 50,000 |

I.	Mecanismos de Contratación de Servicios y Consultoría

a)  Consideraciones Generales

Para la contratación de servicios y consultorías, tales como prestaciones de empresas de servicios, compañías de seguros y del personal contratado directamente por locación de servicios, así como: investigaciones, proyectos, estudios, diseños, u otros similares, será de aplicación el mecanismo de contratación de obras detallado en el Numeral G.2 del Literal G del presente anexo, en cuanto sea aplicable.

b)	Criterios de calificación de los servicios y consultoría e identificación de los mecanismos de contratación

Los mecanismos de contratación en el caso de la contratación de servicios y consultoría  se sujetarán a los montos siguientes:

| Mecanismos | Presupuesto (incluido impuesto) |
| --- | --- |
| Concurso Público Internacional | De S$ 1,000,001 a más |
| Concurso Público Nacional | De US$ 250,001 a US$ 1,000,000 |
| Procesos de Solicitud de Propuestas | De US$ 50,001. a US$ 250,000 |
| Adjudicación Directa | Hasta US$ 50,000.00 |

Anexo 25   -  Apéndice 1

Lineamientos Mínimos para la Elaboración de los Expedientes Técnicos

Contenido de un expediente técnico:

- Resumen Ejecutivo

- Levantamiento topográfico.

- Memorias Descriptivas

  - Memoria Descriptiva General

  - Memoria Descriptiva de Arquitectura

  - Memoria Descriptiva de Estructuras

  - Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas

  - Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias

- Especificaciones Técnicas

  - Especificaciones Técnicas Arquitectura

  - Especificaciones Técnicas Estructuras

  - Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas

  - Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias

- Planos de Ejecución de Obras

- Planos de Arquitectura

- Planos de  Estructuras

- Planos de Instalaciones Eléctricos

- Planos de Instalaciones Sanitarias

- Metrados

- Presupuestos

- Valores Referenciales

- Análisis de Precios Unitarios

- Calendario de avance de obra

- Cronograma valorizado

- Formulas Polinómicas

  - Formulas Polinómicas de Arquitectura

  - Formulas Polinómicas de Estructuras

  - Formulas Polinómicas de Instalaciones Eléctricas

  - Formulas Polinómicas de Instalaciones Sanitarias

13. Estudio de Impacto Urbanístico

14. Estudio de Impacto Ambiental

15. Estudio de Mecánica de Suelos

16. Bases de Licitación

Anexo 26

Modelo de Declaración del Acreedor Permitido

Lima,      de      de  200

Señores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Jr. Zorritos s/n

Lima 1, Lima – Perú

Presente.-

Acreedor Permitido: ..............................................

Referencia: Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 10.4.5 del Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.

- Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a  ______________________ (CONCESIONARIO) hasta por el monto de ____________, a efectos de que este esté en óptimas condiciones para cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesión __________.

- Por medio de la presente confirmamos que nuestros órganos internos competentes han aprobado una línea de crédito hasta por el monto de ____________, a favor de                                                                       __________________ (CONCESIONARIO), la misma que está destinada a cumplir las  obligaciones derivadas del Contrato de de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.

- Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, así como todos aquellos exigidos por las Normas legales aplicables, para clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de Concesión asigna a esta definición.

Atentamente,

Firma : .....................................

Nombre: ..................................

Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ...................................

Acreedor Permitido

Anexo 27

# Principales Actividades a Cargo del Asesor Aeroportuario

- Ingeniería y Elaboración de Planes Maestros

  - Dirección y Supervisión para la Elaboración de los Planes Maestros: El Asesor Aeroportuario dirigirá y supervisará la elaboración de los Planes Maestros, hasta su etapa de aprobación, que el CONCESIONARIO deberá presentar dentro del plazo establecido para ello en el Contrato de Concesión.

  - Revisión de Expedientes Técnicos para las Obras del Plan Maestro: El Asesor Aeroportuario revisará y emitirá opinión sobre los expedientes técnicos que el CONCESIONARIO realice para cada obra del Plan Maestro aprobado por la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC.

  - Supervisión de los Aspectos Relacionados a la Gestión de Medio Ambiente: El Asesor Aeroportuario revisará y emitirá opinión sobre los resultados de la Auditoria Ambiental y el Plan de Mitigación que el CONCESIONARIO deberá realizar durante los primeros años de la concesión, en el caso que PROINVERSION no lo haya realizado previamente.

Asimismo, el Asesor Aeroportuario proveerá al CONCESIONARIO su experiencia para supervisar que los aspectos relacionados a la Gestión de Medio Ambiente que forman parte de las distintas obligaciones emanadas del Contrato de Concesión o de los requisitos de aprobación de los Planes Maestros solicitadas por la autoridad aeronáutica incluya un análisis de peligro aviario, manejo de materiales peligrosos, manejo de residuos líquidos y sólidos, evaluación de contaminación sonora producida por el ruido y las medidas de mitigación correspondientes, así como también evaluaciones ambientales base y sus respectivas medidas de mitigación.

- Niveles de Servicio

Niveles de Servicio en la Terminal: Sin perjuicio de lo establecido en el Anexo correspondiente del Contrato de Concesión y dentro de los primeros seis (06) meses de la Concesión, el Asesor Aeroportuario elaborará una propuesta de la metodología para la medición de los niveles de servicio propuestos en el Contrato de Concesión, así como también los valores y procedimientos para la supervisión de su correcta aplicación. Para ello, el Asesor Aeroportuario deberá haber realizado una evaluación de los niveles de servicio de cada Aeropuerto en un plazo no mayor a sesenta (60) días computados desde la Fecha de Cierre.

Adicionalmente, el Asesor Aeroportuario deberá desarrollar un sistema que permita evaluar periódicamente y de manera objetiva la satisfacción de los principales usuarios del Aeropuerto, entre ellos, los pasajeros, las líneas aéreas y los concesionarios comerciales. En tal sentido, las evaluaciones deberán ser diseñadas de tal manera que sus resultados puedan ser comparados con aquellos publicados por otros aeropuertos de similares niveles de tráfico.

- Comercial

- Revisión del Plan de Negocios Aerocomercial: El Asesor Aeroportuario revisará y emitirá opinión sobre el Plan de Negocios Aerocomercial que el Concesionario realice.

- Estudio de Oportunidades de Negocios No Aeronáuticos: El Asesor Aeroportuario revisará y emitirá opinión sobre el Estudio de Oportunidades de Negocios No Aeronáuticos que el Concesionario realice.

- Administrativo

- Organización de la Empresa: Dentro de los primeros treinta (30) días de la Concesión, el Asesor Aeroportuario presentará al CONCESIONARIO una propuesta del Organigrama del CONCESIONARIO y de los perfiles de cada jefatura y de los puestos gerenciales.

- Operaciones

- Plan de Operaciones Aeroportuarias: El Asesor Aeroportuario, en conjunto con el  gerente de operaciones, elaborará un plan de procedimientos de operaciones aeroportuarias que abarcará las operaciones principales y secundarias esenciales descritas en el numeral 3 del Apéndice 2 del presente Anexo y del Contrato de Concesión, considerando la normativa establecida para ello en las RAP y en los Anexos OACI correspondientes. El Asesor Aeroportuario deberá monitorear periódicamente el desempeño de las operaciones aeroportuarias a cargo del CONCESIONARIO durante el plazo de vigencia del Contrato de Asesoría Aeroportuaria, tomando las acciones correctivas sobre los resultados que no se ajusten a los índices del presente Plan. Dicho plan servirá como insumo para la elaboración del Manual de Aeródromo y Certificación de Aeropuertos descrito en el siguiente literal.

- Elaboración de los Manuales de Aeródromo y Certificación de los Aeropuertos: Dentro de los primeros DIECIOCHO (18) meses de la concesión, el Asesor Aeroportuario elaborará los Manuales de Aeródromos requeridos para los aeropuertos del Segundo Grupo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Anexo correspondiente del Contrato de Concesión y las regulaciones vigentes que dicte la DGAC del Perú en la RAP N° 139. Dicho manual deberá incluir, entre otros aspectos fundamentales, el diseño a detalle de los procedimientos operacionales de aeródromo, previsión de manejo de contingencias y medidas de seguridad. Asimismo, el Asesor Aeroportuario deberá subsanar las observaciones que pudiesen ser generadas por la autoridad competente al momento en que dicho Manual sea entregado como requisito para la obtención el Certificado de Aeródromo.

- Obtención del Certificado de Aeródromo: El Asesor Aeroportuario dirigirá, supervisará y participará en el proceso que realizará el CONCESIONARIO para solicitar ante la DGAC el Certificado de Aeródromo correspondiente a cada uno de los aeropuertos que, acorde con la RAP N° 139, lo requiera.

- Capacitación del Personal

Programa de Capacitación del Personal: Dentro de los primeros seis (06) meses de la Concesión, el Asesor Aeroportuario elaborará una propuesta del Programa de Capacitación que se deberá aplicar a cada jefatura o área gerencial relacionado a la operación aeroportuaria. La temática de los cursos a ser impartidos serán los siguientes:

- Operaciones: El Asesor Aeroportuario deberá llevar a cabo un mínimo de doce (12) talleres de trabajo (de dieciseis (16) horas cada uno, como mínimo) al año sobre los siguientes temas:

- Administración y supervisión de operaciones en:

- Áreas correspondientes al lado aire.

- Áreas públicas de la terminal de pasajeros.

- Áreas correspondientes al lado tierra.

- Implementación de políticas de seguridad en el marco de los estándares de seguridad vigentes (safety y security) de la OACI y de las RAP:

- Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios.

- Relevancia, aplicación y supervisión de las normas y recomendaciones IATA, ACI y OACI.

- Supervisión del cumplimiento de las regulaciones dictadas por la DGAC.

- Elaboración de procedimientos y supervisión de los flujos de procesos en el lado tierra, la terminal y el lado aire de los aeropuertos.

- Aplicación de políticas de mitigación de ruido, supervisión y monitoreo de otros aspectos medio ambientales.

- Actualizaciones de Planes Maestro: El Asesor Aeroportuario deberá dar un mínimo de tres (03) talleres de trabajo al año (de 16 horas cada uno, como mínimo), sobe como actualizar los Planes Maestros de cada Aeropuerto, de acuerdo a las normas y recomendaciones internacionales, y en las regulaciones de la DGAC.

- Informes

El Asesor Aeroportuario deberá proporcionar al inicio de cada Año de la Concesión, un plan de trabajo que contendrá los objetivos y términos cualitativos y cuantitativos de las tareas que el CONCESIONARIO deberá cumplir, para asegurar la correcta transferencia del conocimiento en el marco del Contrato de Asesoría Aeroportuaria.