Anexo 7

# Contrato de Compromiso de Inversión

# Energía de Centrales Hidroeléctricas

(Primera Versión)

05 de octubre de 2010

INDICE

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| Pliego de firmas |  |
| 1. | Disposiciones preliminares. |  |
| 2. | Declaraciones de las partes. |  |
| 3. | Objeto y características del Contrato. |  |
| 4. | Fuerza mayor. |  |
| 5. | Penalidades y garantías. |  |
| 6. | Terminación del Contrato. |  |
| 7. | Solución de controversias. |  |
| 8. | Miscelánea. |  |
| Anexos |
| 1 | Proyecto. |  |
| 2 | Definiciones. |  |
| 3 | Hitos y Penalidades. |  |
| 4 | Garantía de Fiel Cumplimiento. |  |
| 5 | Formulario 4 de las Bases (Oferta). |  |

Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes del Cierre (para presentar sobres 1 y 2):

| Por el Postor: |  | Por el Consorcio: |
| --- | --- | --- |
| Firma del Representante |  | Firma del Representante |
| Razón social del Postor: |  | Razón social de la empresa: |
| Nombre del Representante: |  | Nombre del Representante: |
| Fecha de firma: ____/____/2011. |  | Fecha de firma: ____/____/2011. |

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

| Por el Generador: |  | Por el Estado: |
| --- | --- | --- |
| Firma del Representante |  | Firma del Representante |
| Razón social del Generador: |  | Razón social del Estado: Estado de la República del Perú |
| Nombre del Representante: |  | Nombre del Representante: |
| Fecha de firma: ____/____/2011. |  | Fecha de firma: ____/____/2011. |

Contrato de Compromiso de Inversión

Energía de Centrales Hidroeléctricas

Conste por el presente documento, el Contrato de Compromiso de Inversión Energía de Centrales Hidroeléctricas (en adelante, el Contrato), que celebran el Estado de la República del Perú, que actúa a través del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el Estado o MINEM), y la empresa _____________________________________________ (en adelante, el Generador); en los términos y condiciones siguientes:

1.0	Disposiciones preliminares

1.1	El Contrato resulta del proceso de promoción de la inversión privada que PROINVERSIÓN condujo en el marco de las disposiciones siguientes:

- El Oficio Nº 030-2010-MEM/DM, en cuya virtud el Ministerio de Energía y Minas encargó a PROINVERSIÓN la promoción de la inversión privada en proyectos de centrales hidroeléctricas.

- La Resolución Suprema N° 064-2010-EF (publicada el 29.05.10), que ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 07.04.10, incorporando el proyecto “Energía de Centrales Hidroeléctricas” al proceso de promoción bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Decreto Legislativo N° 1012 y sus normas reglamentarias correspondientes; así como el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 21.04.10, aprobando el Plan de Promoción que regiría la Licitación.

- Mediante Oficio N° 56-2010-MEM/DM de fecha 27 de mayo de 2010, el Ministerio de Energía y Minas solicita a PROINVERSIÓN, que la licitación del Proyecto ”Energía de Centrales Hidroeléctricas”, se realice en el marco de lo dispuesto en el Artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 032-2010

- La Resolución Suprema Nº 096-2010-EF (publicada el 11.09.10), que ratificó los acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptados en su sesión de fecha 07.07.10, por el cual se aprobó la modificación del Acuerdo de Consejo Directivo de 07.04.10, a fin de que el proyecto “Energía de Centrales Hidroeléctricas” se incorpore a proceso de promoción de la inversión privada bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 674  y sus normas complementarias correspondientes.

Asimismo, se ratificó el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobó la modificación  del Plan de Promoción del proyecto.

- La decisión de fecha _____________ adoptada por el Comité declarando la Adjudicación de la Buena Pro.

- La Resolución Ministerial Nº _______________, que autorizó al ___________ _____________________________________________________a suscribir el Contrato de Compromiso de Inversión.

1.2	El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo a las Leyes Aplicables, y su contenido, ejecución y demás consecuencias que de él se originen se regirán por dichas leyes.

1.3	En el Contrato:

- Los términos que se inician con mayúscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen los significados que se indican en el Anexo 2.

- Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no están definidos en el Anexo 2 u otras secciones del Contrato, tendrán los significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo común son empleados con mayúsculas.

- Toda referencia efectuada en el Contrato a “cláusula” o “anexo” se deberá entender efectuada a cláusulas o anexos del Contrato, salvo indicación expresa en sentido contrario.

- Los títulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposición y no deben ser considerados como una parte del mismo que limite o amplíe su contenido o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

- Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

2.0	Declaraciones de las Partes

  - El Generador garantiza al Estado, en la fecha en que se produce el Cierre, la veracidad de las declaraciones siguientes:

- Que: (i) es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme a las Leyes Aplicables; (ii) está debidamente autorizada y en capacidad de asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de la celebración del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorización sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operación de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorización no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para asumir los compromisos en él estipulados.

- La firma, entrega y cumplimiento del Contrato por parte del Generador, están comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por la junta general de accionistas, el directorio u otros órganos similares.

- No es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte del Generador para autorizar la suscripción y el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y válidamente firmado y entregado por el Generador, y constituye una obligación válida, vinculante y exigible para el Generador  conforme a sus términos.

- No existen medidas cautelares firmes ni sentencias o laudos definitivos, cuyo cumplimiento por parte del Generador comporte un impedimento o limitación para la suscripción del Contrato o su posterior cumplimiento.

- El Generador es titular de la Concesión Definitiva o, en su defecto, de la Concesión Temporal.

- La Potencia Contratada no es superior al 90% de la Potencia Nominal. Esta declaración es independiente y no afecta el deber del Generador de cumplir, en todo momento, el artículo 101º del reglamento de la LCE aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-93-EM.

- El Generador, Adquirente, Consorcio, o las Empresas Vinculadas, no han pagado ni intentado pagar, directamente o a través de otra Persona, ningún pago o beneficio ilegal, para obtener una ventaja de cualquier naturaleza en la Licitación.

- El Generador, Adquirente, Consorcio, o las Empresas Vinculadas, no han convenido ni intentado convenir, directamente o a través de otra Persona, cualquier acción que tenga por objeto o efecto, restringir o perturbar la libre concurrencia y competencia durante la Licitación.

  - El Estado garantiza al Generador, en la fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

- El Ministerio de Energía y Minas está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para actuar como Estado en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del MINEM del Contrato, están comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

- Ninguna otra acción o procedimiento por parte del Estado o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción del Contrato o el cumplimiento de las obligaciones del Estado contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados del Estado y, junto con la debida autorización, firma y entrega del mismo por parte del Generador, constituye una obligación válida y vinculante para el Estado.

- No existen medidas cautelares firmes ni sentencias o laudos definitivos, cuyo cumplimiento por parte del Estado comporte un impedimento o limitación para la suscripción del Contrato o su posterior cumplimiento.

2.3	El Estado garantiza al Generador, que de ser requerido por éste, hará sus mejores esfuerzos, para:

  - Que el Generador obtenga los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica, en caso dichos derechos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el plazo legal establecido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables.

  - Que se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, sociales o similares, que pudieran surgir en el entorno de la Central Hidroeléctrica, oponiéndose a la construcción, operación o mantenimiento de la misma.

2.4	El Estado garantiza al Generador que el OSINERGMIN no negará, sin causa justificada, las modificaciones que el Generador y el Distribuidor correspondiente propongan conforme al numeral 21.2 de los Contratos de Suministro.

3.0	Objeto y características del Contrato

  - El presente contrato tiene por objeto establecer los términos del compromiso del Generador de construir y poner en funcionamiento la Central Hidroeléctrica, de acuerdo a las condiciones que figuran en el Anexo 1.

  - El Contrato entra en vigencia en la fecha en que se produce el Cierre, y termina a los sesenta (60) días calendario posteriores a la Puesta en Operación Comercial; salvo que surgiera una controversia conforme a lo indicado en el Literal c) del numeral 5.2 del Contrato. En tal supuesto, el plazo de vigencia del contrato se extenderá automáticamente hasta que se concluya la controversia, si resultase desfavorable para el Estado; o si la controversia resultase favorable para el Estado hasta la aplicación de lo dispuesto en el literal d) del numeral 5.2, de ser el caso.

Salvo por lo dispuesto expresamente en el Contrato, el Estado no será responsable ante el Generador, los Distribuidores o terceros, por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones que según las Leyes Aplicables y los Contratos de Suministro correspondan al Generador en su condición de suministrador, o a los Distribuidores en su condición de suministrados.

  - El Generador deberá proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la información y facilidades de inspección que éstas razonablemente requieran para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

  - El Generador podrá contratar consultores, contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente, para la construcción, operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica, pero en todos los contratos deberá estipularse expresamente, que el Generador es el único responsable por la total y completa ejecución de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

4.0	Fuerza mayor

  - El Generador no será imputable por el retraso de los hitos a que se refiere el numeral 1 del Anexo 3, cuando dicho retraso obedezca a Fuerza Mayor. Fuerza Mayor significará un evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y previsible del Generador, la cual a pesar de sus esfuerzos razonables para prevenirla o mitigar sus efectos, ocasiona el retraso de los hitos.

  - Cuando el Generador advierta un evento de Fuerza Mayor, deberá informar al MINEM y al OSINERGMIN sobre dicho evento dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; así como el período estimado de restricción de sus actividades y el impacto previsto. La calificación de Fuerza Mayor durante la construcción de la Central Hidroeléctrica hasta la Puesta en Operación Comercial será realizada por el MINEM; durante la operación regirá lo establecido en las Leyes Aplicables. Adicionalmente, el Generador deberá mantener informados al MINEM y al OSINERGMIN sobre el desarrollo del evento.

  - En el supuesto de que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación del evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solución de controversias de la Cláusula 7.

5.0	Penalidades y garantías

  - El numeral 2 del Anexo 3 estipula penalidades para los supuestos ahí considerados. La ocurrencia de los supuestos de incumplimiento a que se refiere dicho anexo, provocará la obligación de pagar la penalidad respectiva. El pago de la penalidad no comporta la liberación del Generador de cumplir la obligación respectiva.

  - El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

- Dicho pago será requerido por escrito por el MINEM al Generador, indicándole la cuenta bancaria en la que deberá depositar el monto correspondiente, lo cual deberá ocurrir dentro de los diez (10) Días siguientes de recibido el requerimiento.

- Dentro del referido plazo el Generador podrá contradecir la procedencia del requerimiento de pago, en cuyo caso se habrá producido una controversia que será solucionada conforme a lo dispuesto en la Cláusula 8, considerándose que la contradicción formulada tendrá el mismo efecto que la comunicación referida en el numeral 7.1.

- Resuelta la controversia de manera favorable al Estado, sea en trato directo o por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Días sin que el Generador contradiga el requerimiento de pago, se entenderá que la obligación de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligación de pago de la penalidad deberá ser cumplida al Día siguiente de vencido el referido plazo, o al Día siguiente de notificado el Generador con el laudo arbitral o al Día siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, según corresponda.

- En caso el Generador no cumpla con pagar la penalidad en el plazo previsto en el literal anterior, el MINEM ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento.

  - A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Contrato hasta la Puesta en Operación Comercial, inclusive el pago de las penalidades, el Concesionario entregará al Concedente una Garantía de Fiel Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

- La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4  del Contrato.

- La fianza deberá estar vigente durante el plazo de vigencia del Contrato y hasta que se cumpla el pago de las penalidades exigibles establecidas en el Contrato, conforme a lo indicado en el literal c) del numeral 5.2 del Contrato.

- La fianza deberá ser otorgada por períodos anuales y renovada hasta cumplir el plazo de vigencia descrito en el literal b) precedente.

  - Si llegado su vencimiento la Garantía de Fiel Cumplimiento no es renovada o prorrogada, el MINEM ejecutará la Garantía respectiva, en cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, en la garantía correspondiente, hasta el momento en que el Generador entregue al MINEM una nueva Garantía. Entregada ésta, el MINEM procederá de inmediato a entregar al Generador los fondos resultantes de la ejecución de la Garantía original, sin intereses.

6.0	Terminación

  - El Contrato terminará por acuerdo de las Partes, vencimiento de su plazo, o resolución del mismo.

  - El Estado podrá resolver el Contrato, si:

  - Comprobara que cualquiera de las declaraciones formuladas en el numeral 2.1, o cualquier documentación presentada en la Licitación, era falsa.

  - El Generador no cumpliera con cualquiera de los hitos indicados en el numeral 1 del Anexo 3, dentro de los plazos máximos de atraso señalados en el numeral 2 de dicho Anexo.

  - El Generador no renovara o no prorrogara la Garantía de Fiel Cumplimiento, conforme a lo previsto en el literal c) del numeral 5.3.

  - El Generador fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

  - El Ministerio de Energía y Minas declarase la caducidad de la Concesión Definitiva. Esta causal se entenderá producida una vez que la declaración sea la final en sede administrativa, y no estará sujeta al resultado de una eventual demanda contencioso administrativa contra dicha declaración.

  - Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inició el evento, o si se produjese la Destrucción Total de la Central Hidroeléctrica.

  - Los supuestos a que se refieren los literales, c), y d) del numeral 6.2,  configurarán causales de terminación, sólo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacción de la otra Parte, la situación de incumplimiento, dentro de sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propósito.

  - Para resolver el Contrato, se seguirá el procedimiento siguiente:

  - La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daría lugar a la resolución, comunicará por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intención de dar por resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la cláusula resolutoria respectiva.

  - Recibida la carta notarial de resolución del Contrato, el destinatario de la misma podrá manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolución, para cuyos efectos deberá cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberá ser recibida en un plazo máximo de quince (15) Días, contado desde la fecha de recepción de la primera carta notarial. En este caso se entenderá que existe conflicto o controversia respecto de la resolución del Contrato, siendo de aplicación la Cláusula 7.

  - Vencido el referido plazo de quince (15) Días sin que el destinatario de la primera carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderá resuelto en la fecha de recepción de dicha carta.

  - Declarado resuelto el Contrato por las causales establecidas en el numeral 6.2, el MINEM ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento.

7.0	Solución de controversias.

  - Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolución del Contrato, deberán ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15) Días, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo”).

  - En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo o cualquier otro plazo convenido por las Partes, no resolvieran el conflicto o controversia suscitada, entonces deberán definirlo como un conflicto o controversia de carácter técnico o no técnico, según sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia Técnica”) serán resueltos conforme al procedimiento estipulado en el numeral 7.3.

Los conflictos o controversias que no sean de carácter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) serán resueltos conforme al procedimiento previsto en el numeral 7.4.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo o cualquier otro plazo convenido por las Partes, respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el numeral 7.4. Ninguna Controversia Técnica podrá versar sobre causales de terminación del Contrato, las que en todos los casos serán consideradas Controversias No-Técnicas.

  - Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del Plazo de Trato Directo o cualquier otro plazo convenido por las partes, podrán ser sometidas por cualquiera de las Partes a la decisión final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”). El Experto podrá ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no deberá tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designación como tal.

La designación del Experto se sujetará a las reglas siguientes:

- El Experto será designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la determinación de la existencia de una Controversia Técnica.

- En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designación del Experto, entonces el Experto deberá ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las Partes dentro del plazo de cinco (5) Días posteriores al vencimiento de los tres (3) Días a que se refiere el inciso a) anterior.

- En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designación del Experto dentro del plazo de cinco (5) Días siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegirá al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podrá solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el cual deberá satisfacer los mismos requisitos  que se mencionan en el primer párrafo de este numeral 7.3 y resolverá conforme a lo dispuesto en esta Cláusula 7.

- En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica que le fuera sometida, se podrá designar a otra Persona en la misma forma establecida en los incisos a), b) y c) anteriores, en cuyo caso el plazo de tres (3) Días a que se refiere el inciso a) se computará a partir de la fecha en que ambas Partes sean notificadas por escrito de la declinación del Experto.

El Experto podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá presentar a las Partes una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas.

El Experto podrá actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El Experto deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su designación, teniendo las Partes un plazo de diez (10) Días para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisión preliminar. El Experto deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los veinte (20) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes a su decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, salvo por la actuación de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

La decisión del Experto tendrá los mismos efectos de un laudo arbitral de conciencia.

El Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la información que conozca por su participación en la resolución de una Controversia Técnica.

  - Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, local o internacional a través de un procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos de Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje (Nº 1071).

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano.

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contados a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

  - El laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelación, casación o cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo en las causales taxativamente previstas en el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, cuando sea de aplicación.

  - Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantía de Fiel Cumplimiento, si fuera aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tal garantía no podrá ser ejecutada y deberá ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

  - Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los Árbitros que participen en la resolución de una Controversia, serán cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Árbitros decidieran otra cosa. Se excluye de lo dispuesto en este numeral los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

  - El Generador renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática.

8.0	Miscelánea.

  - En ejercicio de sus funciones supervisora específica, y fiscalizadora, OSINERGMIN debe, directamente, o a través de empresas supervisoras o fiscalizadoras delegadas, efectuar un seguimiento de la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica y en general el debido cumplimiento de las obligaciones resultantes de los Contratos.

El Generador brindará las facilidades y las informaciones que le sean requeridas conforme a las Leyes Aplicables, y aquellas otras que razonablemente le sean solicitadas, en tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de construcción de la Central Hidroeléctrica.

  - El Generador podrá transferir, ceder sus derechos, ceder su posición contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Estado, el cual no podrá ser negado sin causa razonable.

Si el Estado no responde la solicitud en treinta (30) Días, la solicitud se entenderá aceptada.

  - La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o más de los derechos que le correspondan conforme al Contrato sólo tendrá efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificación a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el Contrato, dicha conducta no podrá ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

  - Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serán únicamente válidas cuando sean acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

  - Si cualquier estipulación o disposición del Contrato se considerase nula, inválida o no exigible por laudo arbitral, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no afectará la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

  - Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberán realizarse por escrito y mediante notificación personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Estado:

Nombre: 	Ministerio de Energía y Minas.

Dirección:	Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perú.

Atención:

Si es dirigida al Generador:

Nombre:

Dirección:

Atención:

O a cualquier otra dirección o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer párrafo de este numeral.

# Anexo Nº 1

# Proyecto

- Obligación de construir la Central Hidroeléctrica.

El Generador deberá diseñar, financiar, construir, operar y mantener la Central Hidroeléctrica.

- Alcance de la Central Hidroeléctrica.

Para efectos del Contrato de Compromiso de Inversión, la Central Hidroeléctrica comprende todos los equipos, componentes, construcciones y edificios apropiados para el proyecto, incluyendo las instalaciones auxiliares, los transformadores, líneas de transmisión y en general todo cuanto haga falta para que la Central Hidroeléctrica inyecte su producción al SEIN de forma continua y confiable.

- Reglas.

Para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica, deberá observarse todas las Leyes Aplicables, especialmente en materia ambiental y arqueológica, así como las relativas a la calidad del servicio de suministro eléctrico.

- Autorizaciones.

Los derechos eléctricos (concesión eléctrica), la imposición de las servidumbres y en general cualquier otra autorización o similar que, según las Leyes Aplicables, requiera el Generador para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato de Compromiso de Inversión, deberá ser solicitada por el Generador a la Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

- Equipos y materiales de la Central Hidroeléctrica.

El Generador adquirirá e instalará equipos y materiales nuevos de tecnología apropiada para el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica y que cumplan con las Leyes Aplicables. Equipos o materiales usados podrán utilizarse únicamente durante la operación de la Central Hidroeléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

- Cronograma de inversión.

El cronograma de actividades que el Generador planea seguir para la ejecución de las obras, será entregado por el Generador al MINEM y al OSINERGMIN, al menos tres (3) meses antes de la fecha prevista para el inicio de la construcción de la Central Hidroeléctrica. Dicho cronograma deberá presentarse valorizado, en períodos mensuales, en versión digital (MS Project o similar), y distinguirá claramente cual es, a juicio del Generador, la ruta crítica de la obra.

# Anexo Nº 2

# Definiciones

- Adjudicatario:

Es el Generador, en su calidad de postor ganador de la Licitación.

- Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, política o administrativa del Perú, facultada conforme a las Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mención a una Autoridad Gubernamental específica deberá entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que se refieren los Contratos o las Leyes Aplicables.

- Bases:

Son las bases aprobadas por el Comité estableciendo las reglas de la Licitación. Incluye las Circulares que emita el Comité.

- Central Hidroeléctrica o CH:

Es la central hidroeléctrica propuesta en el Formulario 4 de las Bases, que será construida conforme al Anexo 1 del Contrato.

- Cierre:

Es el acto en que el MINEM y el Generador suscriben el Contrato de Compromiso de Inversión, y los Distribuidores y los Generadores suscriben el Contrato para el Suministro de Energía Eléctrica.

- COES:

Es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

- Comité:

Es el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, constituido por Resolución Suprema N° 036-2009-EF, encargado de la ejecución y desarrollo de la presente Licitación.

- Concesión Definitiva:

Derecho otorgado por el Ministerio de Energía y Minas conforme al Artículo 3 de la LCE, relativo a la Central Hidroeléctrica.

- Concesión Temporal:

Derecho otorgado por el Ministerio de Energía y Minas conforme al Artículo 23 de la LCE, relativo a la Central Hidroeléctrica.

- Contrato de Compromiso de Inversión o Contrato:

Es el contrato de compromiso de inversión para la construcción de la CH, que se suscribe entre el Generador y el MINEM, en el Cierre.

- Contrato para el Suministro de Energía Eléctrica:

Es el contrato para el suministro de energía eléctrica, que se suscribe entre el Generador y cada Distribuidor, en el Cierre.

- Contratos:

Son conjuntamente el Contrato de Compromiso de Inversión y el Contrato para el Suministro de Energía Eléctrica.

- Convocatoria:

Es la fecha de publicación del aviso de convocatoria de la Licitación en el diario oficial El Peruano (.…/.…/2010).

- Destrucción Total:

Aquella situación producida por cualquier causa que provoque daños a la Central Hidroeléctrica, estimados en cincuenta por ciento (50%) o más de su valor contable.

- Días:

Salvo disposición expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias a “Días” deberán entenderse efectuadas a los días hábiles, es decir, que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima. También serán considerados feriados no laborables, los días en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al público por disposición de la Autoridad Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora del Perú.

- Distribuidor:

Definido en la Ley de Desarrollo.

- Dólar o US$:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

- Empresa Bancaria:

Para los efectos de la Licitación son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

- Estado:

Es el Estado de la República del Perú.

- Factor de Ponderación (Fp):

Es el factor representativo del consumo en Horas de Punta de las Distribuidoras expresado como fracción del consumo de energía total. Este factor solo será utilizado para efectos de evaluar las Ofertas. El factor es 0.215.

- Fecha de Inicio:

Es la fecha de inicio del suministro señalada en la Oferta. Debe estar comprendida entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

- Garantía:

Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases o los Contratos. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debe estar confirmada por una Empresa Bancaria local.

- Garantía de Fiel Cumplimiento:

Es la Garantía que respalda el cumplimiento de las obligaciones del Generador estipuladas en el Contrato. Se emite siguiendo el formato del Anexo 4 del Contrato.

- Horas de Punta:

Periodo comprendido entre las 18:00 y las 23:00 horas, con la excepción prevista en la Norma “Opciones Tarifarias de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final”, aprobada mediante Resolución OSINERGMIN N° 182-2009-OS/CD, o la que la sustituya.

- Horas Fuera de Punta:

Periodo no comprendido en las Horas de Punta.

- Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y modificatorias.

- Ley de Desarrollo:

Es la Ley Nº 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica y sus normas complementarias y modificatorias.

- Leyes Aplicables:

Todas las normas jurídicas que conforman el Derecho Interno del Perú, así como sus normas complementarias, supletorias y modificatorias.

- Licitación:

Es el proceso regulado por las Bases, mediante el cual se selecciona al Adjudicatario. Se inicia con la convocatoria pública y concluye con el Cierre.

- MINEM

Es el Ministerio de Energía y Minas.

- Oferta:

Es la Oferta presentada por el Generador, en su calidad de postor en la Licitación, a través del Formulario 4 de las Bases.

- OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o la persona de derecho público o privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspección y evaluación de las actividades del Generador.

- Parte:

Es, según sea el caso, el Estado o el Generador.

- Partes:

Son, conjuntamente, el Estado y el Generador.

- Persona:

Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú.

- Plazo del Suministro:

Es de quince (15) años contado desde la Fecha de Inicio.

- Potencia Contratada:

Sumatoria de Potencias Contratadas Parciales. En ningún caso la Potencia Contratada será mayor a la Potencia Ofrecida.

- Potencia Contratada Parcial:

Potencia a ser suministrada por el Generador al Distribuidor en algún Punto de Suministro bajo el Contrato para el Suministro de Energía Eléctrica, y que el Distribuidor se obliga a pagar como mínimo mes a mes al Generador, en su calidad de Generador, durante el Plazo del Suministro.

- Potencia Nominal:

Potencia señalada en la resolución que aprobó la Concesión Definitiva de la Central Hidroeléctrica, o en su defecto, la que aprobó la Concesión Temporal.

- Potencia Ofrecida:

Es la potencia total que el Adjudicatario se compromete a suministrar a los Distribuidores durante el Plazo de Suministro, según lo establecido en la Oferta. .

- Precio de Oferta Ponderado (POP):

Es el precio, que forma parte de la Oferta del Adjudicatario, obtenido a partir de la siguiente fórmula, y redondeado a dos cifras decimales:

POP = Fp*PE HP + (1-Fp)*PE HFP

Donde:

PE HP: Precio ofertado para las Horas de Punta.

PE HFP: Precio ofertado para las Horas Fuera de Punta.

Fp: Factor de Ponderación, definido anteriormente.

- Puesta en Operación Comercial o “POC”:

Es el inicio comercial de la Central Hidroeléctrica en el SEIN, autorizado por el COES.

- Punto de Suministro:

Conjunto de Barras de Entrega y Medición integrado de acuerdo al Anexo B del Contrato para el Suministro de Energía Eléctrica.

- SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

- Suministro:

Potencia (Mega Watts o MW) y energía (Mega Watts-hora o MWh), requeridas por los Distribuidores para sus Usuarios Regulados durante el Plazo del Suministro.

- Unidad de Penalización (UP):

Es el valor monetario que se determina con la siguiente fórmula:

UP = Precio de Oferta Ponderado (US$/MW.h) * 24(horas) * Potencia Contratada (MW) * 0.7

- Usuarios Regulados:

Usuarios sujetos a regulación de precios por la energía o potencia que consumen.

# Anexo Nº 3

# Hitos y Penalidades

- Hitos.

La POC y los eventos siguientes deberán cumplirse en los plazos que se indican a continuación:

| Evento | Plazo o fecha límite |
| --- | --- |
| Obtención de Concesión Definitiva | Doce (12) meses después del Cierre |
| Inicio de obras | Veinticuatro (24) meses antes de la Fecha de Inicio |
| Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores | Nueve (9) meses antes de la Fecha de Inicio |
| POC | Fecha de Inicio |

- Las obras se entienden iniciadas, cuando se abren los cuadernos de las obras civiles y electromecánicas.

- La POC se entiende producida cuando el Generador reciba del COES la comunicación autorizando el ingreso comercial al SEIN.

Cuando el incumplimiento de los plazos a que se refiere la tabla anterior, obedeciera a acción u omisión del Estado, tales plazos se entenderán extendidos en un período equivalente al del entorpecimiento o paralización. Se entenderá que la acción u omisión del Estado provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralización afectan la ruta crítica de las obras.

- Penalidades

| Supuesto | Penalidad |
| --- | --- |
| 1. Retraso en la obtención de la Concesión Definitiva | Cinco por ciento (5%) de una Unidad de Penalización (UP), por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de noventa (90) días calendario. |
| 2. Retraso en el inicio de las obras | Cinco por ciento (5%) de una Unidad de Penalización (UP), por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de noventa (90) días calendario. |
| 3. Retraso de la llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores | Cinco por ciento (5%) de una Unidad de Penalización (UP), por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de noventa (90) días calendario. |
| 4. Retraso en la POC de la Central Hidroeléctrica, a partir de la Fecha de Inicio | Quince por ciento (15%) de una Unidad de Penalización (UP), por cada día calendario de atraso, durante los primeros noventa (90) días calendario de atraso. Cincuenta por ciento (50%) de una Unidad de Penalización (UP) por cada día calendario de atraso, durante los noventa (90) días calendario de atraso subsiguientes al período señalado en a). |

Las penalidades por los distintos supuestos son acumulables.

Las penalidades previstas para los supuestos 1, 2 y 3 son exigibles sólo si la POC no se produce hasta la Fecha de Inicio conforme al  plazo previsto en el numeral 1 de este Anexo  o si el Contrato se resuelve antes por causa imputable al Generador.

# Anexo Nº 4

# Garantía de Fiel Cumplimiento

# [ ] de [               ] de 2011.

# Señores

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Av. Las Artes Sur Nº 260, San Borja

Lima, Perú

# Referencia:	Contrato de Compromiso de Inversión Energía de Centrales Hidroeléctricas.

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre] constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la suma de ……….… (72 Unidades de Penalización), a favor de ustedes, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de nuestro cliente …………………………….. establecidas en el Contrato de Compromiso de Inversión, en particular, el cumplimiento del pago de las penalidades estipuladas en dicho Contrato..

El pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita, por conducto notarial, la cual deberá estar firmada por el Director General de Electricidad o quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y dirección].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el MINEM u otra entidad del Estado Peruano y nuestros clientes o el Generador o sus clientes.

El plazo de vigencia de esta garantía será de ……….….. (períodos no menores a trescientos sesenta y cinco [365] días calendario).

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés equivalente a la tasa LIBOR a un año más un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Atentamente,

# Anexo Nº 5

# Formulario 4 de las Bases (Oferta)